ЧЕЛЯБИНСКАЯ    ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

№  92-ЗГО                          		                                                            от          04.12.2017 г.

Об утверждении Программы комплексного развития

социальной инфраструктуры Златоустовского

городского округа на 2018 – 2028 г.г.

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2014 г. №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего полномочия органов местного  самоуправления по разработке и утверждению программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа,

Собрание депутатов Златоустовского городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2018-2028 г.г. (приложение).

- Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации.

- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

4.    Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Председатель Собрания депутатов

Златоустовского городского округа                                                                      А.М. Карюков

Исполняющий обязанности Главы

Златоустовского городского округа                                                                     А.М. Митрохин

Приложение

к решению Собрания депутатов

Златоустовского городского округа

от  04.12.2017 г. № 92-ЗГО

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры  Златоустовского городского округа на 2018 – 2028 гг.

Раздел 1.

- ПАСПОРТ

Программы

комплексного развития социальной инфраструктуры

Златоустовского городского округа

| Ответственный исполнитель комплексной программы | Администрация Златоустовского городского округа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители комплексной программы | МБУ «Капитальное строительство», Челябинская область, г. Златоуст, пос. Энергетиков, 66; МКУ «Управление образования и молодежной политики ЗГО», Челябинская область, г. Златоуст, пр.им.Ю.А. Гагарина, 5 лин., д.3В; МУ «УФКСиТ» ЗГО», Челябинская область, г. Златоуст, ул. Калинина, 7; МУ «Управление культуры ЗГО», Челябинская область г. Златоуст, ул. Космонавтов, 1. |  |  |  |  |  |
| Основание разработки программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; # 3. Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 2 марта 2007 г. N 10-ЗГО «Об утверждении Генерального плана города Златоуста и Правил землепользования и застройки города Златоуста»; # 4.Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 30.12.2015 г. № 525-П «Об утверждении муниципальной программы Златоустовского городского округа «Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа»; # 5. Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 30.12.2015 г. № 524–П «Об утверждении Муниципальной программы Златоустовского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе»; # 6.Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 30.12.2015 г. № 521-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Златоустовском городском округе»; # 7. Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 06.12.2013 г. № 506-П «Об утверждении муниципальной программы Златоустовского городского округа «Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа»; 8. Комплексный инвестиционный план развития моногорода Златоустовский городской округ на 2015 – 2030 годы. |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрена реализация подпрограмм в рамках комплексной программы |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты комплексной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Цель комплексной программы | Обеспечение развития социальной инфраструктуры Златоустовского городского округа для создания комфортных условий жителям, повышения уровня жизни населения и сокращения миграционного оттока. |  |  |  |  |  |
| Задачи комплексной программы | - анализ существующего состояния социальной инфраструктуры округа; - анализ перечня объектов, вошедших в муниципальные программы, на основании которых разработана программа комплексного развития социальной инфраструктуры Златоустовского городского округа; - развитие социальной инфраструктуры Златоустовского городского округа путем формирования благоприятного социального климата; - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; - развитие системы высшего, среднего профессионального, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений; - обеспечение более комфортных условий проживания населения ЗГО; - обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем социальной инфраструктуры; - повышение надёжности и безопасности объектов социального строительства местного значения, а также обеспечения устойчивого функционирования социальной сети; - повышение уровня обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой; - составление плана мероприятий программы. |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели комплексной программы | Целевые индикаторы | Показатели за 2018 год | Плановые показатели от реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | 1. Охват населения услугами учреждений культуры, % | 83,1 | 83,1 | 83,1 | - | - |
|  | 2. Уровень обеспеченности населения Златоустовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 13,8 | 13,8 | 13,8 | - | - |
|  | 3. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в общем числе нуждающихся в дошкольном образовании, % | 97,0 | 97,0 | - | - | - |
|  | 4. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в общем числе нуждающихся в дошкольном образовании, % | 86,0 | 86,0 | - | - | - |
|  | 5. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Количество объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию за 2018 - 2028 годы: 2018 год – 2 объект физ. культуры, 1 объект культуры; 2019 год – 2 объекта физ.культуры и спорта, 1 объект культуры, 1 объект образования; 2020 год – 1 объект соц.сферы, 1 объект культуры; 2021 год – 2 объекта образования; 2023 - 2028 годы – 1 объект физ.культуры и спорта. |  |  |  |  |  |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры на территории Златоустовского городского округа осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств частных инвесторов. |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации комплексной программы | Сроки реализации 2018– 2028 годы Этапы реализации: I этап - 2018 год; II этап - 2019 год; III этап - 2020 год; IV этап – 2021 год; V этап – 2022 год; последующие этапы охватывают период 2023 – 2028 годы. |  |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования (потребность в финансировании программы) | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период: 2018 год – 437 200,0 тыс. руб.; 2019 год – 1 226 200,0 тыс. руб.; 2020 год – 1 381 400,0 тыс. руб.; 2021 год – 1 364 000,0 тыс.руб.; 2022 год – 839 000,0 тыс.руб. 2023 – 2028 годы – 2 518 170,0 тыс.руб. Объемы финансирования уточняются в зависимости от фактического объема дополнительных поступлений в бюджет. |  |  |  |  |  |
| Ожидаемы результаты реализации программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры городского округа. Повышение уровня жизни и закрепление населения. Обеспеченность Златоустовского городского округа детскими дошкольными учреждениями. Создание условий для занятия спортом всем жителям города. |  |  |  |  |  |

- Раздел 2.

Характеристики существующего состояния  в области социальной инфраструктуры Златоустовского городского округа, прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

1. В настоящее время в муниципальном образовании Златоустовский городской округ действует 40 учреждений культуры, в том числе 35 муниципальных. Систему  дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства  на территории округа представляют 6 муниципальных  учреждений. По направлениям деятельности - это достаточно развитая целостная система, которая включает в себя 3 школы искусств, 3 музыкальных школы, где ведется обучение по 12 направлениям искусства. Систему учреждений культуры досугового типа округа составляют 5 учреждений, расположенные, в разных частях города.

1.1. На территории Златоустовского городского округа в настоящее время функционирует 7 муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в том числе: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Булат» - региональный центр народного творчества»; клуб села Веселовка; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа», дом культуры пос. Центральный, клуб поселка Тайнак, клуб села Куваши; муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Железнодорожник».

Два сельских клуба и один дом культуры работают в сельской местности (клуб с. Веселовка, клуб п. Тайнак, клуб с. Куваши, дом культуры в пос. Центральный. На базе муниципальных учреждений культуры клубного типа действовало 91 культурно-досуговое формирование.

Ряд учреждений культуры в настоящий момент находится в неудовлетворительном состоянии, требуют реконструкции или капитального ремонта.

Проведение ремонтных работ, реконструкции позволит увеличить долю обеспеченности населения услугами культуры и досуга, а также повысить их качество.

1.2. В настоящее время в Златоустовском городском округе имеется 146 спортивных сооружений: 5 плавательных бассейнов, 4 стадиона, 59 плоскостных спортивных сооружений, 71 спортивных залов, 3 лыжных базы, 3 тира, 1 стрельбище.

Проведенный анализ обеспеченности населения округа спортивными сооружениями показал, что обеспеченность плоскостными сооружениями составляет 35,0% от норматива (утвержденного Приказом Государственного комитета по физической культуре и туризму Российской федерации от 04.02.1998 г. N 44), спортивными залами –25,0%, бассейнами – 14,0%.

Исходя из недостаточности материальной базы для занятий физической культурой и спортом, проблемы округа в сфере физической культуры и спорта заключается в следующем:

1) низкий уровень жителей округа, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;

2) слабая физическая подготовка молодежи допризывного возраста;

3) недостаточный уровень доступности спортивных сооружений для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Большинство населения округа не имеет возможности систематически заниматься физической культурой и спортом в силу несоответствия уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, спортивных сооружений, а также их морального и физического износа.

Строительство новых спортивных объектов позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом большее количество детей, укрепить здоровье подрастающего поколения, создать новые рабочие места, достичь новых высот спортсменами Златоустовского городского округа на соревнованиях разного ранга.

1.3. Изучение существующей инфраструктуры муниципальных образовательных организаций показало, что 90% организаций дошкольного образования, 91% общеобразовательных организаций, 60% организаций дополнительного образования располагаются в постройках ранее 1985 г.

Учитывая положительную динамику рождаемости детей в Златоустовском городском округе и ведение строительства новых многоэтажных и индивидуальных домов, основной задачей в ходе решения проблемы обеспеченности населения услугами дошкольного образования и общеобразовательных учреждений,  является  создание дополнительных мест в детских садах и школах. Кроме того, напряженная ситуация, связанная с необходимостью перевода обучения детей в одну смену, сложилась в микрорайонах расположения общеобразовательных школ №5, №15 и №35.

В настоящий момент показатели по объектам системы образования  представлены в таблице 1.

Показатели существующего состояния системы образования ЗГО

Таблица 1

| Наименование общеобразовательной организации | Технико-экономические параметры (фактические) | Количество детских садов, расположенных в районе школы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МАОУ ООШ №5 | 307 учащихся, в т.ч. 176 в первую смену, 131 – во вторую смену | 3 | Ведётся новое строительство в микрорайоне |
| МАОУ СОШ№15 | 1413 учащихся, в т.ч. 700 в первую смену, 713 – во вторую смену | 5 | Густонаселённый район |
| МАОУ СОШ №35 | 800 учащихся, в т.ч. 562 в первую смену, 363 – во вторую смену | 5 | Густонаселённый район |
| МАДОО детский сад №143 | 165 детей, 37 сотрудников. Год ввода в эксплуатацию – 1981 г. | - | Густонаселённый район |
| МБДОО детский сад №23 | 80 детей, 16 сотрудников. Год ввода в эксплуатацию – 1988 г. | - | Ведётся новое строительство в микрорайоне |
| МБДОО детский сад №33 | 95 детей, 22 сотрудника. Год ввода в эксплуатацию – 1959 г. | - | Густонаселённый район |

С этой целью планируется возведение пристроев к существующим зданиям МБДОО детский сад №23, МБДОО детский сад  №33, МАДОО детский сад №143 и школ МАОУ ООШ №5, МАОУ СОШ№15 и МАОУ СОШ №35, а так же капитальный ремонт здания МБДОО детский сад №3. Эти мероприятия позволят обеспечить дополнительными местами в детских садах порядка 280 детей дошкольного возраста и 2 196 мест для школьников.

Строительство пристроев взамен отдельно стоящих зданий выбрано в целях экономии бюджетных средств по причине наличия инженерной инфраструктуры и отсутствием свободных участков, отводимых под строительство объектов образования.

2. Индикаторы состояния социальной сферы отражают уровень ее напряженности. Численность населения на протяжении последних двадцати лет неуклонно снижается и составляет приблизительно 85% от "пикового" уровня населения города в 1992 г. Несмотря на рост рождаемости в последнее время, естественный прирост населения остается отрицательным. Не способствует скорому разрешению сложившейся неблагоприятной демографической ситуации текущая экономическая тенденция в округе. При условии не преломления существующего тренда прогнозируется общее «старение населения» и сокращение его трудоспособной части. Результатом может стать потеря третьего места среди городов Челябинской области по численности населения.

Кроме того, основным направлением молодежной политики Златоуста является привлечение молодых людей в самые различные сферы общественной жизни, усиление оказываемой им всесторонней поддержки, нацеленной на раскрытие и реализацию потенциальных возможностей.

На территории округа  ведётся создание условий для жилищного фонда Златоустовского городского округа в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан и осуществление государственной и муниципальной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Всё это положительно сказывается на динамике численности и рождаемости Златоустовского городского округа, что позволяет прогнозировать увеличение спроса на услуги социальной инфраструктуры.

3. С учетом комплексных мер  по обеспечению населения городского округа  объектами социальной сферы, проблема заключается в том, что низкий уровень строительства   объектов культуры,  образования, физической культуры,  может привести к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности предоставляемых муниципальных услуг в области культуры, образования, физической культуры, ввиду отсутствия достаточного количества  специализированных помещений для предоставления данных услуг;

- снижению экономического развития Златоустовского городского округа, в результате не до получения муниципальных услуг в области культуры,  образования, здравоохранения, физической культуры.

4. Программно-целевой метод, исходя из целей и задач решения данной проблемы, позволит выделить направления финансирования, определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках  комплексной программы, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации программы. Разработка комплексной программы «Развитие социальной инфраструктуры Златоустовского городского округа»  требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории городского округа, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ.

5. Нормативно-правовая база Златоустовского городского округа в области градостроительной деятельности достаточна для функционирования и устойчивого развития социальной инфраструктуры.

Раздел 3.

- Мероприятия Программы комплексного развития социальной инфраструктуры ЗГО

- 6. Ответственным исполнителем по мероприятиям является Администрация Златоустовского городского округа, соисполнители перечислены в разделе 1 (Паспорт программы Комплексного развития социальной инфраструктуры ЗГО).

- Перечень мероприятий, направленных на достижение конечных результатов программы представлен в таблице 2.

- Мероприятия Программы комплексного развития социальной инфраструктуры ЗГО

- Таблица 2

| - п/п | - Наименование мероприятия | - Техноко-экономические параметры | - Сроки реализации, годы | - Потребность в финансовых ресурсах, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Всего | - в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 2018 г. | - 2019 г. | - 2020 г. | - 2021 г. | - 2022 г. | - 2023- - 2028 гг. |
| - 1 | - Строительство пристроев к школам №№ 5, 15, 35 в целях реализации государственной программы «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях» на 2015-2025 г.г. | - 2196 мест | - 2018 - 2021 | - 900 000,0 | - 225 000,0 | - 225 000,0 | - 225 000,0 | - 225 000,0 | - - | - - |
| - 2 | - Строительство пристроев к детским садам №№ 23, 33, 143 | - 280 мест | - 2020-2021 | - 600 000,0 | - - | - - | - 300 000,0 | - 300 000,0 | - - | - - |
| - 3 | - Приобретение и монтаж здания модульного детского сада на 100 мест на территории детского сада № 38 | - 100 мест | - 2019 | - 40 000,00 | - - | - 40 000,00 | - - | - - | - - | - - |
| - 4 | - Проектирование и строительство батутного центра | - Единая пропускная способность ~ 70 чел/час | - 2018 | - 25 000,0 | - 25 000,0 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 5 | - Реконструкция хоккейной коробки в пос. Айский | - Единая пропускная способность ~ 120 чел/час | - 2018 -2019 | - 100 000,0 | - 50 000,0 | - 50 000,0 | - - | - - | - - | - - |
| - 6 | - Проектирование и строительство шахматной школы им. А. Е. Карпова | - Единая пропускная способность ~ 40 чел/час | - 2018 | - 25 000,0 | - 25 000,0 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 7 | - Проектирование и строительство центра единоборств | - Единая пропускная способность ~ 50 чел/час | - 2018-2019 | - 40 000,0 | - 20 000,0 | - 20 000,0 | - - | - - | - - | - - |
| - 8 | - Проектирование и строительство горнолыжного комплекса с олимпийским центром среднелыжной подготовки | - 600 – 100 человек | - 2019-2024 | - 5 874 170,0 | - - | - 839 000,0 | - 839 000,0 | - 839 000,0 | - 839 000,0 | - 2 518 170,0 |
| - 9 | - Создание «Центра поддержки предпринимательства и туризма» | - Будут определены проектом | - 2018-2020 | - 21 800,0 | - 7 200,0 | - 7 200,0 | - 7 200,0 | - - | - - | - - |
| - 10 | - Парк района машиностроительного завода | - Единая пропускная способность ~ 1000 чел/час | - 2018-2020 | - 20 000,0 | - 5 000,0 | - 5 000,0 | - 10 000,0 | - - | - - | - - |
| - 11 | - Дворец культуры «Железнодорожник» | - Единая пропускная способность ~ 80чел/час | - 2018 - 2019 | - 70 000,0 | - 30 000,0 | - 40 000,0 | - - | - - | - - | - - |
|  | - ИТОГО: |  |  | - 7 715 970,0 | - 387 200,0 | - 1 226 200,0 | - 1 381 400,0 | - 1 364 000,0 | - 839 000,0 | - 2 518 170,0 |

- Раздел 4.

- Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения в сфере строительства общественно значимых объектов собственности Златоустовского городского округа

- 7. Реализация Программы комплексного развития социальной инфраструктуры ЗГО позволит достигнуть следующих конечных результатов:

- обеспечение    удовлетворенности населения в объектах социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга  путём  ввода в эксплуатацию в 2018 -2028 годах  11 объектов социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, что значительно повысит эффективность предоставляемых муниципальных услуг в области образования, физической культуры, повысит качество жизни населения и  приведёт к повышению экономического развития Златоустовского городского округа в указанных областях.

- Раздел 5.

- Сроки реализации программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации

- 8. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры ЗГО  реализуется в 2018-2028 годы в соответствии с установленными сроками реализации отдельных контрольных этапов (разбивка первых пяти лет реализации программы).

- Целевые индикаторы программы по этапам реализации программы представлены в таблице 3.

- Целевые индикаторы программы по этапам реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры ЗГО

- Таблица 3

| - Целевые индикаторы | - Этапы реализации (первые пять лет): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - I этап - 2018 год | - II этап - 2019 год | - III этап - 2020 год | - IV этап 2021 год | - V этап – 2022 год |
| - 1. Охват населения услугами учреждений культуры, % | - 83,1 | - 83,1 | - - | - - | - - |
| - 2. Уровень обеспеченности населения Златоустовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | - 13,8 | - 13,8 | - - | - - | - - |
| - 3. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в общем числе нуждающихся в дошкольном образовании, % | - 97,0 | - 97,0 | - - | - - | - - |
| - 4. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в общем числе нуждающихся в дошкольном образовании, % | - 86,0 | - 86,0 | - - | - - | - - |
| - 5. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % | - 100,0 | - 100,0 | - - | - - | - - |

Раздел 6.

Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития социальной инфраструктуры

9. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры ЗГО разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) Закон Российской Федерации от 09.12.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

4) Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской федерации»»;

5) Федеральный Закон Российской Федерации от           29.12.2012 г.                              № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

7) Закон Челябинской области от 30.10.2008 г. № 320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»;

8)  решение  Собрания депутатов Златоустовского городского округа  от 11.05.2016 г. № 21-ЗГО «Об утверждении Положения об основах физической культуры и спорта Златоустовского городского округа»;

9)решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа                            от 01.12.2014 г.  № 54-ЗГО «Об утверждении Положения об образовании                          в Златоустовском городском округе».

Раздел 7.

Перечень и краткое описание подпрограмм  Программа комплексного развития

социальной инфраструктуры ЗГО

10. Подпрограммы в данной программе отсутствуют.

Раздел 8.

Оценка  влияния  внешних  факторов

и условий на достижение целевых индикаторов и показателей программы

- 11. Анализ рисков влияния внешних факторов на реализацию Программы комплексного развития социальной инфраструктуры ЗГО и описание мер управления рисками.

Наиболее серьезными рисками при реализации комплексной программы являются финансовые, административные и социальные риски.

1) Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов. Кроме того, существует риск сокращения финансирования со стороны главных распорядителей бюджетных средств. С целью недопущения данного риска необходима разработка нормативных актов, предусматривающих графики финансирования.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;

-    формирование ежегодных планов реализации программы;

- постоянный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы.

2) Финансовые риски:

- риск опоздания ввода объекта в эксплуатацию может увеличить срок окупаемости инвестиций (повышается стоимость капитального строительства, сокращается время, отведенное на возврат вложенных средств);

- риск неполной загрузки проектных мощностей в случае наступления неблагоприятных событий в условиях кризиса, что ведет к простою объектов социальной инфраструктуры.

- учетный финансовый риск возможен в условиях неадекватности применяемой учетной политики процессам управления денежными потоками в условиях кризиса (корректируется ежемесячно).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий программы из бюджета осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры, образования, спорта и здравоохранения, развития государственного и социального партнерства.

3) Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.

Минимизация социальных рисков возможна на основе совершенствования нормативно-правового регулирования в области финансовой поддержки.

Раздел 9.

- Методика оценки эффективности комплексной программы

12. Оценка эффективности реализации мероприятий Программа комплексного

развития социальной инфраструктуры ЗГО  осуществляется с учётом достижения установленных Программой индикативных показателей, а также эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию поставленных в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры ЗГО целей и задач.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется путем сравнения фактических и плановых показателей в текущем финансовом году.

Экономический эффект реализации комплексной программы, а так же эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию целей и задач Программы, оценивается путем сопоставления достигнутых результатов с показателями оценки эффективности и соответствием нормативам градостроительного проектирования и  определяется следующими показателями:

-   подготовка качественной проектно-сметной документации;

- соблюдение сроков строительства и ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, определенных в государственных и муниципальных контрактах;

- недопущение удорожания объектов капитального строительства за счет увеличения сроков строительства (реконструкции) и появления непредвиденных затрат.

Раздел 10.

Перспективы совершенствования нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры

- 13.  Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры

В связи с тем, Программа комплексного развития социальной инфраструктуры ЗГО взаимосвязана с функционирующими на территории Златоустовского городского округа муниципальными программами, а также со Стратегией и Комплексной программой социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030 года, Комплексным инвестиционным планом, необходимо своевременно отслеживать и вносить изменения в нормативные акты, во избежание разночтения. Кроме того, по истечении срока действия Генерального плана города Златоуста и Правил землепользования и застройки города Златоуста, утвержденного решением Собрания депутатов Златоустовского городского округ от 02.03.2007 г. № 10-ЗГО, необходима разработка нового Генерального плана.