ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 21.05.2024 г. № 161-П/АДМ

Приложение 1

# к муниципальной программе Златоустовского городского округа «Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Златоустовского городского округа»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Златоустовского городского округа
«Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Златоустовского городского округа» 
на 2022-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования на реализацию мероприятий программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
| Основное мероприятие «Сохранение и использование объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС(ОКНМЗ), в том числе: | Всего: | 22881,8 | 15103,7 | 6832,7 | 945,4 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа; Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа; Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 22881,8 | 15103,7 | 6832,7 | 945,4 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Братская могила и памятник златоустовским рабочим, расстрелянным в 1903 г.» (пл. III-го Интернационала, сквер у драмтеатра) | местный бюджет | 1587,86 | 1265,55 | 322,31 |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.2 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ «Дом жилой с барельефами» (ул. им. Карла Маркса, д. 4) | Местный бюджет | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.3 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ «Дом жилой с башенкой» (ул. им. Карла Маркса, д. 8) | Местный бюджет | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.4 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ «Дом жилой с аркой» (ул. им. Карла Маркса, д. 11) | Местный бюджет | 348,36 | 348,36 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.5 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Бывшее здание арсенала» (пл. III-го Интернационала) | Местный бюджет | 9296,3 | 9046,3 | 250,0 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа |
| 1.6 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения«Женская гимназия» (ул. Петровская, д. 1) | Местный бюджет | 1490,8 | 884,4 | 606,4 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа |
| 1.7 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ «Дом жилой, архитектор П.А. Сибрин» (ул. им. Карла Маркса, д.2) | Местный бюджет | 324,64 | 324,64 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.8 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН регионального значения «Дворец культуры машиностроителей» (пр.Мира, д.2а) | Местный бюджет | 644,45 | 434,45 | 210,0 |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.9 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН регионального значения «Особняк купеческий» (ул. им. М.А. Аникеева, д. 2) | Местный бюджет | 420,0 | 420,0 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.10 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН регионального значения «Кинотеатр «Колизей» (ул. им. М.И. Калинина, д. 3) | Местный бюджет | 420,0 | 420,0 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.11 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Здание Дворца культуры машиностроителей» (ул. им. В.И. Ленина, д.1) | Местный бюджет | 420,0 | 420,0 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.12 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Памятник юным борцам за власть Советов» (ул. им. В.И. Ленина, сквер) | Местный бюджет | 2461,1 | 420,0 | 1095,7 | 945,4 |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.13 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН регионального значения «Дом купца Андрианова» (ул. им. Н.Б. Скворцова, д. 7) | местный бюджет | 420,0 | 420,0 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.14 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Училище Уреньгинское» (ул. им. В.И. Ленина, д.67) | Местный бюджет | 2563,29 |  | 2563,29 |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.15 | Организация разработки научно-проектной документации и проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Училище церковно-приходское» (ул. им. В.И. Ленина, д.25) | Местный бюджет | 1679,70 |  | 1679,7 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа |
| 1.16 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Братская могила и памятник красногвардейцам, убитым близ села Куваши» (с. Куваши, у здания школы) | Местный бюджет | 105,3 |  | 105,3 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа |
| 2. | Организация и (или) проведение ремонтно-реставрационных работ на ОКНМС, в том числе: | Всего: | 29957,299 | 24068,097 | 4378,802 | 1510,40 |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 5625,42841 | 5625,42841 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 24331,87059 | 18442,66859 | 4378,802 | 1510,4 |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение работ по реставрированию ОКНМС местного (муниципального) значения «Мемориал Славы; ск.Маганов Б.А., Суленев А.Б., арх.Казаков Ю.А.» (ул. Таганайская, 194Б) | местный бюджет | 19801,42867 | 14821,22667 | 4378,802 | 601,4 |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа |
| 2.2 | Организация и проведение работ по реставрированию ОКНМС федерального значения «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.»(пл. III-го Интернационала, д. 1) | Всего: | 9246,87033 | 9246,87033 |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 5625,42841 | 5625,42841 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3621,44192 | 3621,44192 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение работ по реставрированию ОКНМС регионального значения «Здание Дворца культуры машиностроителей» (ул. им. В.И. Ленина, д.1) | местный бюджет | 909,0 |  |  | 909,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Охрана объектов культурного наследия местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мониторинг состояния ОКНМЗ | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| Итого: |  | областной бюджет | 5625,42841 | 5625,42841 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 47213,67059 | 33546,36859 | 11211,502 | 2455,8 | 0 | 0 |  |
|  |  | Всего: | 52839,099 | 39171,797 | 11211,502 | 2455,8 | 0 | 0 |  |