ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.02.2024 г. | № | 50-П/АДМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Златоуст |  |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 18.12.2020 г. № 546-П/АДМ «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности Златоустовского городского округа» |  |  |  |  |

В целях уточнения целевых индикаторов, мероприятий, объемов финансирования и сроков реализации муниципальной программы «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности Златоустовского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Златоустовского городского округа от 18.12.2020 г. № 546-П/АДМ «Об утверждении муниципальной программы Златоустовского городского округа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности Златоустовского городского округа» изложить в новой редакции 
(далее - муниципальная программа) (приложение).

2. Постановления Администрации Златоустовского городского округа 
от 27.04.2021 г. № 225-П/АДМ, от 29.07.2021 г. № 350-П/АДМ, от 05.10.2021 г.  № 445-П/АДМ, от 03.12.2021 г.№ 544-П/АДМ, от 01.02.2022 г. № 36-П/АДМ, от 12.05.2022 г. № 196-П/АДМ, от 10.08.2022 г. № 328-П/АДМ, от 09.11.2022 г. № 483-П/АДМ, от 15.12.2022 г. № 573-П/АДМ, от 11.05.2024 г. № 183-П/АДМ, от 21.08.2023 г. № 325-П/АДМ, от 11.09.2023 г. № 344-П/АДМ, от 07.12.2023 г. № 466-П/АДМ считать утратившими силу.

3. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

| Исполняющий обязанности Главы Златоустовского городского округа |  | А.Ю. Сюзев |
| --- | --- | --- |

Рассылка: прокуратура, ФУ, ЭУ, МБУ «КС», бухгалтерия,пресс-служба, СабановО.В.,  Собрание депутатов ЗГО,  ПУ, КСП ЗГО

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 29.02.2024 г. № 50-П/АДМ

Муниципальная программа

«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов собственности Златоустовского городского округа»

Паспорт Муниципальной программы 
«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов собственности Златоустовского городского округа»

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Златоустовского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| Структурные элементы муниципальной программы | Не предусмотрена реализация подпрограмм в рамках муниципальной программы |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных условий для проживания жителей Златоустовского городского округа, постоянное повышение уровня и качества жизни населения городского округа посредством капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения |
| Задачи муниципальной программы | 1) Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения; 2) Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения (далее – объекты капитального строительства) |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1.Количествообъектовкапитальногостроительства, реконструкции муниципальной собственности, в том числе: 1.1. находящиесянастадииразработкипроектно-сметной документации, государственной экспертизы проекта: – 2021 год – 4 ед.; – 2022 год – 6 ед.; – 2023 год – 4 ед.; – 2024 год – 0 ед.; – 2025 год – 0 ед.; – 2026 год – 0 ед. 1.2. находящиеся на стадии строительства, реконструкции: – 2021 год – 0 объектов; – 2022 год – 1объект; – 2023 год – 1 объект; – 2024 год – 1 объект; – 2025 год – 1 объект; – 2026 год – 0 объектов 2. Количествообъектовкапитальногостроительства, реконструкции муниципальной собственности, планируемых к вводу в эксплуатацию: – 2021 год – 1 объект; – 2022 год – 1объект; – 2023 год – 1 объектов; – 2024 год – 0 объект; – 2025 год – 0 объект; – 2026 год – 0 объектов 3. Количество объектов капитального ремонта муниципальной собственности, в том числе: 3.1. настадииразработкипроектно-изыскательской,сметной документации: – 2021 год – 0 шт.; – 2022 год – 0 шт.; – 2023 год – 2 шт.; – 2024 год – 0 шт.; – 2025 год – 0 шт.; – 2026 год – 0 шт. 3.2. в стадии производства ремонтных работ: – 2021 год – 0 объектов; – 2022 год – 0 объектов; – 2023 год – 2 объекта; – 2024 год – 0 объектов; – 2025 год – 0 объектов; – 2026 год – 0 объектов 3.2.1. количество выполненных мероприятий или работ; - 2023 год – 1 ед.; - 2024 год – 0 ед.; - 2025 год – 0 ед.; - 2026 год –0 ед. 4. Исполнение функций заказчика-застройщика Администрации Златоустовского городского округа: -2021 год – 109 закл., 6 объектов; -2022 год – 6 объектов; -2023 год – 6 объектов; -2024 год – 6 объектов; - 2025 год – 6 объектов; -2026 год –6 объектов 4.1. Количество приобретенных основных средств: - 2023 год – 3 ед.; - 2024 год – 0 ед.; - 2025 год – 0 ед.; - 2026 год –0 ед. 4.2. количество обследованных и подготовленных к строительству земельных участков: - 2023 год – 1 ед.; - 2024 год – 0 ед.; - 2025 год – 0 ед.; - 2026 год –0 ед. |
| Показатели муниципального проекта | Отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации 2021-2026 годы Этапы реализации: I этап - 2021 год; II этап - 2022 год; III этап - 2023 год; IV этап - 2024 год; V этап - 2025 год; VI этап - 2026 год |
| Объёмы финансовых ресурсов муниципальной программы | Объем финансирования Программы в 2021-2026 годах 163 948,650 тыс. рублей, в том числе за счёт: - средств бюджета Златоустовского городского округа -128 730,040 тыс. рублей; - средств областного бюджета - 35 218,610 тыс. рублей. Объём финансирования Программы в 2021 году - 13 872,540 тыс. рублей, в том числе за счёт: - средств бюджета Златоустовского городского округа -13 872,540 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 0,00 тыс. рублей. Объём финансирования Программы в 2022 году - 39 940,500 тыс. рублей, в том числе за счёт: - средств бюджета Златоустовского городского округа -24 215,900 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 15 724,600 тыс. рублей. Объём финансирования Программы в 2023 году - 80 552,410 тыс. рублей. - средств бюджета Златоустовского городского округа -61 058,400 тыс. рублей; - средств областного бюджета - 19 494,010 тыс. рублей; Объём финансирования Программы в 2024 году - 10 420,800 тыс. рублей. - средств бюджета Златоустовского городского округа - 10 420,800 тыс. рублей; - средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей. Объём финансирования Программы в 2025 году - 9 581,200 тыс. рублей. - средств бюджета Златоустовского городского округа - 9 581,200 тыс. рублей; - средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей. Объём финансирования Программы в 2026 году - 9 581,200 тыс. рублей. - средств бюджета Златоустовского городского округа - 9 581,200 тыс. рублей; - средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. В период 2021-2026 годов планируется ввести в эксплуатацию 3 объекта инфраструктуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, и других сфер. 2. Организация строительства и проведение контроля, в период 2021-2026 годов, за работами по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры, здравоохранения, образования, физической культуры спорта, и других сфер 36 объектам, в том числе по этапам реализации: – 2021 год - по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы; – 2022 год - по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы; – 2023 год - по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы; – 2024 год - по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы. – 2025 год - по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы; – 2026 год - по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы |

Раздел 1. Характеристики текущего состояния в области строительства 
и реконструкции объектов собственности Златоустовского городского 
округа, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

1. Одним из основных показателей развития Златоустовского городского округа является создание комфортных условий для проживания жителей Златоустовского городского округа посредством капитального строительства, реконструкции объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения, что позволит гражданам пользоваться различными социально-культурными услугами в современных и технологически оснащенных учреждениях, обеспечит жителей города комфортной средой для проведения досуга, устойчивым газоснабжением и водоснабжением население округа.

В природно-климатических условиях Златоустовского городского округа расходы на отопление жилых домов частного сектора составляют значительную часть в бюджете граждан. Перевод жилья на природный газ 
при существующем соотношении цен на энергоносители по сравнению 
с другими видами топлива, позволяет сократить текущие расходы населения 
на энергоресурсы, по меньшей мере, на одну треть и представляется наиболее эффективным способом устранения дефицита энергоресурсов.

В районах частной застройки округа, как правило, проживают граждане, относящиеся к социально незащищенным слоям населения, в том числе преклонного возраста, для которых решение бытовых проблем имеет определенную сложность. Кроме того, в районах частной застройки сохраняется высокая степень риска возникновения пожаров, так как обогрев жилых помещений осуществляется либо за счет печного отопления, 
либо за счет сжиженного газа в баллонах.

Уровень газификации населения Златоустовского городского округа 
по состоянию на 31.12.2023 года составляет 72,1 процента. В последние годы наблюдается снижение роста строительства газовых сетей и подключения 
к газу частных домовладений. Это видно из статистики построенных газовых сетей в частном секторе на территории Златоустовского городского 
округа. Если в период с 2001 по 2008 годы было построено 
более 200 километров газовых сетей и подключено к газу 
более 5,3 тысяч частных домовладений, то уже с 2008 по 2023 годы 
всего введено 118,4357 километров газовых сетей, подключено к газу 
всего 1,195 тысяч частных домовладений.

В условиях снижения уровня газификации частного сектора Златоустовского городского округа, одной из основных угроз социально-экономическому развитию Златоустовского городского округа становится снижение уровня жизни населения, вызванное использованием неэффективного энергоносителя.

С введением в сентябре 2021 году в действие Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования 
и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2021 г. № 1547, подключение жилых домов частного сектора 
к газораспорядительным сетям производится в рамках догазификации
частных жилых домов и  обеспечивает подключение (технологическое присоединение) от магистрального газопровода до границы земельного участка.

В связи с тем, что договор о подключении заключается 
между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации 
или региональным оператором газификации, в рамках данной муниципальной программы остается только вопрос строительства магистральных газопроводов, для обеспечения удовлетворенности населения в природном газе.

В период с 2021 по 2023 года, построено 25,41 км магистральных газопроводов, снабжающих частный сектор Златоустовского городского округа природным газом.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается 
в том, что при существующем уровне газификации частного сектора Златоустовского городского округа ситуация может привести к следующим негативным последствиям:

- падению уровня жизни населения Златоустовского городского округа;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванного ростом доли затрат на поддержку не защищённых слоёв населения в общих затратах 
на муниципальное управление.

2. Для обеспечения комфортных условий жителям Златоустовского городского округа посредством строительства объектов социальной сферы, 
в период с 2010 года по 2017 год были введены в эксплуатацию семь объектов:

1) детский парк «Крылатко» на проспекте им. Ю.А. Гагарина;

2) пристрой к детскому саду № 85 по ул. Насосная, 28;

3) канализационный коллектор длинной 500 мм по ул. им. В.И. Ленина 
от площади III-гоИнтернационала до ул. им. И.Н. Бушуева;

4) двухцепная линия электропередачи 6 кВ в 5-м микрорайоне;

5) инженерные сети к двум жилым домам (7-блок секций) 
в микрорайоне «Березовая роща» и один объект после реконструкции - «Архив Златоустовского городского округа»;

6) гидротехническое сооружение городского пруда на реке Ай 
в г. Златоусте, после реконструкции земляной плотины;

7) здание Инженерного корпуса на пл. III-го Интернационала 
после его реконструкции под архив.

Ввод данных объектов в эксплуатацию позволил решить частично проблему досуга населения Златоустовского городского округа, решил проблему сохранности архивного фонда, а также улучшил показатель потребности жителей Златоустовского городского округа в объектах инженерной инфраструктуры, улучшил показатель обеспечения безопасности проживания.

В период с 2021 по 2026 года планируется строительство объекта 
досуга - объекта инфраструктуры «Строительство вело-пешеходного моста 
в г. Златоусте, расположенный по адресу: г. Златоуст, по ул. Олимпийская между домами 21 и 15, в сторону водоема «Тарелка».

Несмотря на принимаемые меры по обеспечению населения городского округа объектами социальной сферы, проблема заключается в том, что низкий уровень строительства объектов образования, физической культуры, может привести к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности предоставляемых муниципальных услуг 
в области образования, физической культуры, ввиду отсутствия достаточного количества специализированных помещений для предоставления данных услуг и, как следствие, снижению экономического развития Златоустовского городского округа, в результате не получения в достаточном объёме муниципальных услуг в области образования, физической культуры.

3. Программно-целевой метод, исходя из целей и задач решения данной проблемы, позволит выделить направления финансирования, определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках муниципальной программы, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации муниципальной программы.

4. Важнейшим критерием экономического развития Златоустовского городского округа является увеличение объемов и качество строительства объектов общественного и производственного назначения. Наряду 
с увеличением объемов строительства растут требования к качеству 
и эксплуатационной эффективности возводимых объектов. 
Все это, а также изменения нормативной базы, внедрение новых технологий 
и методов строительства повышают значение технического надзора и контроля, который осуществляется за строительством.

5. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения обеспечивает соблюдение законного, экономного, эффективного и целесообразного использования финансовых 
и материальных ресурсов и своевременного ввода объектов строительства 
в эксплуатацию.

С учетом вышесказанного, проблема заключается в том, что отсутствие организации и контроля проведения работ по капитальному строительству, реконструкции объектов инфраструктуры и социально-культурного 
назначения и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения может привести к следующим негативным последствиям:

1) снижение качества и эксплуатационной эффективности возводимых объектов;

2) ввод в эксплуатацию объектов строительства позже установленных сроков;

3) снижение эффективности бюджетных расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов собственности Златоустовского городского округа.

Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов собственности 
Златоустовского городского округа, описание основных 
целей и задач муниципальной программы

6. Основным приоритетом и целью муниципальной программы 
(далее - Программы) является создание комфортных условий для проживания жителей Златоустовского городского округа, постоянное повышение уровня 
и качества жизни населения городского округа посредством капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения.

7. Задачи программы:

1) Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения;

2) Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения  (далее – объекты капитального строительства).

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей 
в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов собственности Златоустовского городского округа

8. Реализация муниципальной Программы позволит достигнуть следующих конечных результатов:

В период 2021-2026 годов планируется ввести в эксплуатацию 3 объекта инфраструктуры, здравоохранения, образования, физической культуры 
и спорта, и других сфер.

Организация строительства и проведение контроля, в период 
2021-2026 годов, за работами по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, и других сфер
36 объектам, в том числе по этапам  реализации:

– 2021 год – по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы;

– 2022 год – по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы;

– 2023 год – по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы;

– 2024 год – по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы;

– 2025 год – по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы;

– 2026 год – по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в организации и контроле проведения работ по капитальному строительству, реконструкции объектов собственности Златоустовского городского округа в целях обеспечения гражданам комфортных условий проживания и постоянное повышение уровня и качества жизни населения Златоустовского городского округа.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в увеличении объемов и качества строительства объектов собственности Златоустовского городского округа, реконструкции объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения, а также своевременного ввода объектов строительства в эксплуатацию.

Связь количественных значений ожидаемых конечных результатов муниципальной программы с основными показателями прогноза Златоустовского городского округа отсутствует.

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 
промежуточных индикативных показателей

9. Муниципальная программа реализуется в 2021-2026 годы, 
в соответствии с установленными сроками реализации отдельных контрольных этапов:

| Целевые индикаторы | Этапы реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I этап - 2021 год | II этап - 2022 год | III этап - 2023 год | IV этап - 2024 год | V этап - 2025 год | VI этап - 2026 год |
| 1. Количество объектов капитального строительства, реконструкции, в том числе: | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. находящиеся на стадии разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы проекта, ед. | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. находящиеся на стадии строительства, реконструкции, объект | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Количество объектов капитального строительства, реконструкции муниципальной собственности планируемых к вводу в эксплуатацию, объект | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Количество объектов капитального ремонта, объекты, в том числе: | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. на стадии разработки проектно-изыскательской, сметной документации | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. в стадии производства ремонтных работ, объект | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. Количество выполненных мероприятий или работ, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Исполнение функций заказчика-застройщика Администрации Златоустовского городского округа, заключений | 109 | - | - | - | - | - |
| объектов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.1. Количество приобретенных основных средств, ед. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Количество обследованных и подготовленных к строительству земельных участков, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы, 
в том числе муниципальной составляющей Национальных проектов, 
с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя, 
а также ожидаемых результатов

10. Перечень основных мероприятий муниципальной программы отражен в приложении 1 к муниципальной программе.

11. Реализация муниципальной составляющей Национальных проектов 
в рамках муниципальной программы не предусмотрена.

Раздел 6. Основные меры правового регулирования в области строительства объектов собственности Златоустовского городского округа, направленные 
на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия 
нормативно правовых актов

12. Основные меры правового регулирования в области строительства объектов собственности Златоустовского городского округа, направленные 
на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия нормативно правовых актов отражены в таблице.

| Меры правового регулирования | Наименование нормативного правового акта | Номер, дата, нормативного правового акта (при наличии) |
| --- | --- | --- |
| 1. Регулирование вопросов местного значения | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) |
| 2. Регулирование вопросов газоснабжения в Златоустовском городском округе | «О газоснабжении в Российской Федерации»» | Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ (с изменениями и дополнениями) |
|  | «Орегиональнойпрограмме газификациижилищно-коммунальногохозяйства, промышленныхииных организаций вЧелябинской области на 2017-2026 годы» | Постановление Правительства Челябинской области от 20.09.2017 г. № 474-П (с изменениями и дополнениями) |
|  | Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов | Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547 |
| 3. Регулирование вопросов в области энергетики Златоустовского городского округа | «Об энергосбережении ио повышенииэнергетической эффективности иовнесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации» | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (с изменениями и дополнениями) |
| 4. Обоснование градостроительной деятельности - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Федеральный закон от 29.12. 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) |
| 5. Регулирование вопросов в области энергетики Златоустовского городского округа | «О государственной программе Челябинской «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 346-П (с изменениями и дополнениями) |

Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм 
муниципальной программы

13. Подпрограммы в данной муниципальной программе отсутствуют.

Раздел 8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам её реализации, а также сведения 
о взаимодействии мероприятий и результатов их выполнения и оценка 
влияния внешних факторов и условий на их достижение

14. Для достижения основной цели программы - создание комфортных условий для проживания жителей Златоустовского городского округа, постоянное повышение уровня и качества жизни населения городского округа посредством капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения, применены целевые индикаторы:

1) Количество объектов капитального строительства- 16 объектов, реконструкции, в том числе:

- находящиеся на стадии разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы проекта, 14 единиц;

- находящиеся на стадии строительства, реконструкции, 2 объекта;

2) Количество объектов капитального строительства, реконструкции муниципальной собственности, планируемых к вводу в эксплуатацию, 
3 объекта.

3) Количество объектов капитального ремонта – 3 объекта, в том числе:

- на стадии разработки проектно-изыскательской, сметной документации, 2 объекта;

- в стадии производства ремонтных работ, 2 объекта.

4) Исполнение функций заказчика-застройщика Администрации Златоустовского городского округа, в состав которых входит выдача 
109 заключений по результатам проведенной проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства 
или реконструкции, которые финансируются полностью или частично за счет средств соответствующего бюджета и организация строительства и проведение контроля, в период 2021–2026 годов, за работами по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры, здравоохранения, образования, физической культуры 
и спорта, и других сфер 36 объектов.

15. Анализ рисков влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы и описание мер управления рисками

| Определение фактора риска с источниками возникновения | Меры регулирования рисками | Характер влияния рисков на ход реализации муниципальной программы | Качественная (по возможности количественная) оценка факторов риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Правовые риски (общие) |  |  |  |
| Правовые пробелы и коллизии | План нормотворческой деятельности | Отсутствие нормативных актов, позволяющих реализовывать муниципальную программу в срок, может привести к не достижениюцели муниципальной программы | Ухудшение качественных и количественных показателей реализации муниципальной программы |
| Финансово-экономические риски |  |  |  |
| Риск снижения качества проведения строительного контроля (технического надзора) | - Методология оценки работы бюджетного учреждения в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, в состав которой войдут критерии оценки качества проведения строительного контроля (технического надзора); - Разработка ключевых показателей эффективностипроведения строительного контроля (технического надзора), которые войдут в систему планирования, контроля и анализа за работой бюджетного учреждения; - Разработка форм управленческой отчетности по оценке проведения строительного контроля (технического надзора) - Разработка регламента по проведению строительного контроля (технического надзора) | Отсутствие качественного строительного контроля (технического надзора) за мероприятиями муниципальной программы может привести к не достижениюцели муниципальной программы | Ухудшение качества работы по строительному контролю (техническому надзору) |
| Риск снижения квалификации персонала | Внедрение системы оценки качества проведения строительного контроля (технического надзора) позволит бюджетному учреждению сформировать ключевые показатели эффективности для основных специалистов учреждения и поможет объективно оценивать уровень квалификации кадрового потенциала бюджетного учреждения, что, в конечном счете, позволить предотвратить (минимизировать) риск снижения квалификации персонала бюджетного учреждения и строительства в целом | Неквалифицированное кадровое обеспечение может привести к некачественному исполнению поставленных задач | Ухудшение качества организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности и контроля за проведением работ |
| Риск резкого роста бюджетных расходов на строительство | Разработка методологии определения затрат на строительство на основе государственных строительных стандартов. Разработка комплекса мероприятий и соответствующих методик, направленных на минимизацию затрат | Завышение сметной стоимости объектов строительства приведёт к неэффективному расходованию средств бюджета и увеличению сроков исполнения мероприятий муниципальной программы | Увеличится период реализации муниципальной программы |
| Риск потери платежеспособности бюджетного учреждения | Разработка: - методики формирования бюджетадвижения денежных средств на среднесрочный период (год в разбивке по кварталам) и краткосрочный периода (месяц), - регламента по формированию, контролю и анализу бюджета движения денежных средств, - формы бюджета движения денежных средств и альбома вспомогательных форм, необходимых для формирования бюджета движения денежных средств, - предложений по изменению организационно-функциональной структуры бюджетного учреждения в части формирования структуры, отвечающей за выполнение платежной дисциплины учреждения. Разработка типовых положений соответствующих структурных подразделений, должностных инструкций специалистов; - методологии по управлению кредиторской и дебиторской задолженностью (планирование задолженности, ранжирование по срокам возникновения, определение просроченной и безнадежной задолженности и другого) | Не выполнение мероприятий муниципальной программы, а как следствие недостижениецели муниципальной программы | Увеличится период реализации муниципальной программы |
| Риск сокращения доходов бюджетного учреждения |  |  |  |
| Риск сокращения финансирования со стороны Администрации Златоустовского городского округа | Разработка: - типовых договоров между Администрацией Златоустовского городского округа и бюджетным учреждением, предусматривающим ответственность Администрации Златоустовского городского округа за несвоевременное финансирование бюджетного учреждения в рамках задания, - регламентов финансирования задания бюджетному учреждению, - типового приложения - графика финансирования бюджетного учреждения в рамках обеспечения муниципального задания | Приведет к не качественному выполнению основной цели муниципальной программы | Ухудшение комфортных условий для проживания жителей Златоустовского городского округа |

Контроль за ходом реализации муниципальной Программы, 
а также анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной Программы, осуществляет по итогам каждого года, ответственный исполнитель - Администрация Златоустовского городского округа 
в лице муниципального бюджетного учреждения «Капитальное строительство» в соответствии с установленными полномочиями.

Раздел 9. Информация по ресурсному обеспечению

16. Объем финансирования Программы в 2021-2026 годах 
163 948,650 тыс. рублей, в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа -
128 730,040 тыс. рублей;

- средств областного бюджета - 35 218,610 тыс. рублей.

Объём финансирования Программы в 2021 году - 13 872,54 тыс. рублей, 
в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа -
13 872,54 тыс. рублей;

- средств областного бюджета - 0,00  тыс. рублей.

Объём финансирования Программы в 2022 году - 39 940,50 тыс. рублей, 
в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа -
24 215,90 тыс. рублей;

- средств областного бюджета – 15 724,60 тыс. рублей.

Объём финансирования Программы в 2023году - 80 552,410 тыс. рублей, в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа -
61 058,400 тыс.рублей;

- средств областного бюджета - 19 494,010  тыс. рублей.

Объём финансирования Программы в 2024 году - 10 420,800 тыс. рублей, в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа -
10 420,800 тыс. рублей;

- средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Объём финансирования Программы в 2025 году - 9 581,200 тыс. рублей, 
в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа -
9 581,200 тыс. рублей;

- средств областного бюджета – 0,00  тыс. рублей;

Объём финансирования Программы в 2026 году - 9 581,200 тыс. рублей, 
в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округ -
9 581,200 тыс. рублей;

- средств областного бюджета – 0,00  тыс. рублей.

17. Свод объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности в разрезе этапов исполнения и источников финансирования отражен в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 10. Методика оценки эффективности муниципальной
 программы и установление ее критериев.

18. Оценка эффективности муниципальной программы должна осуществляться в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией муниципальной программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, открытости, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые показатели.

19. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

а) повышение эффективности бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ;

б) достижение установленных значений целевых показателей.

20. Оценка эффективности осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности производится путем сопоставления фактических достигнутых показателей с плановыми.

21. Оценка эффективности использования бюджетных средств 
при реализации муниципальной программы рассчитывается по следующим показателям:

| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | = | Фактические индикативныепоказатели ---------------------------------------------------- плановые индикативные показатели |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | = | Фактическое использование бюджетныхсредств ---------------------------------------------------- Плановое использование бюджетныхсредств |
| Показатель эффективности использования бюджетных средств (О) | = | ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей) ---------------------------------------------------- ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) |

22. Эффективность реализации Программы в рассматриваемом периоде определяется по полученным результатам оценки следующим образом:

| Значение | Эффективное использование бюджетных средств |
| --- | --- |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |