ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20.03.2024 г. | № | 66-П/АДМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Златоуст |  |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 17.11.2021 г. № 517-П/АДМ «Об утверждении муниципальной программы Златоустовского городского округа «Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Златоустовского городского округа» |  |  |  |  |  |

В соответствии с решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 21.12.2023 г. № 58-ЗГО «О бюджете Златоустовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в целях уточнения срока реализации программы, объемов финансирования 
и индикативных показателей муниципальной программы Златоустовского городского округа «Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Златоустовского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Златоустовского городского округа от 17.11.2021 г. № 517-П/АДМ
«Об утверждении муниципальной программы Златоустовского городского округа «Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Златоустовского городского округа» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:

1) строку «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 - 2026 годы |
| --- | --- |

»;

2) строку «Объемы финансовых ресурсов муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансовых ресурсов муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы в 2022 - 2026 годах составит -50383,299 тыс. рублей, в том числе за счет: областного бюджета - 5625,42841 тыс. рублей; местного бюджета - 44757,87059 тыс. рублей Объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составит - 39 171,797 тыс. рублей, в том числе за счет: областного бюджета - 5 625,42841 тыс. рублей; местного бюджета - 33 546,36859 тыс. рублей Объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составит - 11211,502тыс. рублей, в том числе за счет: местного бюджета - 11211,502тыс. рублей Объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составит - 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет: местного бюджета - 0,00 тыс. рублей Объем финансирования муниципальной программы в 2025 году составит - 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет: местного бюджета - 0,00 тыс. рублей Объем финансирования муниципальной программы в 2026 году составит - 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет: местного бюджета - 0,00 тыс. рублей |
| --- | --- |

»;

3) строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы будет способствовать: 1) увеличению количества ОКНМС (ОКНМЗ), на которых проведены работы по сохранению, до 18 ед.; 2) увеличению доли ОКНМС, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества ОКНМС, расположенных на территории ЗГО, до 17,86% |
| --- | --- |

»;

4) пункт 4 раздела 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4. На территории ЗГО находится 83 объекта культурного наследия, в том числе объекты:

- федерального значения - 3;

- регионального значения - 69, из них 8 объектов находятся в процессе исключения;

- местного (муниципального) значения - 8;

- выявленные -3.

В муниципальной собственности ЗГО находятся 28 объектов культурного наследия.»;

5) пункт 14 раздела 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«14. Реализация муниципальной программы обеспечит достижение следующих конечных результатов:

1) увеличение количества ОКНМС (ОКНМЗ), на которых проведены работы по сохранению, до 18 ед.;

2) увеличение доли ОКНМС, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества ОКНМС, расположенных на территории ЗГО, до 17,86%»;

6) пункт 18 раздела 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«18. Реализация муниципальной программы рассчитана на период 
2022 - 2026 годы»;

7) пункт 21 раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«21. Перечень ОКНМС (ОКНМЗ) по которым проводятся работы 
по сохранению в период 2022-2026 гг. представлен в приложении 2 
к муниципальной программе»;

8) таблицу 1 пункта 24 раздела 8 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

Таблица 1

| ## № п/п | ## Наименование целевых индикаторов | ## Единицы измерения | ## Срок реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2022 г. | ## 2023 г. | ## 2024 г. | ## 2025 г. | ## 2026 г. |
| ## 1 | ## Количество организованных мероприятий по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС (ОКНМЗ) | ед | ## 13 | ## 10 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| ## 2 | ## Количество организованных и (или) проведенных ремонтно-реставрационных работ на ОКНМС | ед | ## 2 | 1 | - | - |  |
| ## 3 | ## Доля ОКНМС, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества ОКНМС | % | ## 14,70 | 14,70 | 17,86 | 17,86 | 17,86 |
| ## 4 | ## Количество ОКНМЗ, в отношении которых проводится мониторинг их состояния | ед | ## 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

»;

9) пункт 33 раздела 9 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«33. Объем финансирования муниципальной программы в 2022 - 2026 годах составит - 50383,299 тыс. рублей, в том числе за счет:

областного бюджета - 5625,42841 тыс. рублей;

местного бюджета - 44757,87059 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2022 году 
составит - 39 171,797 тыс. рублей, в том числе за счет:

областного бюджета - 5 625,42841 тыс. рублей;

местного бюджета - 33 546,36859 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2023 году 
составит - 11211,502 тыс. рублей, в том числе за счет:

местного бюджета - 11211,502 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2024 году 
составит - 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет:

местного бюджета - 0,00 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2025 году 
составит - 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет:

местного бюджета - 0,00 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2026 году 
составит - 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет:

местного бюджета - 0,00 тыс. рублей.»;

10) раздел 10 муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Раздел 10. Методика оценки эффективности муниципальной программы и установление ее критериев

34. Оценка эффективности муниципальной программы должна осуществляться в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией муниципальной программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), адресности и целевого характера бюджетных средств.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые показатели.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

а) повышение эффективности бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

б) достижение установленных значений целевых показателей.

Оценка эффективности осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей с плановыми.

Оценка эффективности использования бюджетных средств 
при реализации муниципальной программы рассчитывается по следующим показателям:

| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | = | Фактические индикативные показатели ---------------------------------------------------- Плановые индикативные показатели |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | = | Фактическое использование бюджетных средств ---------------------------------------------------- Плановое использование бюджетных средств |
| Показатель эффективности использования бюджетных средств (О) | = | ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей) ---------------------------------------------------- ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) |

Эффективность реализации муниципальной программы 
в рассматриваемом периоде определяется по полученным результатам оценки следующим образом:

| Значение | Эффективность использования бюджетных средств |
| --- | --- |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

Оценка эффективности использования бюджетных средств будет 
тем выше, чем выше уровень достижения показателей и меньше уровень использования бюджетных средств»;

11) приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1);

12) приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

| Глава Златоустовского городского округа |  | М.Б. Пекарский |
| --- | --- | --- |

Рассылка:Сабанов О.В., Сюзев А.Ю., УАиГ, ФУ, КСП, МКУ «УК ЗГО», ОМС «КУИ ЗГО», МКУ «УОиМП», ПУ, прокуратура, пресс-служба

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 20.03.2024 г. № 66-П/АДМ

Приложение 1

# к муниципальной программе Златоустовского городского округа «Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных 
на территории Златоустовского городского округа»

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы Златоустовского городского округа 
«Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, 
и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории 
Златоустовского городского округа» на 2022 -2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования на реализацию мероприятий программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г |  |
| Основное мероприятие «Сохранение и использование объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС(ОКНМЗ), в том числе: | Всего: | 21936,4 | 15103,7 | 6832,7 | 0 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа;Муниципальное казенное учреждениеУправление культуры Златоустовского городского округа;Муниципальное казенное учреждениеУправление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 21936,4 | 15103,7 | 6832,7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Братская могила и памятник златоустовским рабочим, расстрелянным в 1903 г.» (пл. III Интернационала, сквер у драмтеатра) | местныйбюджет | 1587,86 | 1265,55 | 322,31 |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.2 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ «Дом жилой с барельефами» (ул. им. Карла Маркса, д. 4) | местныйбюджет | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.3 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ «Дом жилой с башенкой» (ул. им. Карла Маркса, д. 8) | местныйбюджет | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.4 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ «Дом жилой с аркой» (ул. им. Карла Маркса, д. 11) | местныйбюджет | 348,36 | 348,36 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.5 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Бывшее здание арсенала» (пл. III-го Интернационала) | местныйбюджет | 9296,3 | 9046,3 | 250,0 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждениеУправление культуры Златоустовского городского округа |
| 1.6 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения«Женская гимназия» (ул. Петровская, д. 1) | местныйбюджет | 1490,8 | 884,4 | 606,4 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждениеУправление культуры Златоустовского городского округа |
| 1.7 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ «Дом жилой, архитектор П.А. Сибрин» (ул. им. Карла Маркса, д.2) | местныйбюджет | 324,64 | 324,64 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.8 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН регионального значения «Дворец культуры машиностроителей» (пр.Мира, д.2а) | местныйбюджет | 644,45 | 434,45 | 210,0 |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.9 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН регионального значения «Особняк купеческий» (ул. им. М.А. Аникеева, 2) | местныйбюджет | 420,0 | 420,0 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.10 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН регионального значения «Кинотеатр «Колизей» (ул. им. М.И. Калинина, 3) | местныйбюджет | 420,0 | 420,0 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.11 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Здание Дворца культуры машиностроителей» (ул. им. В.И. Ленина, д.1) | местныйбюджет | 420,0 | 420,0 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.12 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Памятник юным борцам за власть Советов» (ул. им. В.И. Ленина, сквер) | местныйбюджет | 1515,7 | 420,0 | 1095,7 |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.13 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН регионального значения «Дом купца Андрианова» (ул. им. Н.Б. Скворцова, д. 7) | местныйбюджет | 420,0 | 420,0 |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.14 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Училище Уреньгинское» (ул. им. В.И. Ленина, д.67) | местныйбюджет | 2563,29 |  | 2563,29 |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.15 | Организация разработки научно-проектной документации и проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Училище церковно-приходское» (ул. им. В.И. Ленина, д.25) | местныйбюджет | 1679,70 |  | 1679,7 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждениеУправление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа |
| 1.16 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Братская могила и памятник красногвардейцам, убитым близ села Куваши» (с. Куваши, у здания школы) | местныйбюджет | 105,3 |  | 105,3 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждениеУправление культуры Златоустовского городского округа |
| 2 | Организация и (или) проведение ремонтно-реставрационных работ на ОКНМС, в том числе: | Всего: | 28446,899 | 24068,097 | 4378,802 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждениеУправление культуры Златоустовскогогородского округа |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областнойбюджет | 5625,42841 | 5625,42841 |  |  |  |  |  |
|  |  | местныйбюджет | 22821,47059 | 18442,66859 | 4378,802 |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение работ по реставрированию ОКНМС местного (муниципального) значения «Мемориал Славы; ск.Маганов Б.А., Суленев А.Б., арх.Казаков Ю.А.» (ул. Таганайская, 194Б) | местныйбюджет | 19200,02867 | 14821,22667 | 4378,802 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждениеУправление культуры Златоустовского городского округа |
| 2.2 | Организация и проведение работ по реставрированию ОКНМС федерального значения «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.» (пл. III Интернационала, 1) | Всего, | 9246,87033 | 9246,87033 |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждениеУправление культуры Златоустовского городского округа |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областнойбюджет | 5625,42841 | 5625,42841 |  |  |  |  |  |
|  |  | местныйбюджет | 3621,44192 | 3621,44192 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Охрана объектов культурного наследия местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мониторинг состояния ОКНМЗ | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| Итого: |  | областнойбюджет | 5625,42841 | 5625,42841 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 44757,87059 | 33546,36859 | 11211,502 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Всего: | 50383,299 | 39171,797 | 11211,502 | 0 | 0 | 0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 20.03.2024 г. № 66-П/АДМ

Приложение 2

к муниципальной программе 
Златоустовского городского округа «Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Златоустовского городского округа»

Перечень ОКНМС(ОКНМЗ), по которым проводятся работы по сохранению 
в период 2022-2026 г.

| № п/п | Наименование и адрес объекта культурного наследия | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2022 г. |  |  |
| 1 | Объект культурного наследия регионального значения«Братская могила и памятник златоустовским рабочим, расстрелянным в 1903 г.» (пл. III Интернационала, сквер у драмтеатра) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС (разработка научно-проектной документации; прохождение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации; разработка проекта охранных зон) |
| 2 | Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой с барельефами» (ул. им. Карла Маркса, д. 4) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ (разработка проекта охранных зон) |
| 3 | Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой с башенкой» (ул. им. Карла Маркса, д. 8) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ (разработка проекта охранных зон) |
| 4 | Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой с аркой» (ул. им. Карла Маркса, д. 11) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ (разработка проекта охранных зон) |
| 5 | Объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.» (пл. III Интернационала, 1) | Организация и проведение работ по реставрированию ОКНМС (ремонтные работы, авторский надзор) |
| 6 | Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Мемориал Славы; ск. Маганов Б.А., Суленев А.Б., арх. Казаков Ю.А.» (ул. Таганайская, 194Б) | Организация и проведение работ по реставрированию ОКНМС (Ремонтные работы (приобретение плит из гранита); авторский надзор; технический надзор) |
| 7 | Объект культурного наследия регионального значения «Бывшее здание арсенала» (пл. III-го Интернационала) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС (Проведение судебной строительно-технической экспертизы проектно-сметной документации на ремонтные работы) |
| 8 | Объект культурного наследия регионального значения«Женская гимназия» (ул. Петровская, д. 1) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС (разработка Предмета охраны) |
| 9 | объект культурного наследия местного значения «Дом жилой, архитектор П.А. Сибрин» (ул. им. Карла Маркса, д.2) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ (разработка проекта охранных зон) |
| 10 | Объект культурного наследия регионального значения «Дворец культуры машиностроителей» (пр.Мира, д.2а) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН (разработка проекта охранных зон) |
| 11 | Объект культурного наследия регионального значения «Особняк купеческий» (ул. им. М.А. Аникеева, 2) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН (разработка проекта охранных зон) |
| 12 | Объект культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Колизей» (ул. им. М.И. Калинина, 3) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН (разработка проекта охранных зон) |
| 13 | Объект культурного наследия регионального значения «Здание Дворца культуры машиностроителей» (ул. им. В.И. Ленина, д.1) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС (разработка проекта охранных зон) |
| 14 | Объект культурного наследия регионального значения «Памятник юным борцам за власть Советов» (ул. им. В.И. Ленина, сквер) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС (разработка проекта охранных зон) |
| 15 | Объект культурного наследия регионального значения «Дом купца Андрианова» (ул. им. Н.Б. Скворцова, д. 7) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН (разработка проекта охранных зон) |
| 2023 г. |  |  |
| 16 | Объект культурного наследия регионального значения«Братская могила и памятник златоустовским рабочим, расстрелянным в 1903 г.» (пл. III Интернационала, сквер у драмтеатра) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС (экспертиза достоверности определения сметной стоимости) |
|  |  | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС (разработка раздела об обеспечении сохранности ОКН, прохождение государственной историко-культурной экспертизы) |
| 17 | Объект культурного наследия регионального значения «Училище Уреньгинское» (ул. им. В.И. Ленина, д.67) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС (комплексное инженерно-техническое исследование, разработка научно-проектной документации; прохождение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации; экспертиза достоверности определения сметной стоимости) |
| 18 | Объект культурного наследия регионального значения «Памятник юным борцам за власть Советов» (ул. им. В.И. Ленина, сквер) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ (обследование технического состояния) |
|  |  | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС (разработка научно-проектной документации; прохождение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации; экспертиза достоверности определения сметной стоимости) |
| 19 | Объект культурного наследия регионального значения «Училище церковно-приходское» (ул. им. В.И. Ленина, д.25) | Организация разработки научно-проектной и проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС (разработка научно-проектной и проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения) |
| 20 | Объект культурного наследия регионального значения «Дворец культуры машиностроителей» (пр.Мира, д.2а) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ (разработка проекта охранных зон) |
| 21 | Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Мемориал Славы; ск. Маганов Б.А., Суленев А.Б., арх. Казаков Ю.А.» (ул. Таганайская, 194Б) | Организация и проведение работ по реставрированию ОКНМС (Приобретение и монтаж основных средств (букв и цифр), ремонтные работы) |
| 22 | Объект культурного наследия регионального значения «Бывшее здание арсенала» (пл. III-го Интернационала) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС (Разработка раздела об обеспечении сохранности ОКН) |
| 23 | Объект культурного наследия регионального значения «Женская гимназия» (ул. Петровская, д. 1) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС (картограмма работ (архитектурно-строительные чертежи (планы)) и сметная документация) |
| 24 | Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила и памятник красногвардейцам, убитым близ села Куваши» (с. Куваши, у здания школы) | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС(разработка раздела «Предмет охраны» ОКН) |