Паспорт
Подпрограммы "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" (далее - подпрограмма).

| Кураторы подпрограммы | Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству, Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам, Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Златоустовского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Орган местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа, Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |
| Цели подпрограммы | 1) создание на территории Златоустовского городского округа условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; 2) уменьшение аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. |
| Задачи подпрограммы | 1) формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 2) снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высоким (более 70 процентов) уровнем износа. |
| Целевые (индикаторы) показатели подпрограммы | 1) строительство и (или) приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, тыс. кв. метров; 2) количество граждан округа (семей), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям, семей; 3) снос ветхо-аварийного жилья, тыс. кв. метров. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Объемы финансовых ресурсов подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы в 2025-2027 годах – 241 552,90 тыс. рублей, в том числе за счет: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; областного бюджета – 218 151,20 тыс. рублей; местного бюджета – 23 401,70 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2025 году – 23 183,30 тыс. рублей, в том числе за счёт: федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей; областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; местного бюджета - 23 183,30 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2026 году – 109 184,80 тыс. рублей, в том числе за счёт: федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей; областного бюджета - 109 075,60 тыс. рублей; местного бюджета - 109,20 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2027 году – 109 184,80 тыс. рублей, в том числе за счёт: федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей; областного бюджета – 109 184,80 тыс. рублей; местного бюджета – 109,20 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) количество семей, улучшивших жилищные условия составит 66 семей; 2) общая площадь снесенного ветхоаварийного жилого фонда составит 11,004 тыс. кв. метров. |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

- Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, представляет собой одно - двухэтажные строения постройки пятидесятых и ранее годов, не отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям. Это жилье построено из строительных материалов с низкой степенью надежности, не удовлетворяющих новым требованиям тепло - и энергосбережения для жилых зданий.

Масштаб проблемы переселения граждан Златоустовского городского округа из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в значительной степени зависит от формирования нормативной правовой базы.

Правовое регулирование вопросов переселения граждан из муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, осуществляется в рамках жилищного законодательства, которое является предметом совместного ведения Российской Федерации и её субъектов. Государство гарантирует гражданам, проживающим в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, право на получение в пользование жилых помещений по договорам социального найма (статья 85 Жилищного кодекса Российской Федерации). Подпрограмма призвана обеспечить выполнение обязательства государства на реализацию права граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям.

Мероприятия, осуществляемые в рамках Подпрограммы, позволят сократить количество аварийного жилищного фонда Златоустовского городского округа и переселить граждан в новое комфортное жилье, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Для ликвидации до 2027 года жилищного фонда, имеющего критическую степень износа (более 70 процентов), необходимо снести не менее 48,6376 тыс. кв. метров жилья.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2. Основными целями подпрограммы являются:

1) создание на территории Златоустовского городского округа условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

2) уменьшение аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3. Основными задачами подпрограммы являются:

1) формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высоким (более 70 процентов) уровнем износа.

4. В результате реализации данной подпрограммы планируется достижение следующих целевых индикаторов:

|  |  |  | Таблица 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикативных показателей | Ед. изм. |  | Плановые показатели Подпрограммы |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. Строительство и (или) приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | тыс.кв.метров |  | 0 | 1,161 | 1,161 |
| 2. Снос ветхо-аварийного жилья | тыс.кв.метров |  | 11,004 | 0 | 0 |
| 3. Количество граждан округа (семей), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям | семей |  | 0 | 33 | 33 |

5. Реализация подпрограммы приведет к достижению ожидаемых результатов:

1) количество семей, улучшивших жилищные условия составит 66 семей;

2) общая площадь снесенного ветхоаварийного жилого фонда составит   11,004 тыс. кв. метров.

6. Срок реализации подпрограммы: 2025-2027 годы.

Подпрограмма носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

7. Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в разделе V программы.

8. Реестр аварийного жилищного фонда на территории Златоустовского городского округа в приложение к подпрограмме.

IV. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

9. Участие предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации Подпрограммы не предусмотрено.

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

10. Объем финансирования подпрограммы в 2025-2027 годах - 241 552,90 тыс. рублей, в том числе за счет:

федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

областного бюджета - 218 151,20 тыс. рублей;

местного бюджета - 23 401,70 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2025 году - 23 183,30 тыс. рублей, в том числе за счёт:

федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;

местного бюджета - 23 183,30 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2026 году - 109 184,80 тыс. рублей, в том числе за счёт:

федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

областного бюджета - 109 075,60 тыс. рублей;

местного бюджета - 109,20 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2027 году - 109 184,80 тыс. рублей, в том числе за счёт:

федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

областного бюджета - 109 075,60 тыс. рублей;

местного бюджета - 109,20 тыс. рублей.

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы изложено в разделе V программы.

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

11. При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленной цели необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

Риски реализации подпрограммы можно разделить на две группы:

внутренние - относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограммы,

внешние, наступление или не наступление которых, не зависит от действий ответственного исполнителя подпрограммы.

Внутренние риски могут являться следствием:

отсутствия финансирования подпрограммы;

несвоевременных разработок, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограммы;

недостаточной оперативности при наступлении внешних рисков реализации подпрограммы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

детальное планирование хода реализации подпрограммы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы, который выполняют ответственные исполнители мероприятий;

своевременная актуализация ежегодных мероприятий реализации подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов.

Внешние риски могут являться следствием:

ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы;

возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления вышеуказанными рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Анализ и управление риском реализации подпрограммы обеспечивает:

условия, в результате которых можно реализовать мероприятия, предусмотренные подпрограммой на данный период;

постоянный учет всех факторов риска, влияющих на достижение цели подпрограммы;

правильный учет факторов риска, их тщательный анализ и разумная политика по управлению ими