КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства при расходовании бюджетных средств при капитальном ремонте, ремонте, содержанию автомобильных дорог местного значения, средств муниципального дорожного фонда в МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

.

Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО, Палата) на основании требования прокуратуры города Златоуста от 04.04.2016 г. и  в соответствии с пунктом 24 раздела I Плана работы КСП ЗГО на 2016 год, проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законодательства при расходовании бюджетных средств при капитальном ремонте, ремонте, содержанию автомобильных дорог местного значения, средств муниципального дорожного фонда» в отношении Муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ ЗГО «УЖКХ», Управление).

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено средств в сумме 261 341,3 тыс. рублей (местный бюджет – 129 939,9 тыс. рублей, областной бюджет – 131 401,4 тыс. рублей).

Составленный по результатам контрольного мероприятия акт от 20.04.2016 № 9, был подписан руководителем Управления с пояснениями и  разногласиями, которые в соответствии с пунктом 76 Положения о Контрольно-счетной палате, утвержденного решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.10.2011 №60-ЗГО являются приложением к акту. Контрольно-счетной палатой пояснения приняты. По существу  разногласий дан мотивированный ответ.

При проведении контрольного мероприятия установлено следующее:

Всего в 2014, 2015 г.г. и 1 квартале 2016 г. по разделу, подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» израсходовано 364 746,8 тыс. рублей.

В проверяемом периоде МКУ ЗГО «УЖКХ» заключено 108 муниципальных контрактов (договоров) для обеспечения муниципальных нужд в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, обеспечения безопасности дорожного движения. В том числе в соответствии с положениями статьи 93 Федерального закона о контрактной системе (с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) 76  договоров на сумму 6 479,8 тыс. рублей, конкурентными способами – 32 договора на сумму 273 665,6 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в результате проведения аукционов в электронной форме, запроса котировок составила 6 720,5 тыс. рублей или 1,7% от общего объема бюджетных ассигнований.

В ходе контрольного мероприятия расходования бюджетных средств не по целевому назначению не установлено.

Вместе с тем, выявлены следующие нарушения законодательства:

Нарушения законодательства о дорожной деятельности:

- В нарушение статей 17,18 Федерального закона от 08.11.2007 №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ) не утвержден порядок ремонта и содержания дорог местного значения;

- В нарушение статьи 34 Федерального закона № 257-ФЗ в 2014 г. Управлением не утверждались нормативы затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог;

- В нарушение требований о ежегодной оценке технического состояния автомобильных дорог, предусмотренных пунктом 4 Приказа Министерства транспорта РФ от 27.08.2009 №150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» Управлением в 2014 году обследование и оценка дорог не проводились.

Нарушения бюджетного законодательства:

- В нарушение требований абзаца 3 статьи 162, части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) МКУ ЗГО «УЖКХ» в 2015 году в отсутствие лимитов бюджетных обязательств приняты бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, договоров на ремонт и текущее содержание дорог в общей сумме 41 551,8 тыс. рублей (40 290,8 +1 261,0);

- В нарушение статьи 34 БК РФ Управлением не использована возможность достижения экономии при проведении закупок для муниципальных нужд (заключено15 прямых договоров в сумме, не превышающей 100,0 тыс. рублей (на общую сумму 1 481,2 тыс. рублей), путем искусственного разделения взаимосвязанных между собой работ (услуг)).

Нарушения законодательства о контрактной системе:

- В нарушение пункта 2 статьи 7 Федерального закона №44-ФЗ, пунктов 6 Приказов Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013 №544/18н и от 31.03.2015 №182/7н Управлением в 2014 году несвоевременно размещены изменения плана-графика (на 6 дней позднее) по закупке работ с начальной максимальной ценой контракта в размере 35 000,0 тыс. рублей;

- В нарушение части 3 статьи 96, части 6 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ Управлением не отказано ООО «СтройОптимум» в принятии банковской гарантии ПАО «ВТБ 24» от 02.02.2015 г. на сумму 450,1 тыс. рублей в связи с недостаточным сроком действия (на 30 дней);

- В нарушение статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в проверяемом периоде Управлением не соблюдались сроки оплаты выполненных подрядными организациями работ (от 4 до 193 дней). Общая сумма финансовых рисков составляет 303,5 тыс. рублей;

- В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ в ходе исполнения муниципального контракта от 29.06.2015, заключенного по итогам электронного аукциона с ООО «Златоустовское ДРСУ» на сумму 6 837,1 тыс. рублей (выполнение работ по текущему и ямочному ремонту автомобильных дорог), без изменения цены контракта сторонами были изменены существенные условия контракта на сумму 5 596,4 тыс. рублей или 81,9 % (исключены и заменены виды работ, исключены 4 объекта, на которых было предусмотрено проведение работ);

- В нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ экспертиза выполненных работ по устройству неровностей дорожной поверхности по договору от 21.12.2015 с ООО «Щит» на сумму 72,1 тыс. рублей проведена после принятия и оплаты выполненных работ.

Также необходимо отметить, что общим недостатком аукционной документации на осуществление закупок, связанных с ремонтом автомобильных дорог является отсутствие исполнительных схем или иных документов, где указаны конкретные участки дорожного полотна, подлежащего ремонту, что вызывает затруднения по решению вопроса об участии в аукционах и может привести к нарушению принципа обеспечения конкуренции.

Обращает внимание формальный подход к оформлению результатов экспертизы выполненных работ, во всех экспертных заключениях, представленных на проверку, отсутствует информация о конкретном объекте, где проводилась экспертиза, объемах замеров и осмотров.

В соответствии с указанным выше требованием прокуратуры города Златоуста, материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру для применения мер прокурорского реагирования в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на заседании комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике 23.06.2016 г. За нарушение требований Бюджетного кодекса РФ должностное лицо МКУ ЗГО «УЖКХ» привлечено к административной ответственности.

Председатель КСП ЗГО                                                                Л.В.Болховская

24.08.2016