2

[image: image2.emf]ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	22.12.2023 г.
	№
	494-П/АДМ
	

	г. Златоуст
	

	О внесении изменений 
в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 25.12.2020 г. № 565-П/АДМ 
«О принятии решения 
о реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Златоустовского городского округа
	


В связи с уточнением затрат на строительство газовых котельных                         в районе металлургического завода,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администрации Златоустовского  городского округа от 25.12.2020 г. № 565-П/АДМ «О принятии решения                     о реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности Златоустовского городского округа» изложить в новой редакции (приложение).

2. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                        за собой.
	Глава 
Златоустовского городского округа
	[image: image1.png]AOMWUHUCTPALINA
! 3IATOYCTOBCKOIo
wmpw [OPO[LICKOIO OKPYTA

KYMEHT NOANWUCAH 3NEKTPOHHOM NOAMNMUCHIO

CBEOEHMS O CEPTU®UKATE 3N

Cepradurar: 179F46271046FSBEFBOASE78C30CAEG2
Kem Boi1an: Kasaaueiicteo Poccun

Baagenen: Ilekapcknii Makcam BopacoBrY
JeiicrBuTeeH ¢ 06.03.2023 mo 29.05.2024





	М.Б. Пекарский


Рассылка: Бобылев В.В., Сюзев А.Ю., Турова Е.В., Царькова Т.Н., пресс-служба, прокуратура.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

   от 22.12.2023 г. № 494-П/АДМ
Решение

о предоставлении бюджетных ассигнований из бюджета Златоустовского городского округа на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа

	№

п/п
	Наименование объекта капитального строительства
	Направление инвестирования
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Златоустовского городского округа
	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
	Сметная стоимость объекта капитального строительства, тыс. рублей
	Распределение 
(по годам реализации) сметной стоимости объекта капитального строительства, рассчитанной в ценах соответствующих лет, тыс. рублей
	Общий (предельный) объем инвестиций тыс. рублей
	Распределение                  (по годам реализации) общего (предельного) объема инвестиций, тыс. рублей

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Строительство газовой котельной в районе ТП-1 
на улице Кирова в районе Метзавода г. Златоуст Челябинской области
	Строительство, в том числе ПИР, 
гос. экспертиза
	Администра- ция

Златоустовского городского округа
	Производи-

тельность -

7 МВт
	2022 г.
	49 596,0,                          в том числе

проектно- изыскательские работы, госэкспертиза 0,0;
	2020 г.: 1 223,635,                      в том числе - проектно​изыскательские работы, 
гос. экспертиза 0,0;

2021 г.: 23 980,18354,                    в том числе проектно​
изыскательские
	34 337,48342

в том числе проектно​изыскательские работы, 
гос. экспертиза 0,0;
	2020 г.: 1 223,635,                          в том числе - проектно​изыскательские работы,                            гос. экспертиза 0,0;

2021 г.: 23 740,18354,                   в том числе проектно​изыскательские

	
	
	
	
	
	
	
	работы, 
гос. экспертиза 0,0;

2022 г.: 24 392,18146

в том числе проектно​изыскательские работы, 
гос. экспертиза 0,0;


	
	работы, 
гос. экспертиза 0,0;          

2022 г.:

9 373,66488                

 в том числе проектно​изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0;



	2
	Строительство газовой котельной мощностью                  17 МВт                             по адресному ориентиру: Челябинская область,                             г. Златоуст,                      ул. им. А.И.

Герцена, западнее дома № 1
	Строительствов том числе ПИР, гос. экспертиза
	
	Производи-тельность -

17 МВт
	2022 г.
	155 392,0

в том числе
проектно- изыскательские работы, 
гос. экспертиза,

4430,0
	2020 г.:

7 388,771,                       в том числе проектно​изыскательские работы, 
гос. экспертиза 0,0;

2021 г.:

26 355,025, в том числе проектно​изыскательские работы, 
гос. экспертиза 4 429,525025;

2022 г.:

94 792,35709,                       в том числе проектно​изыскательские работы, 
гос. экспертиза 0,474975;                 2023 г.: 

26 855,84691

в том числе проектно​изыскательские работы, 
гос. экспертиза 0,0.
	132 083,0         

в том числе
проектно- изыскательские работы, 
гос. экспертиза,

1513,0
	2020 г.:

7 388,771, в том числе проектно​изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0;

2021 г.:

26 355,025, в том числе проектно​изыскательские работы, гос. экспертиза 

1 469,025;

2022 г.:

71 483,35709,                          в том числе проектно​изыскательские работы, гос. экспертиза 

293,805;

2023 г.:

26 855,84691

в том числе проектно​изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0.

	

	3
	Строительство газовой котельной мощностью 
70 МВт 
по адресному ориентиру: Челябинская область,

г. Златоуст,                 ул. им. Карла Маркса, д. 28
	Строительство в том числе ПИР, 
гос. экспертиза
	
	Производи-
тельность -

70 МВт
	2023 г.
	462 746,0             в том числе
проектно- изыскательские работы, 
гос. экспертиза,

9 952,0;
	2020 г.:

28 633,494,                    в том числе                     проектно-изыскательские работы,                       гос. экспертиза 0,0;

2021 г.:

13 952,79062                       в том числе проектно​изыскательские работы, 
гос. экспертиза 0,0;

2022 г.:

95 281,06272, 

том числе                  проектно​изыскательские работы, 
гос. экспертиза  

9 992,0

2023 г.

272 624,21221 

в том числе проектно​изыскательские работы, 
гос. экспертиза 0,0;

2024 г.

52 254,44045 

в том числе проектно​изыскательские работы, 
гос. экспертиза 0,0
	341 079,56021        

в том числе        проектно- изыскательские работы, 
гос. экспертиза                2,837;
	2020 г.:

28 633,494,         

в том числе          проектно​изыскательские работы,                       гос. экспертиза 0,0;

2021 г.:

13 952,79128                       в том числе проектно​изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0;

2022 г.:

95 281,06272, 

в том числе проектно​изыскательские работы, гос. экспертиза 2837,0

2023 г.

203 212,21221 

в том числе проектно​изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0;




� EMBED Word.Picture.8 ���








Вр-340252 
Вр-340252

[image: image3.png]


_1764756767.doc
[image: image1.png]






