|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА****ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** |  |  |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по результатам** **анализа планирования и оценки обоснованности бюджетных расходов на** **устройство ливневых канализаций и ремонт подпорных стен на территории Златоустовского городского округа**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в связи с обращением гражданки Златоустовского городского округа и в соответствии с требованиями Закона №6-ФЗ[[1]](#footnote-1) (часть 2 статьи 9), Положения о Контрольно-счетной палате ЗГО[[2]](#footnote-2) (подпункт 1 пункта 38).

Результаты анализа планирования и оценки обоснованности бюджетных расходов на устройство ливневых канализаций и ремонт подпорных стен на территории Златоустовского городского округа отражены в заключении №86 от 11.09.2024г.:

1. Вопросы благоустройства территории городского округа относятся к вопросам местного значения и выполняются за счет средств местного бюджета.

Деятельность по организации благоустройства, оказанию содействия в обеспечении соблюдения правил благоустройства, осуществлению контроля за соблюдением правил благоустройства осуществляет Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (далее – Управление ЖКХ).

2. За период с 2021г. по 02.05.2024г. в адрес Главы ЗГО, заместителя Главы ЗГО по инфраструктуре, Управления ЖКХ поступило 28 обращений граждан по вопросу обустройства ливневых канализаций и подпорных стен на территории округа в том числе: 2021 г. – 4 обращения, 2022 г. – 7 обращений, 2023 г. – 15 обращений, 2024 г. – 2 обращения.

Ответы на обращения граждан в основном содержали информацию о включении работ по устройству ливневых канализаций в план, в том числе перспективный, по устройству ливневых канализаций с указанием номера записи в нем, а также в реестр по устройству и ремонту ливневых канализаций с указанием номера записи в нем.

Вместе с тем, отсутствует однообразный подход к формированию плана по устройству и ремонту ливневых канализаций в части его наименования (план, перспективный план, реестр, адресный перечень), а также к форме документа и отмечается их многочисленное количество. Кроме того, отсутствие текущей даты, на которую подготовлен план по устройству и ремонту ливневых канализаций, а также даты его утверждения приводит к неопределенности и невозможности подтверждения информации, указанной в ответах на обращения граждан о включении работ по устройству ливневых канализаций в план.

Таким образом, ответы на обращения граждан носят формальный характер, информация о включении работ по обустройству (ремонту) ливневых канализаций в план по их ремонту и устройству документально не подтверждается.

3. Постановлением Администрации ЗГО от 15.06.2015 г. №216-П[[3]](#footnote-3) создана межведомственная комиссия по обследованию подпорных стен, находящихся на территории Златоустовского городского округа (далее – Межведомственная комиссия).

Отсутствие положения о работе Межведомственной комиссии, а также документов по результатам обследования подпорных стен, находящихся на территории округа (протоколы, решения, заключения и иные документы), свидетельствует о формальном подходе к организации ее работы.

4. Ненадлежаще организована работа в Управлении ЖКХ по учету ливневых канализаций, подпорных стен, требующих ремонта, в том числе капитального, а также их обустройства (отсутствует утвержденный перечень ливневых канализаций, подлежащих устройству, очистке, ремонту, капитальному ремонту, а также перечень подпорных стен, требующих ремонта, капитального ремонта; отсутствует положение (порядок) о работе комиссии по обследованию ливневых канализаций и подпорных стен).

5. Отмечено низкое качество планирования бюджетных расходов на ремонт, очистку и устройство ливневых канализаций, а также капитальный ремонт подпорных стен.

6. Потребность в финансировании работ по ремонту, очистке и устройству ливневых канализаций, а также ремонту и проектированию подпорных стен значительно превышает возможности бюджета Златоустовского городского округа по финансовому обеспечению соответствующих расходных обязательств.

Следует отметить, что при осуществлении расходов на устройство (ремонт) ливневых канализаций и подпорных стен их первоочередность определена в том числе судебными решениями.

Вместе с тем, при имеющейся потребности в финансировании расходов на устройство, ремонт ливневых канализаций и подпорных стен в округе, в 2023 г. принято неэффективное управленческое решение о перераспределении бюджетных ассигнований в сумме 6 015,2 тыс. рублей, предусмотренных на устройство ливневой канализации, на иные цели.

7. Отмечены случаи неисполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2022 г. на ремонт, устройство ливневых канализаций и капитальный ремонт подпорных стен, что по итогам финансового года привело к безрезультативности запланированных бюджетных расходов.

8. В Муниципальной программе №545-п[[4]](#footnote-4) некорректно установлены индикативные показатели (либо их значения), кроме того, в оценке достижения плановых индикативный показателей указаны недостоверные данные о фактическом достижении плановых индикативных показателей за 2022 – 2023 г.г., что привело к некорректной и недостоверной оценке эффективности реализации Муниципальной программы №545-п за 2022 год и за 2023 год.

9. В нарушение требований части 6 статьи 34, части 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ[[5]](#footnote-5) Управлением ЖКХ не направлено требование подрядчику об уплате пени за ненадлежащее исполнение муниципального контакта. Бюджетом Златоустовского городского округа недополучено доходов в сумме 135,1 тыс. рублей, что является нарушением пункта 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия, Контрольно -счетной палатой ЗГО направлены информационные письма, в результате:

Управлению ЖКХ рекомендовано:

1. Инициировать разработку порядков ведения планов по устройству и ремонту ливневых канализаций и подпорных стен для утверждения их муниципальным правовым актом Златоустовского городского округа.

2. Организовать работу в Управлении ЖКХ по учету ливневых канализаций и подпорных стен, требующих ремонта, в том числе капитального, а также обустройства.

3. Повысить качество планирования бюджетных расходов на устройство и ремонт ливневых канализаций и подпорных стен.

4. Обеспечивать высокое исполнение бюджетных расходов, предусмотренных на устройство и ремонт ливневых канализаций и подпорных стен, не допускать отвлечение бюджетных средств на расходы, реализация которых невозможна в текущем финансовом году, не допускать снижение объема бюджетных ассигнований в текущем финансовом году, предусмотренных на устройство и ремонт ливневых канализаций и подпорных стен.

5. В действующей Муниципальной программе уточнить наименование индикативного показателя «Количество подпорных стен, в отношении которых проведен капитальный ремонт» с учетом подпорных стен, в отношении которых проведен ремонт, устройство.

6. Направить подрядчику требование об уплате пени за нарушение условий муниципального контракта.

Администрации ЗГО рекомендовано:

1. Рассмотреть вопрос о целесообразности разработки порядков ведения планов по устройству и ремонту ливневых канализаций и подпорных стен для утверждения их муниципальным правовым актом Златоустовского городского округа.

2. Утвердить муниципальным правовым актом положение (порядок) о работе межведомственной комиссии по обследованию подпорных стен, находящихся на территории Златоустовского городского округа, созданной в составе, утвержденном постановлением Администрации Златоустовского городского округа №216-п от 15.06.2015 г.

Председатель О.С. Кальчук

1. Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» [↑](#footnote-ref-1)
2. Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.10.2011 №60-ЗГО «Об утверждении положения о Контрольно-счетной палате Златоустовского городского округа» [↑](#footnote-ref-2)
3. Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 15.06.2015 г. №216-П «О создании межведомственной комиссии по обследованию подпорных стен, находящихся на территории Златоустовского городского округа» [↑](#footnote-ref-3)
4. Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 18.12.2020 г. №545-П «Об утверждении муниципальной программы Златоустовского городского округа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа» [↑](#footnote-ref-4)
5. Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [↑](#footnote-ref-5)