Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений показателей доступности                 для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности муниципального образования - Златоустовский городской округ

В целях исполнения распоряжения Администрации Златоустовского городского округа от 20.07.2015 г. № 1503-р «Об организации работы                         по разработке Плана (дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Уставом Златоустовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности муниципального образования – Златоустовский городской округ (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Златоустовского городского округа, ответственным за реализацию плана мероприятий («Дорожной карты») обеспечить реализацию плана мероприятий.

3. Управлению социальной защиты населения Златоустовского городского округа  (Иутин А.С.) осуществлять координацию исполнения плана мероприятий («Дорожной карты»).

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                     за собой.

Исполняющий обязанности Главы

Златоустовского городского округа




  Д.А. Арслангареев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности муниципального образования – Златоустовский городской округ

Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» с 1 января 2016 г. устанавливаются единые требования доступности объектов и услуг для инвалидов. Пунктом 1 части 4 статьи 26 названного закона предусмотрена разработка Дорожных карт, направленных                                   на обеспечение объектов и услуг для инвалидов, в том числе по объектам                         и направлениям деятельности, относящимся к уровню муниципального образования. Настоящая «Дорожная карта» разработана в соответствии                             с требованиями постановления Правительства Российской Федерации                       от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий                     по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов                     и услуг в установленных сферах деятельности». «Дорожная карта» разработана органами, определенными распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 20.07.2015 г. № 1503-р «Об организации работы                          по разработке Плана («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности». В Златоустовском городском округе, с целью адаптации инфраструктурных объектов, приняты правовые акты, устанавливающие общие требования в решении этого вопроса:

1) постановление Администрации Златоустовского городского округа               от 25.10.2013 г. № 430-П «Об утверждении Стратегии повышения качества жизни инвалидов в Златоустовском городском округе до 2020 года»; 

2) распоряжение Администрации Златоустовского городского округа                 от 24.12.2014 г. № 2704-р «Об утверждении Порядка организации работ                      по оборудованию объектов социальной инфраструктуры и жилых зданий вспомогательными устройствами, облегчающими доступ инвалидов и других маломобильных групп населения».

План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности муниципального  образования – Златоустовский городского округ включает                в себя 8 разделов по направлениям:

Раздел 1. План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социального обслуживания населения (приложение 1).

Раздел 2. План мероприятий («Дорожной карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования (приложение 2).

Раздел 3. План мероприятий («Дорожная карта») по повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения (приложение 3).

Раздел 4. План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта (приложение 4).

Раздел 5. План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры (приложение 5).

Раздел 6. План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере медицинского обеспечения населения (приложение 6).

Раздел 7. План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере градостроительства (приложение 7).

Раздел 8. План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли (приложение 8).
На основании данного постановления разрабатываются соответствующие Программы по каждому направлению с источниками финансирования                          и сроками исполнения работ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Раздел 1. План мероприятий («Дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социального обслуживания населения.

I. Общее описание «Дорожной карты»

1. «Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социального обслуживания населения разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

2. Целью «Дорожной карты» является поэтапное обеспечение для инвалидов условий доступности объектов и услуг в сфере социального обслуживания населения.

На территории Златоустовского городского округа с 2013 года проводится работа по паспортизации приоритетных объектов для инвалидов                  на предмет их доступности. Обследование проведено в отношении 49 объектов, вошедших в Реестр приоритетных объектов для инвалидов. По каждому объекту составлен акт, паспорта и адресная программа адаптации. В течение 2014-2015 гг. собственниками объектов осуществлен ряд мероприятий направленных на повышение значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых учреждениями, в том числе учреждениями социального обслуживания.

Помимо адаптации объектов, вошедших в Реестр приоритетных                       для инвалидов, необходимо осуществить ряд мероприятий, направленных                    на адаптацию объектов и услуг, не вошедших в Реестр, но посещаемых                           и используемых инвалидами. В сфере социального обслуживания населения                  7 объектов, которые посещают инвалиды.

3. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социального обслуживания населения (таблица № 1).
Таблица №1
	№
	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
	Значение показателей
	Структурное подразделение ответственное за мониторинг и достижение запланированных значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	

	Сфера социального обслуживания населения

	1
	Количество объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию, в том числе имеются:
	
	
	
	Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа

	1.1
	доступные входные группы
	-
	2
	2
	

	1.2
	доступные санитарно-гигиенические помещения
	1
	1
	1
	

	1.3
	поручни и рельефные тактильные полосы
	-
	3
	3
	

	2
	Количество объектов на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи
	1
	1
	1
	Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа


II. План мероприятий

4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социального обслуживания населения (таблица № 2).
Таблица №2

	№
	Наименование мероприятия
	Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты

	Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

	1
	Установка кнопки вызова персонала на входе в УСЗН ЗГО (пр. Гагарина, 2 линия, д. 4,                             пр. Гагарина, 3 линия, д. 6)
	Муниципальная программа «Социальная защита населения Златоустовского городского округа»
	УСЗН ЗГО
	2016 -2017
	Обеспечение условной доступности объекта для инвалидов С, К, О

	2
	Переоборудование санитарной комнаты в УСЗН ЗГО (пр. Гагарина, 2 линия, д. 4)
	
	УСЗН ЗГО
	2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов О, К

	3
	Оборудование входной группы в административном помещении МБУ КЦСОН (нанесение контрастных наклеек  на входные стеклянные двери; маркировка контрастным цветом ступеней (первой и последней) входной группы; установка кнопки вызова персонала на входе)
	
	МБУ КЦСОН
	2017
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов С, К, О

	4
	Установка поручней, рельефных тактильных полос в коридоре административного помещения МБУ КЦСОН
	
	МБУ КЦСОН
	2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов С, К, О

	5
	Маркировка контрастным цветом ступеней (первой и последней) входной группы, нанесение контрастной разметке в коридоре на 1 этаже  отделения временного проживания МБУ КЦСОН
	
	МБУ КЦСОН
	2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов С

	6
	Оборудование входной группы в отделении реабилитации инвалидов МБУ КЦСОН (маркировка контрастным цветом ступеней (первой и последней) входной группы; установка кнопки вызова персонала на входе, установка нескользящего  покрытия перед дверью)
	
	МБУ КЦСОН
	2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов 

	7
	Установка рельефных тактильных полос в коридоре отделения реабилитации инвалидов МБУ КЦСОН
	
	МБУ КЦСОН
	2017
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов С

	8
	Маркировка контрастным цветом ступеней (первой и последней) входной группы отделения дневного пребывания МБУ КЦСОН
	
	МБУ КЦСОН
	2017
	Обеспечение частичной доступности для инвалидов С

	9
	Нанесение рельефных тактильных полос, установка поручней в коридоре, аварийного освещения в санитарно-гигиенических помещениях отделения дневного пребывания МБУ КЦСОН
	
	МБУ КЦСОН
	2017
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	
	Установка поручней в санитарно-гигиенических помещениях МБУ КСЦА  
	
	МБУ КСЦА  
	2016
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	
	Установка рельефных тактильных полос в коридоре 1 этажа МБУ КСЦА  
	
	МБУ КСЦА  
	2017
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	
	Установка рельефных тактильных полос в коридоре 2 этажа МБУ КСЦА  
	
	МБУ КСЦА  
	2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов


УСЗН ЗГО - Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа,
МБУ КЦСОН - муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»,
МБУ КСЦА - муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определённого места жительства»,
О - инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата,

К -  инвалиды - колясочники,

С -  инвалиды, с заболевание зрения (слепые),

Г - инвалиды с заболеванием слуха (глухие).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Раздел 2. План мероприятий («Дорожная карта») по повышению показателей доступности для инвалидов объектов  и услуг в сфере образования.

Цель: Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее по тексту МГН) объектов и услуг. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах учебной, профессиональной  и социальной деятельности.

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ) на образование в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» рассматривается                     как одна из важнейших задач государственной политики в сфере образования      и содержит нормы, устанавливающие особенности воспитания и обучения указанной  категории лиц.

В соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 г.                    № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получение                               без дискриминации качественного образования лицами с ОВЗ, в том числе                     с инвалидностью, является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования Златоустовского городского округа и обеспечивается созданием специальных условий.

Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя  использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно                      или затруднено освоение образовательных программ обучающимися                              с ограниченными возможностями здоровья.

Федеральным законом от 01.01.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» также предусмотрено соблюдение установленных условий доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи                                 в преодолении барьеров, мешающих их использованию наравне с другими лицами. 

Разработка Плана («Дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг позволит обеспечить достижение поставленной цели.

Реализация мероприятий «Дорожной карты» предусматривает адаптацию всех дошкольных и общеобразовательных организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее по тексту - МГН). 

В Златоустовском городском округе необходимо создавать условия                    для предоставления детям-инвалидам с учётом особенностей                                        их психофизического развития и рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий равного доступа к качественному образованию                       в образовательных организациях.

Таблица № 1
Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг «Дорожной карты» Златоустовского городского округа

	№ п/п
	Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности
	Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности

	
	
	2015
	2016
	2017
	
	

	1
	Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья дошкольных образовательных организаций
	538 человек
	540
	545
	
	Муниципальное казенное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа (далее -МКУ Управление образования ЗГО)

	
	Численность обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  общеобразовательных организаций
	623
	627
	631
	
	

	2
	Показатель охвата приоритетных ОСИ паспортизацией
	67%
	87%
	100%
	
	МКУ Управление образования Златоустовского городского округа



	3
	Показатель охвата приоритетных ОСИ работами по адаптации
	10%
	14%
	17%
	
	МКУ Управление образования Златоустовского городского округа

	4
	Коэффициент доступности ОСИ
	10%
	14%
	17%
	
	МКУ Управление образования Златоустовского городского округа

	5
	Показатель доступности ОСИ
	12%
	12%
	17%
	
	МКУ Управление образования Златоустовского городского округа


Таблица № 2
Перечень мероприятий 

 «Дорожной карты» Златоустовского городского округа, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг.

	№

 п/п
	Наименование мероприятия
	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено мероприятие
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемый результат

	Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы

	1.
	Внесение изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Златоустовского городского округа» (постановление Администрации ЗГО от 01.02.2012 г. № 25-п)
	Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
	МКУ Управление образования Златоустовского городского округа
	до 01.06.

2016 г.
	Коэффициент доступности ОСИ на уровне 17%

	2
	Внесение изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление начального общего, основного общего и среднего  общего образования» на территории Златоустовского городского округа» (постановление Администрации ЗГО от 28.01.2011 г.  № 25-п)
	Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
	МКУ Управление образования Златоустовского городского округа
	до 01.01.

2016 г.
	Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов до 25%

	3
	Внесение изменений и дополнений в Муниципальную программу «Развитие образования в Златоустовском городском округе на 2014-2017 гг.»
	Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
	
	
	Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов до 25%

	4.
	Паспортизация объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) и услуг
	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учета региональной специфики»
	МКУ Управление образования Златоустовского городского округа
	2015-2016 гг.
	Показатель охвата приоритетных ОСИ паспортизацией на уровне 100%

	Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры

	1.
	Адаптация ОСИ с учетом потребностей инвалидов и других МГН
	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учета региональной специфики»
	МКУ Управление образования Златоустовского городского округа
	2015-2017 гг.
	Показатель охвата приоритетных ОСИ работами по адаптации на уровне 25%

	Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи  в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

	1
	Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях, в том числе: приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, проведение иных работ, установка иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов.
	Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 06.12.2013 г. № 508-П «Об утверждении муниципальной программы Златоустовского городского округа «Развитие образования Златоустовского городского округа»
	МКУ Управление образования Златоустовского городского округа
	2014-2017 гг.
	Показатель доступности ОСИ на уровне 17%

Увеличение охвата  воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся общеобразовательных организаций  с ограниченными возможностями  не менее 95%

	2. 
	Участие общеобразовательных организаций  в мониторингах, конкурсах регионального  уровня, направленных  создание условий для инклюзивного образования детей  –инвалидов
	Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(ст. 79)
	МКУ Управление образования Златоустовского городского округа
	2015-2017 гг.
	Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей - инвалидов до 25%

	Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

	1.
	Обучение (инструктирование сотрудников образовательных организаций по вопросам оказания услуг детям-инвалидам в доступных для них форматах
	Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
	МКУ Управление образования Златоустовского городского округа
	2015-2017 гг.
	Увеличение доли

сотрудников образовательных организаций по вопросам оказания услуг детям-инвалидам в доступных для них форматах  на 35%


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Раздел 3. План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения.

I. Общее описание «Дорожной карты»

1. «Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения, разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 99                    «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

2. Целью «Дорожной карты» является поэтапное обеспечение для инвалидов условий доступности объектов и услуг в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения.

На территории Златоустовского городского округа с 2013 года проводится работа по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов                   к объектам инфраструктуры, установки  и устройству внутреннего и наружного пандуса входной группы подъездов.

3. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения (таблица № 1).
Таблица №1
	№
	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
	Значение показателей
	Структурное подразделение ответственное за мониторинг и достижение запланированных значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	

	Сфера жилищно-коммунального обслуживания населения

	1
	Количество объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию, в том числе имеются:
	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа

	1.1
	доступные входные группы (пандусы)
	3
	по заявлению
	по заявлению
	

	1.2
	Пандусы в точках примыкания пешеходных тротуаров и автодорог
	3
	3
	3
	


II. План мероприятий

4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения (таблица № 2).
Таблица № 2

	№
	Наименование мероприятия
	Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты

	Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

	1
	Установка внутреннего и наружного пандуса входной группы  по адресам: пр.Гагарина 3 м/н д.31А; квартал Матросова, д. 4; ул. Аносова д. 194.
	
	МКУ ЗГО «УЖКХ»
	2016 
	Обеспечение условной доступности объекта для инвалидов колясочников

	2
	Оборудование улично-дорожной сети поручнями, пандусами в точках примыкания пешеходных тротуаров и автодорог 
	
	МКУ ЗГО «УЖКХ»
	2016-2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов О, К


МКУ ЗГО «УЖКХ» - Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,
О - инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата,

К - инвалиды – колясочники.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Раздел 4. План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта.

I. Общее описание «Дорожной карты»

1. «Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта, разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

2. Целью «Дорожной карты» является поэтапное обеспечение                               для инвалидов условий доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта.

На территории Златоустовского городского округа с 2013 года проводится работа по паспортизации приоритетных объектов для инвалидов                   на предмет их доступности.

Помимо адаптации объектов, вошедших в Реестр приоритетных                      для инвалидов, необходимо осуществить ряд мероприятий, направленных                  на адаптацию объектов и услуг, не вошедших в Реестр, но посещаемых                          и используемых инвалидами. В сфере физической культуры и спорта                               9 объектов, которые посещают инвалиды.

3. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта (таблица № 1).
Таблица № 1
	№
	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
	Значение показателей
	Структурное подразделение ответственное за мониторинг и достижение запланированных значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	

	Сфера физической культуры и спорта населения

	1
	Количество объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию, в том числе имеются:
	
	
	
	Управление по физической культуре, спорту и туризму 

Златоустовского городского округа

	1.1
	доступные входные группы
	1
	4
	4
	

	1.2
	доступные санитарно-гигиенические помещения
	-
	4
	5
	

	1.3
	поручни и рельефные тактильные полосы
	-
	4
	5
	


II. План мероприятий

4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта (таблица № 2).
Таблица № 2
	№
	Наименование мероприятия
	Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты

	Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

	1
	Оборудование входных групп на спортивных объектах ДЮСШ и СДЮСШОР (нанесение контрастных наклеек  на входные стеклянные двери; маркировка контрастным цветом ступеней (первой и последней) входной группы; установка кнопки вызова персонала на входе)
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Златоустовском городском округе»
	УФКСиТ ЗГО, ДЮСШ, СДЮСШОР
	2016 -2017
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	2
	Переоборудование санитарных комнат на спортивных объектах ДЮСШ и СДЮСШОР
	
	УФКСиТ ЗГО, ДЮСШ, СДЮСШОР
	2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	3
	Установка поручней, рельефных тактильных полос в коридорах на спортивных объектах ДЮСШ и СДЮСШОР
	
	УФКСиТ ЗГО, ДЮСШ, СДЮСШОР
	2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	4
	Оборудование раздевалок на спортивных объектах ДЮСШ и СДЮСШОР
	
	УФКСиТ ЗГО, ДЮСШ, СДЮСШОР
	2017-2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов


УФКСиТ ЗГО - Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа,
ДЮСШ - Детско-юношеская спортивная школа,
СДЮСШОР  - Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва,
О - инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата,

К -  инвалиды - колясочники,

С -  инвалиды, с заболевание зрения (слепые),

Г - инвалиды с заболеванием слуха (глухие).
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Раздел 5. План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры.

I. Общее описание «Дорожной карты»

1. «Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры, разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации                        от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий                  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов                   и услуг в установленных сферах деятельности».

2. Целью «Дорожной карты» является поэтапное обеспечение для инвалидов условий доступности объектов и услуг в сфере культуры.

На территории Златоустовского городского округа с 2013 года проводится работа по паспортизации приоритетных объектов для инвалидов                 на предмет их доступности. Обследование проведено в отношении 49 объектов, вошедших в Реестр приоритетных объектов для инвалидов. По каждому объекту составлен акт, паспорта и адресная программа адаптации. В течение 2014-2015 гг. собственниками объектов осуществлен ряд мероприятий направленных на повышение значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых учреждениями, в том числе учреждениями культуры.

3. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры (таблица № 1).
Таблица № 1
	№
	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
	Значение показателей
	Структурное подразделение ответственное за мониторинг и достижение запланированных значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	

	Сфера культуры

	1
	Количество объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию, в том числе имеются:
	
	
	
	Управление культуры Златоустовского городского округа

	1.1
	доступные входные группы
	-
	7
	10
	

	1.2
	доступные санитарно-гигиенические помещения
	-
	5
	7
	

	1.3
	поручни и рельефные тактильные полосы
	-
	3
	3
	

	2
	Количество объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи
	-
	3
	3
	Управление культуры Златоустовского городского округа


II. План мероприятий

4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры (таблица № 2).
Таблица № 2

	№
	Наименование мероприятия
	Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
	Ответственные исполнители, учреждение
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты

	Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

	1
	Установка кнопки вызова персонала на входе в  МБУК «ЗГКМ»
	Муниципальная программа «Социальная защита населения Златоустовского городского округа»
	МБУК «ЗГКМ»
	2018
	Обеспечение условной доступности объекта для инвалидов С, О

	2
	Оборудование входной группы в  помещении МБУК «ЗГКМ» (маркировка контрастным цветом ступеней (первой и последней) входной группы; установка кнопки вызова персонала на входе)
	
	МБУК «ЗГКМ»
	2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов С, О

	3
	Оборудование входной в помещения МБУК «ЗГКМ» (маркировка контрастным цветом ступеней (первой и последней) входных ступенек; установка кнопки вызова персонала на входе, установка нескользящего  покрытия перед дверью)
	
	МБУК «ЗГКМ»
	2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов 

	4
	Маркировка контрастным цветом ступеней (первой и последней) входных ступеней, нанесение контрастной разметки входной группы в помещения музея
	
	МБУК «ЗГКМ»
	2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов С

	5
	Установка рельефных тактильных полос в помещении входной группы
	
	МБУК «ЗГКМ»
	2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	6
	Оборудование входной группы в помещении МБУК «СЦКС» (нанесение контрастных наклеек на входные двери; маркировка контрастным цветом ступеней (первой и последней) входной группы; установка кнопки вызова персонала на входе)
	
	МБУК «СЦКС»
	2017
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов С, К, О

	7
	Установка рельефных тактильных полос в фойе 1 этажа МБУК «СЦКС» (п. Центральный, ул. Ленина, 36)
	
	МБУК «СЦКС»
	2017
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов С, К, О

	8
	Установка кнопки вызова персонала на входе в клуба с. Куваши (с. Куваши, ул. Тихомирова, д.1)
	
	МБУК «СЦКС»
	2017
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов С, К, О

	9
	Установка рельефных тактильных полос в коридоре клуба с. Куваши
	
	МБУК «СЦКС»
	2017
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов С,К,О

	10
	Установка пандуса на входе в библиотеку № 21 по адресу г. Златоуст, ул. Горького, 2 Б
	Решение Собрания Депутатов ЗГО № 624 от 10.06.2015г.
	МБУК «ЦБС ЗГО»  библиотека № 21
	2016
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов С, К, О

	11
	Маркировка контрастным цветом ступеней (первой и последней) входной группы)
	
	МАУ «ЗПКО»
	2016
	Обеспечение частичной доступности для всех инвалидов

	12
	Установка кнопки вызова персонала на входе в МБОУ ДОД «ДМШ №1», установка нескользящего покрытия перед дверью (ул. Б. Ручьева д. 15, 17)
	
	МБОУ ДОД «ДМШ № 1»
	2016-2017
	Обеспечение условной доступности объекта для инвалидов О, С, Г

	13
	Маркировка контрастным цветом ступеней (первой и последней) входной группы МБОУ ДОД «ДМШ № 1» (лестница на 2 этаже, ул. Б.Ручьева д. 17)
	
	МБОУ ДОД «ДМШ № 1»
	2018
	Обеспечение условной доступности объекта для инвалидов О, С, Г

	14
	Установка рельефных тактильных полос в коридоре 1 этажа МБОУ ДОД «ДМШ №1»
	
	МБОУ ДОД «ДМШ №1»
	2018
	Обеспечение условной доступности объекта для инвалидов О, С, Г

	15
	Установка кнопки вызова персонала на входе в МБОУ ДОД «ДШИ №2» ЗГО (пр. Гагарина, 5 линия, д.6)
	-
	МБОУ ДОД «ДШИ № 2» ЗГО
	2016
	Обеспечение условной доступности объекта для инвалидов С, О.

	16
	Оборудование входной группы в  помещении МБОУ ДОД «ДШИ №2» ЗГО (маркировка контрастным цветом ступеней  входной группы)
	
	МБОУ ДОД «ДШИ №2» ЗГО
	2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов С, О.

	17
	Установка кнопки вызова персонала на входе в МБУК «ДК «Булат» - РЦНТ» (ул. им. В.И. Ленина, д.1)
	План реализации государственной программы Челябинской области «Доступная среда» на 2016 – 2020
	МБУК «ДК «Булат» - РЦНТ»
	2016
	Обеспечение условной доступности объекта для инвалидов С, К, О

	18
	Установка поручней в санитарно-гигиенических помещениях МБУК «ДК «Булат» - РЦНТ»
	
	МБУК «ДК «Булат» - РЦНТ»
	2017
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	19
	Приобретение и установка пандусов, подъемников
	
	МБУК «ДК «Булат» - РЦНТ»
	2016
	Обеспечение условной доступности объекта для инвалидов К, О

	20
	Оснащение тактильными плитками, указателями помещений МБУК «ДК «Булат» - РЦНТ»
	
	МБУК «ДК «Булат» - РЦНТ»
	2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	21
	Установка информационных табло, видео гидов, видео телефонов и иных приспособлений и технических средств.
	
	МБУК «ДК «Булат» - РЦНТ»
	2019
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	22
	Оборудование входной группы в учреждение (маркировка контрастным цветом ступеней (первой и последней) входной группы, установка нескользящего покрытия перед дверью)
	-
	МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО
	2017 – 2018гг.
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов С, Г


МБУК «ЗГКМ» - муниципальное бюджетное учреждение культуры Златоустовский городской краеведческий музей»,
МБУК «СЦКС» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа»,
МБУК «ЦБС ЗГО»  - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Златоустовского городского округа»,
МАУ «ЗПКО» - муниципальное автономное учреждение «Златоустовские парки культуры и отдыха»,
МБОУ ДОД «ДМШ №1» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» Златоустовского городского округа,
МБОУ ДОД «ДШИ № 2» ЗГО - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» Златоустовского городского округа,
МБУК «ДК «Булат» - РЦНТ» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Булат» - РЦНТ»,
МБОУ ДОД «ДШИ № 1» ЗГО - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» Златоустовского городского округа,
О - инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата,

К-  инвалиды- колясочники,

С - инвалиды, с заболевание зрения (слепые),

Г -  инвалиды с заболеванием слуха (глухие).
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Раздел 6. План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере медицинского обеспечения населения.

I. Общее описание «Дорожной карты»

1. «Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере медицинского обслуживания населения, разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке                         и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

2. Целью «Дорожной карты» является поэтапное обеспечение                              для инвалидов условий доступности объектов и услуг в сфере медицинского обслуживания населения.

На территории Златоустовского городского округа с 2013 года проводится работа по паспортизации  объектов здравоохранения для инвалидов на предмет их доступности. Обследование проведено в отношении 26 объектов, вошедших в Реестр приоритетных объектов для инвалидов. По каждому объекту составлен акт, паспорта и адресная программа адаптации. В течение 2014-2015 гг. руководителями учреждений здравоохранения, чьи объекты вошли в Реестр приоритетных объектов для инвалидов, осуществлен ряд мероприятий направленных на повышение значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых учреждениями, в том числе учреждениями социального обслуживания.

Помимо адаптации объектов, вошедших в Реестр приоритетных                      для инвалидов, необходимо осуществить ряд мероприятий, направленных                на адаптацию объектов и услуг, не вошедших в Реестр, но посещаемых                     и используемых инвалидами. В сфере медицинского обеспечения  населения 26 объектов, которые посещают инвалиды.

3. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере медицинского обслуживания населения (таблица № 1).
Таблица № 1

	№
	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
	Значение показателей
	Структурное подразделение ответственное за мониторинг и достижение запланированных значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	

	Сфера  медицинского обеспечения населения

	1
	Количество объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию, в том числе имеются:
	8
	17
	24
	МКУ «УЗЗГО»

	1.1
	доступные входные группы, проходы и пути движения
	8
	17
	24
	

	1.2
	Альтернативное обслуживание (на дому)
	19
	19
	19
	

	1.3
	Доступные санитарно-гигиенические помещения
	-
	1
	2
	

	2
	Количество объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи
	1
	2
	4
	МКУ «УЗЗГО»


II. План мероприятий

4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере медицинского обеспечения населения (таблица № 2).
Таблица № 2

	№
	Наименование мероприятия
	Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты

	Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

	1. МБЛПУЗ «Златоустовская городская больница №1»,г. Златоуст, кв. Медик

	1.1
	Стационар (кв. Медик)

Ремонт входной группы с устройством пандуса

Система информации на объекте. Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков.

Расширение дверных проемов, установка сертифицированных дверей
	Муниципальная программа «Социальная защита населения Златоустовского городского округа»
	МБЛПУЗ «ЗГБ№1»
	2017

2016-17

2016
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	1.2
	Офтальмологическое отделение  (квартал Медик)

Альтернативное обслуживание на дому

Ремонт входной группы с устройством пандуса

Система информации на объекте. Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков.
	
	
	2015-18

2017

2016-17
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов Г, О, К

	1.3
	Поликлиника (ул. Космонавтов, 5)

Альтернативное обслуживание на дому

Расширение дверных проемов, установка сертифицированных дверей

Система информации на объекте. Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков.
	
	
	2015-18

2016-17
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	1.4
	Стоматологическая поликлиника (пр. Гагарина, 4  линия д. 11а)

Альтернативное обслуживание на дому

Система информации на объекте. Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков
	
	
	2015-18

2016 -17
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	2. МБЛПУЗ «Городская больница № 2»,г. Златоуст, ул. К. Маркса, 53

	2.1.
	Стационар (ул.К.Маркса,53)

Ремонт входной группы с устройством пандуса

Система информации на объекте. Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков.

Расширение дверных проемов, установка сертифицированных дверей

Установка эвакуационного освещения;
	
	МБЛПУЗ «ГБ№2»
	2018

2016-17

2016

2016
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	2.2
	Водогрязелечебница (врач общей практики) (ул.К.Маркса,55б)

Альтернативное обслуживание (на дому)

Расширение дверных проемов, установка сертифицированных дверей

Наладка пожарно-охранной сигнализации (звуковое оповещение об эвакуации людей)
	Муниципальная программа «Социальная защита населения Златоустовского городского округа»
	МБЛПУЗ «ГБ№2»
	2015-18

2016-17

2016
	Для всех групп

для инвалидов О, К, С



	2.3
	Поликлиника (ул. Мельнова,7а)

Альтернативное обслуживание (на дому)

Расширение дверных проемов, установка сертифицированных дверей

Система информации на объекте. Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков.
	
	
	2015-18

2016-17
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	2.4
	Стоматологической поликлиники (С.Запад, 2 кв., д.12)

Альтернативное обслуживание (на дому)

Расширение дверных проемов, установка сертифицированных дверей

Система информации на объекте. Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков.
	
	
	2015-18

2017-18

2016-17
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	3. МБЛПУЗ «Городская больница № 3», г. Златоуст, ул. 40-летие Победы, 7

	3.1
	Стационар (ул. Дворцовая,1)

Система информации на объекте. Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков.

Путь (пути) движения - внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - Тек. ремонт

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - Тек. ремонт

Санитарно-гигиенические помещения - Индивид. Решение с ТСР
	Муниципальная программа «Социальная защита населения Златоустовского городского округа»
	МБЛПУЗ «ГБ№3»
	2016-17

2017-18

2017-18

2017-18
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	3.2.
	Кардиология (ул. Тургенева,10)

Альтернативное обслуживание (на дому)

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков

Путь (пути) движения -внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - Тек. ремонт
	
	
	2015-18

2016-17

2017-18
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	3.3
	Поликлиника (ул.40-лет Победы,7)

Альтернативное обслуживание

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков

Путь (пути) движения -внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - Тек. ремонт

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - Тек. ремонт
	
	
	2015-18

2016-17

2017-18

2017-18
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	3.4
	Стоматологическая поликлиника(ул.Зеленая,14а)

Альтернативное обслуживание (на дому)

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков

Путь (пути) движения -внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - Тек. ремонт
	
	
	2015-18

2016-17

2017-18
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	4. МБЛПУЗ «Городская больница №6»,г. Златоуст, ул. Бушуева, 16

	4.1
	Стационар  (ул. Бушуева,16)

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков

Ремонт входной группы

Монтаж и облуживание АПС (гинекологическое отделение)
	Муниципальная программа «Социальная защита населения Златоустовского городского округа»
	МБЛПУЗ «ГБ№6»
	2016-17

2017

2016
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	4.2
	Поликлиника (ул.Бушуева,14)

Альтернативное обслуживание (на дому)

Ремонт входной группы, установка пандуса

Расширение дверных проемов, установка сертифицированных дверей - кап. ремонт

Путь (пути) движения - внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - Тек. ремонт

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков
	
	
	2015-18

2016-17

2016-17

2017-18

2016-17
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	4.3
	Стоматологическая поликлиника (ул. Сыромолотова  д.5)

Альтернативное обслуживание (на дому)

Путь (пути) движения -внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - Тек. ремонт

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков
	
	
	2015-18

2016-17

2016-17
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	5. МБЛПУЗ «Детская городская больница №1»,г. Златоуст, ул. Маяковского,7

	5.1
	Стационар (ул. Маяковского,7)

Ремонт входной группы, установка пандуса

Расширение дверных проемов, установка сертифицированных дверей - кап. ремонт

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков
	
	МБЛПУЗ «ДГБ№1»
	2018

2016-17

2016-17
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	5.2.
	Поликлиника (ул.Полетаева,17)

Альтернативное обслуживание (на дому)

Ремонт входной группы, установка пандуса

Расширение дверных проемов, установка сертифицированных дверей - кап. ремонт

Путь (пути) движения - внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - Тек. Ремонт

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков
	
	МБЛПУЗ «ДГБ№1»
	2015-18

2018

2016-17

2016-17

2016-17
	

	6. МБЛПУЗ «Городская детская больница №3», г. Златоуст, ул. К. Маркса, 53а

	6.1
	Стационар (ул. Карла Маркса, 53а)

Расширение дверных проемов, установка сертифицированных дверей - кап. ремонт

Путь (пути) движения -внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - кап. ремонт

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - Тек. Ремонт

Санитарно-гигиенические помещения - Индивид. Решение с ТСР

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков
	Муниципальная программа «Социальная защита населения Златоустовского городского округа»
	МБЛПУЗ «ГДБ№3»
	2016-17

2017-18

2017-18

2017-18

2016-17
	

	6.2
	Поликлиника (ул. Аносова, дом 263)

Альтернативное обслуживание (на дому)

Путь (пути) движения -внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - Тек. ремонт

Расширение дверных проемов, установка сертифицированных дверей - кап. ремонт

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков
	
	
	2015-18

2017-18

2016-17

2016-17
	

	6.3
	Поликлиника (Северо-Запад, 1 квартал, дом 7)

Альтернативное обслуживание (на дому)

Расширение дверных проемов, установка сертифицированных дверей - кап. ремонт

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков
	
	
	2015-18

2016-17

2016-17
	

	7. МБЛПУЗ "Городская детская поликлиника"

	7
	Поликлиника (ул. Космонавтов,7)

Альтернативное обслуживание (на дому)

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков
	
	МБЛПУЗ «ГДП»
	2015-18

2016-17
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

Для категорий Г, У

	8.МБЛБУЗ «Родильный дом 1»

	8.1
	Стационар (ул. Щербакова,2Б)

Путь (пути) движения -внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - кап. ремонт

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков
	Муниципальная программа «Социальная защита населения Златоустовского городского округа»
	МБЛПУЗ «РД№1»
	2016-17
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

	8.2
	Женская консультация №1 (ул.Чкалова,1)

Альтернативное обслуживание (на дому)

Путь (пути) движения -внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - Тек. Ремонт

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков
	
	
	2015-18

2016-17
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

Для категорий Г

	8.3
	Женская консультация №1 (С-З 2кв. д.5)

Альтернативное обслуживание (на дому)

Путь (пути) движения -внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - Тек. Ремонт

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков
	
	
	2015-18

2016-17
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

Для категорий Г

	9. МБЛПУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»

	9
	Диспансер  (ул. Зеленая, 7)

Альтернативное обслуживание (на дому)

Путь (пути) движения -внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - Тек. Ремонт

Установка информирующих обозначений об объекте. Установка информационных знаков
	
	МБЛПУЗ «ВФД»
	2015-18

2016-17
	Обеспечение частичной доступности объекта для всех инвалидов

Для категорий Г


МБЛПУЗ - муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения,
УЗ ЗГО - муниципальное казенное учреждение «Управление здравоохранения Администрации ЗГО»,
О - инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата,

К -  инвалиды- колясочники,

С -  инвалиды, с заболевание зрения (слепые),

Г -  инвалиды с заболеванием слуха (глухие)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Раздел 7. План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере градостроительства.

I. Общее описание «Дорожной карты»

1. «Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере градостроительства, разработана в соответствии                    с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г.                    № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

2. Целью «Дорожной карты» является поэтапное обеспечение для инвалидов условий доступности объектов и услуг в сфере градостроительства.

На территории Златоустовского городского округа планомерно проводится работа на строящихся, реконструируемых и капитально ремонтирующихся объектах, в том числе жилых домах, офисных зданиях, объектах общественного характера и т.п.

На стадии проектирования в соответствии с нормами СНиП, закладываются необходимые для этих целей мероприятия. Также, на стадии подготовки  градостроительных планов, устанавливаются требованию по выполнению в процессе проектирования и строительства мероприятий по обеспечению доступности инвалидов.

3. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере градостроительства (таблица № 1).
Таблица №1

	№
	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
	Значение показателей
	Структурное подразделение ответственное за мониторинг и достижение запланированных значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	

	Сфера  градостроительства

	1
	Количество объектов, на которых в результате их строительства, реконструкции, капитального ремонта, выполняются условия доступности для инвалидов, в том числе выполняются:
	4
	5
	6
	МБУ «КС»

Управление архитектуры и градостроительства Администрации ЗГО



	1.1
	доступные входные группы, пандусы, кнопки вызова. 
	4
	5
	6
	

	1.2
	Пандусы в точках примыкания пешеходных тротуаров
	3
	4
	5
	

	2
	Количество объектов, на которых запроектированы мероприятия по доступности инвалидов.
	4
	5
	6
	МБУ «КС»

Управление архитектуры и градостроительства Администрации ЗГО




II. План мероприятий

4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере градостроительства (таблица № 2).
Таблица №2

	№
	Наименование мероприятия
	Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты

	Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

	1
	Установка наружного пандуса входной группы  и кнопки вызова на строящихся, реконструируемых, капитально ремонтируемых объектах (жилых домах, общественных зданиях и сооружениях)
	
	МБУ «КС»

УАиГ ЗГО
	2016 
	Обеспечение условной доступности объекта для инвалидов колясочников

	2
	Оборудование пандусами в точках примыкания пешеходных тротуаров на строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектах (жилых домах, общественных зданиях и сооружениях)
	
	МБУ «КС»

УАиГ ЗГО
	2016-2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов колясочников


МБУ «КС»  - Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство»,
УАиГ ЗГО - управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Раздел 8. План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли.

I. Общее описание «дорожной карты»

1. «Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли, разработана в соответствии                                  с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г.                № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

2. Целью «Дорожной карты» является поэтапное обеспечение для инвалидов условий доступности объектов и услуг в сфере торговли.

На территории Златоустовского городского округа в сфере торговли проводятся мероприятия на строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектах торговли, в том числе торговых центрах, магазинах, реконструируемых под магазины жилые помещения,  и т.п. С этой целью к работам привлекаются проектные и строительные организации, имеющие свидетельство СРО, обеспечивающие качество выполняемых работ. На объектах торговли устанавливают кнопки вызова, удобные пандусы, поручни         и др. Количество модернизированных объектов с каждым годом увеличивается.

3. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли (таблица № 1).
Таблица № 1

	№
	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
	Значение показателей
	Структурное подразделение ответственное за мониторинг и достижение запланированных значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	

	Сфера торговли

	1
	Количество объектов торговли, на которых в результате их строительства, реконструкции или модернизации выполняются условия доступности для инвалидов, в том числе выполняются:
	3
	4
	5
	Отдел развития сельских территорий 

сельского хозяйства и регулирования 

потребительского рынка Администрации ЗГО

	1.1
	доступные входные группы,  пандусы, кнопки вызова. 
	3
	4
	5
	

	1.2
	Пандусы в точках примыкания пешеходных тротуаров
	3
	4
	5
	

	2
	Количество объектов торговли, на которых запроектированы мероприятия по доступности инвалидов.
	3
	4
	5
	Отдел развития сельских территорий 

сельского хозяйства и регулирования 

потребительского рынка Администрации ЗГО




II. План мероприятий

4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли (таблица № 2):

Таблица № 2

	№
	Наименование мероприятия
	Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты

	Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

	1
	Установка наружного пандуса входной группы  и кнопки вызова на строящихся, реконструируемых или модернизируемых объектах торговли
	
	Отдел развития сельских территорий 

сельского хозяйства и регулирования 

потребительского рынка Администрации ЗГО
	2016 
	Обеспечение условной доступности объекта для инвалидов колясочников

	2
	Оборудование пандусами в точках примыкания пешеходных тротуаров на строящихся, реконструируемых или модернизируемых объектах торговли
	
	Отдел развития сельских территорий 

сельского хозяйства и регулирования 

потребительского рынка Администрации ЗГО
	2016-2018
	Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов колясочников


