КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«14» февраля 2013 г.										№1

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Контрольно-счетной палаты

Златоустовского городского округа

________________ Л.В. Болховская

«_____»  _____________ 2013 г.

ОТЧЕТ

О  РЕЗУЛЬТАТАХ  КОНТРОЛЬНОГО  МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка результатов работы МКУ ЗГО «УЖКХ», направленной на реализацию ранее сформулированных мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Центр инвестиционно-инновационных проектов ЗГО», а также исполнение представления Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа от 11.03.2012г. №02-02/0085 по результатам ранее проведенного контрольного мероприятия в МКУ «ЦИИП» ЗГО»

Контрольное мероприятие проведено аудитором Кальчук О.С. на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа от 21.01.2013 г. №2-КМ в соответствии с решением постоянно действующей комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 13.12.2012г. №443,  и пунктом 11 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа на 2013 год.

Предмет контрольного мероприятия: документы, информация и материалы, подтверждающие устранение нарушений, выявленных в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Центр инвестиционно-инновационных проектов Златоустовского городского округа (далее по тексту – МКУ «ЦИИП ЗГО»).

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ ЗГО «УЖКХ»).

Срок проведения контрольного мероприятия: с 28.01.2013г. по 31.01.2013г.

Цель контрольного мероприятия: проверить результаты работы МКУ «ЗГО «УЖКХ», направленной на реализацию ранее сформулированных мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности МКУ «ЦИИП ЗГО».

Сумма проверенных средств местного и областного бюджета составила 3 112,1 тыс. рублей.

Общие сведения.

Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа в период с 24 января по 22 февраля 2012 г. в Муниципальном казенном учреждении «Центр инвестиционно-инновационных проектов Златоустовского городского округа» (далее по тексту – МКУ «ЦИИП ЗГО», Учреждение) проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2010-2011 годы. По результатам контрольного мероприятия: составлен акт от 22.02.2012г. №1, который подписан руководителем МКУ «ЦИИП» (Тронягин С.А.) и  главным бухгалтером (Толчеева О.В.) без разногласий, и направлено представление (от 11.03.2012г. №02-02/0085) о принятии мер по устранению нарушений и их дальнейшему недопущению.

Администрацией Златоустовского городского округа вынесено распоряжение от 23.05.2012 №854-р о реорганизации МКУ «ЦИИП ЗГО» путем присоединения к муниципальному казенному учреждению Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 7404057750, ОГРН 1117404004211) (далее по тексту – МКУ ЗГО «УЖКХ», Управление). Обязанности по реорганизации возложены на рабочую группу, руководителем которой является заместитель Главы округа по инфраструктуре - Галекбаров Д.И. Ответственным за исполнением указанного распоряжения Администрации ЗГО является Пликин А.В.

В соответствии с решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 19.04.2012г. №14-ЗГО «Об утверждении Положения о МКУ ЗГО «Управление коммунального хозяйства» МКУ ЗГО «УЖКХ» создано путем переименования Отраслевого органа Администрации МКУ ЗГО «Территориальное управление».

В результате контрольного мероприятия, ранее проведенного в МКУ «ЦИИП ЗГО» установлены нарушения бюджетного учета, трудового и бюджетного  законодательства на сумму 5 423,6 тыс. рублей (17,34% от суммы проверенных средств).

Руководителю МКУ «ЦИИП ЗГО» (Тронягин С.А.) направлено представление от 11.03.2012г. №02-02/0085 с предложениями:

1.  Не допускать нарушений Федерального Закона №129-ФЗ,  Инструкций по бюджетному учету и бюджетной отчетности, Порядка ведения кассовых операций и устранить нарушения, а именно:

-   увеличить первоначальную стоимость персонального компьютера в связи с его дооборудованием;

- вести учет принятых бюджетных обязательств в соответствии с Инструкцией бюджетного учета;

-  привести в соответствие с установленными требованиями инвентарные карточки по учету основных средств.

2. Не допускать впредь нарушений трудового законодательства и устранить нарушения, а именно:

- произвести перерасчет заработной платы и отпускных выплат работникам в соответствии с действующим законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами округа;

- произвести возврат в бюджет суммы переплаты заработной платы, компенсационных выплат в размере 85,3 тыс. рублей за счет виновных лиц;

- пересмотреть штатное расписание и исключить из него экономически необоснованные штатные единицы.

3.  Не допускать впредь нарушений муниципальных нормативных правовых актов и устранить нарушения, а именно:

- документально оформить передачу неиспользуемого имущества на сумму 20,4 тыс. рублей в Администрацию ЗГО;

- внести изменения в реестр муниципального имущества, вследствие искажения стоимости модернизированного имущества в связи с неправильным отнесением затрат по техническому надзору на конкретные объекты;

4. Взыскать в бюджет  неустойку с подрядчика ООО «Челябгорсвет» за  не соблюдение  сроков выполнения работ по модернизации уличного освещения городского округа, установленные муниципальными контрактами от 17.10.2011 №18, от 24.10.2011 №21.

5. Не допускать впредь нарушения бюджетного законодательства и устранить нарушения, а именно:

-   восстановить дебиторскую задолженность в суммах:

- 6,9 тыс. рублей - избыточные расходы бюджетных средств, направленных  на проведение технического надзора (ООО «УралПроектСтрой»);

-  253,4 тыс. рублей - сумма расходов за фактически невыполненные работы по модернизации уличного освещения ЗГО (ООО «Челябгорсвет»);

- взыскать задолженность в сумме 6,9 тыс. рублей с контрагента ООО «УралПроектСтрой»;

- взыскать задолженность в сумме 253,4 тыс. рублей с контрагента ООО «Челябгорсвет» либо принять меры по выполнению подрядчиком соответствующих объемов работ.

6.  Устранить нарушения Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ вследствие принятия Учреждением доли МУП «Автохозяйство Администрации ЗГО» в уставном капитале ООО «Свет-Авто» (в размере 25% номинальной стоимостью 2,5 тыс. рублей).

7.  Не допускать впредь нарушений Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

На момент проведения контрольного мероприятия процедура  реорганизации не завершена – МКУ «ЦИИП ЗГО» не ликвидировано.

На запрос Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа от 21.01.2013г. №02-2/0023 проверке не представлены запрашиваемые документы.

Согласно пояснениям руководителя МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В) техническая и бухгалтерская документация МКУ «ЦИИП ЗГО» Управлению не передавалась, акты приема-передачи не подписывались, работники Учреждения уволены (приложение №2 к акту контрольного мероприятия).

В связи с отсутствием документации проверка исполнения представления Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа от 11.03.2012г. №02-2/0085 в части устранения нарушений бюджетного учета, трудового и бюджетного законодательства не представилась  возможной.

В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение Златоустовского городского округа» на 2010-2011 годы, утвержденной Постановлением администрации Златоустовского городского округа от 07.04.2010 г. № 135-п (далее – ДЦП «Энергосбережение», Программа), на модернизацию уличного освещения Златоустовского городского округа с внедрением и подключением к автоматизированной системе диспетчерского контроля и управления в 2011 году МКУ «ЦИИП ЗГО» за счет средств областного и местного бюджетов направлено 26 929,5 тыс. рублей.

Средства областного бюджета выделены в соответствии с областной целевой программой повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2009г. №342-П (в ред. от 28.10.2011г.) (далее по тексту - ОЦП).

1. В рамках реализации мероприятий по модернизации уличного освещения Златоустовского городского округа согласно первичным документам подрядные работы выполнены на 15 объектах.

По результатам контрольных осмотров фактически выполненных работ по модернизации уличного освещения ЗГО, проведенных  в период с 16.02.2012г. по 20.02.2012г., установлено, что на улицах округа: Аносова, Ковшова, Карла Маркса, Румянцева, 40-летия Победы, Ленина, Таганайская, проспект Мира не выполнены работы по демонтажу и установке  45 (сорока пяти) светильников и натриевых ламп. Кроме того установлено отсутствие 327,4 метров самонесущих изолированных проводов.

Исходя из произведенных расчетов, сумма завышенных расходов по модернизации уличного освещения ЗГО по состоянию на 20 февраля 2012г.  составила 253,4 тыс. рублей.

Согласно письменным пояснениям МКУ «ЦИИП ЗГО» (Тронягин С.А.) (входящий №98 от 05.03.2012г.) все нарушения и замечания по результатам контрольных обмеров (осмотров) устранены.

В период с 29.01.2013г.  по 30.01.2013г. проведены повторные контрольные осмотры выполненных работ по модернизации уличного освещения ЗГО, в ходе которых установлено следующее:

-  на ул. Карла-Маркса нарушения не устранены.

В результате повторного контрольного осмотра по ул. К. Маркса от д. №41 до д. №57 демонтаж и установка 6 (шести) штук светильников и натриевых ламп (№1, 2, 30, 31, 32, 33 согласно проектной документации) не произведены.

-  на  ул. Ковшова нарушения устранены.

-  на  ул. Ленина нарушения устранены.

- на ул. Аносова нарушения устранены частично.

По результатам ранее проведенного контрольного осмотра по ул. Аносова (16.02.2012г.) не произведены демонтаж и установка 16 (шестнадцати) светильников и натриевых ламп: №26 согласно проектной документации «I очередь» и №21, 22, 23, 38, 76, 57-63, 74, 75, 103 согласно проектной документации «II очередь».

При повторном контрольном осмотре по ул. Аносова установлено, что по состоянию на 30.01.2013г. не произведены  демонтаж и установка  светильников и натриевых ламп в количестве 5 (пяти) штук: №26 согласно проектной документации «I очередь» и №21, 22, 23, 76 согласно проектной документации «II очередь».

- на ул. Румянцева нарушения устранены.

- на  ул. 40-летия Победы нарушения устранены.

- на  проспекте Мира нарушения устранены частично.

По результатам ранее проведенного контрольного осмотра на проспекте Мира  (20.02.2012г.)  не произведены демонтаж и установка 5 (пяти) светильников и натриевых ламп. Кроме того, самонесущие изолированные провода на железобетонных опорах сети наружного освещения протяженностью 26,8 метров отсутствовали.

При повторном контрольном обмере на проспекте Мира выявлено, что по состоянию на 30.01.2013г. подрядчиком не выполнены работы по демонтажу и установке 1 (одного) светильника и натриевой лампы. Кроме того, отсутствуют самонесущие изолированные провода на железобетонных опорах сети наружного освещения протяженностью 15,1 м.

-  на ул. Таганайская нарушения не устранены.

По ул. Таганайская от дома №5 до дома №114 подрядчиком не выполнены работы по демонтажу и установке 3 (трех) светильников и натриевых ламп.

По результатам повторных контрольных осмотров установлено, что до настоящего времени в Златоустовском городском округе подрядной организацией ООО «Челябгорсвет» не произведены работы по демонтажу и установке 15 светильников и натриевых ламп, а также работы по  подвеске 15,1 метров самонесущих изолированных проводов (приложение №3 к акту контрольного мероприятия).

Исходя из произведенных расчетов, сумма завышенных расходов по модернизации уличного освещения ЗГО в настоящее время составляет 69,0 тыс. рублей.

2. На основании распоряжения Администрации ЗГО от 28.12.2011г. №1947-р и распоряжения ОМС «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа (далее по тексту – ОМС «КУИ ЗГО», Комитет) от 29.1.2011г. №1064-р затраты по модернизации уличного освещения на территории ЗГО приняты в муниципальную казну на основании актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (от 27.12.2011г. №№1-5; от 29.12.2011г. №№6-14), а также акта о приеме-передаче объекта основных средств (от 27.12.2011г. №1).

При этом стоимость переданного имущества была искажена МКУ «ЦИИП ЗГО» в связи с неправильным отнесением затрат по техническому надзору на конкретные объекты, что приводит к недостоверности стоимости муниципального имущества.

По представленной МКУ «ЦИИП ЗГО» информации от 10.04.2012г. №50 соответствующие изменения в реестр муниципального имущества внесены. Однако согласно данным ОМС «КУИ ЗГО» информация в отношении изменения стоимости линий наружного освещения с подтверждающими документами от МКУ «ЦИИП ЗГО» не поступала (приложение №4 к акту контрольного мероприятия).

3. В рамках ДЦП «Энергосбережение» в целях модернизации уличного освещения ЗГО, на приобретение и установку оборудования автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления линий наружного освещения на территории ЗГО МКУ «ЦИИП ЗГО» направлены средства областного бюджета в размере 3 256,8 тыс. рублей.

Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (далее по тексту – Инструкция №157н) установлено, что первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов признается сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение или изготовление (создание), с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и (или) подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации).

В соответствии с Инструкцией №157н МКУ «ЦИИП ЗГО» автоматизированная система диспетчерского контроля и управления линий наружного освещения на территории ЗГО (далее по тексту - АСДКиУ) принята к учету по сумме фактических вложений в ее приобретение (создание), с учетом суммы налога на добавленную стоимость.

На основании распоряжения администрации ЗГО от 28.12.2011г. №1947-р АСДКиУ принята в муниципальную казну балансовой стоимостью 3 256,8 тыс. рублей (включая расходы на приобретение оборудования, программного обеспечения, установку, пусконаладочные работы и суммы налога на добавленную стоимость)  под реестровым номером 40726.

Перечень оборудования, входящего в состав  АСДКиУ представлен в таблице:

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | № п/п | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер HP Proliant DL380G7 | 2 | 14 | Комплект для заземления с экви-потенциальной шиной | 1 |
| 2 | Процессор HP-492239-B21 | 2 | 15 | Лампа 19 1U с автоматическим выключателем от двери | 1 |
| 3 | Накопитель HP-431958-B21146Gb | 4 | 16 | Модуль ESTAP вентиляторный 6 эл. с выкл. для шкафов ServerMax | 1 |
| 4 | Системный блок «Инсит» Intel Core 2 Duo | 3 | 17 | Коммутационная панель 19 2U, 48*RJ-45 | 1 |
| 5 | Монитор LCD 19 Aser V193 Dob | 2 | 18 | Коммутатор D-LINK DGS-3100-24 | 1 |
| 6 | Монитор LCD 23 Aser X233HB | 1 | 19 | Источник бесперебойного питания APC-SUA2200 RMXLI3U | 1 |
| 7 | Источник бесперебойного питания APC-BackUPS 500VA-RS | 3 | 20 | Батарейный модуль Smart-UPSRM 2U XL | 1 |
| 8 | Стол компьютерный из ламинированного ДСП | 4 | 21 | Источник бесперебойного питания ДПК-1/1-3-220 | 1 |
| 9 | Тумба выкатная с 3-мя ящиками под документы | 4 | 22 | Источник бесперебойного питания ДПК-1/1-2-220 | 1 |
| 10 | Принтер HP LaserJet P2055DN | 1 | 23 | Аккумуляторная батарея, 230 Ач, 12В, ВВ Battery BR230-12 | 17 |
| 11 | Ноутбук Aser TM8172T | 1 | 24 | Четырехъярусный стеллаж 900*715*516 3E-PGL 3-06 | 1 |
| 12 | Модем HSDPA/UMTS (3G)/GPRS/EDGE Hauwei E160 | 1 | 25 | Трехъярусный стеллаж 600*715*1074 4E-PGL 3-09 | 1 |
| 13 | Шкаф серверный напольный 19 ESTAP ServerMax 47U 800*1000*2244 mm | 1 |  |  |  |

По состоянию на 16.02.2012г. часть оборудования для АСДКиУ была установлена в здании Администрации ЗГО. Другая часть оборудования на основании акта выполненных работ формы КС-2 от 19.12.2011г. №3 была установлена по адресу: 5-я Нижне-Вокзальная, дом 1-Б (помещение ООО «РСУ»), с которым ОМС «КУИ ЗГО» заключен договор хранения от 30.12.2011г. №120/хр. Однако хранение не предполагает работ по установке и подключению оборудования в помещении, предназначенном для хранения.

Следует отметить, что оборудование, предназначенное для АСДКиУ, приобретенное на сумму 2 858,7 тыс. рублей (без учета расходов на пусконаладочные работы – 374,4 тыс. рублей и расходов на технадзор) не использовалось для указанных  целей.

В настоящее время АСДКиУ не передано в оперативное управление  ни одному учреждению, в том числе МКУ ЗГО «УЖКХ».

Вместе с тем на основании распоряжения ОМС «КУИ ЗГО» от 19.04.2012г. №299-р из АСДКиУ выделено и передано на баланс ОМС «КУИ ЗГО» следующее оборудование:

| № п/п | Наименование Оборудования | Кол-во | Сумма, в рублях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системный блок «Инсит» Intel Core 2 Duo | 3 | 28 425,0 |
| 2 | Монитор LCD 19 Aser V193 Dob | 2 | 10 136,0 |
| 3 | Монитор LCD 23 Aser X233HB | 1 | 6 390,0 |
| 4 | Принтер HP LaserJet P2055DN | 1 | 12 559,0 |
| 5 | Источник бесперебойного питания APC-BackUPS 500VA-RS | 3 | 22 389,0 |
| 6 | Стол компьютерный из ламинированного ДСП | 4 | 28 729,0 |
| 7 | Тумба выкатная с 3-мя ящиками под документы | 4 | 17 237,0 |
| Итого: |  |  | 125 865,0 |

Кроме того, на основании распоряжения ОМС «КУИ ЗГО» от 29.08.2012г. №596-р из АСДКиУ также выделено и передано на баланс МКУ «Гражданская защита Златоустовского городского округа» (далее по тексту – МКУ «Гражданская защита ЗГО») следующее оборудование:

| № п/п | Наименование Оборудования | Кол-во | Сумма, в рублях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторная батарея, 230 Ач, 12В, ВВ Battery BR230-12 | 9 | 180 828,0 |
| 2 | Источник бесперебойного питания ДПК-1/1-3-220 | 1 | 27 873,0 |
| 3 | Четырехъярусный стеллаж 900*715*516 3E-PGL 3-06 | 1 | 34 983,0 |
| Итого: |  |  | 243 684,0 |

По данным ОМС «КУИ ЗГО» после передачи имущества на баланс ОМС «КУИ ЗГО» и МКУ «Гражданская защита ЗГО» стоимость АСДКиУ уменьшилась на сумму 369,5 тыс. рублей и составила 2 887,3 тыс. рублей (приложение №4 к акту контрольного мероприятия).

В нарушение Инструкции №157н вышеуказанное оборудование из состава АСДКиУ Комитетом выделено и передано в оперативное управление по стоимости без учета расходов на его установку и налога на добавленную стоимость. Вследствие передачи оставшейся части имущества в оперативное управление (например, МКУ ЗГО «УЖКХ») указанное нарушение может повлиять на сумму амортизации и исчисление налога на имущество.

Исходя из произведенных расчетов, балансовая стоимость переданного на праве оперативного управления оборудования фактически составила 531,1 тыс. рублей (в т.ч. ОМС «КУИ ЗГО» - 181,2 тыс. рублей, МКУ «Гражданская защита ЗГО» - 349,4 тыс. рублей). Расчет балансовой стоимости по данным проверки представлен в приложении №1 к отчету.

Соответственно стоимость АСДКиУ, являющейся частью муниципальной казны, составила 2 725,7 тыс. рублей.

Согласно пояснениям заместителя начальника отдела контроля за работой коммунальной сферы (Полукеев А.В.) АСДКиУ представляет собой централизованную систему, работающую в реальном времени, предполагающую организацию центрального диспетчерского пункта с автоматизированным рабочим местом диспетчера, который имеет возможность на мониторе компьютера отслеживать всю информацию о состоянии работы уличного освещения: величине напряжения, силе тока, расхода энергии. Также с рабочего места имеется возможность в ручном и автоматическом режиме управлять включением и отключением линий освещения (приложение №6 к акту контрольного мероприятия).

Указанные выше оборудование и мебель МКУ «ЦИИП ЗГО» были приобретены в рамках исполнения мероприятий Областной целевой программы повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе, утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2009г. №342-П, а также долгосрочной целевой программы «Энергосбережение Златоустовского городского округа», утвержденной Постановлением администрации Златоустовского городского округа от 07.04.2010 г. № 135-п, за счет средств областного бюджета для создания центрального диспетчерского пункта (в том числе для организации четырех автоматизированных рабочих мест).

Не выполнение мероприятий по модернизации уличного освещения в части организации центрального диспетчерского пункта и дальнейшая передача невостребованного оборудования в оперативное управление ОМС «КУИ ЗГО» и МКУ «Гражданская защита ЗГО» повлекло нарушение вышеуказанных нормативных правовых актов и статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Акт от 05.02.2013г. №1 по результатам контрольного мероприятия подписан руководителем МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.) без разногласий и замечаний.

Выводы:

Согласно утвержденной программе контрольного мероприятия №2 от 21.01.2013г. проверено использование бюджетных средств в общей сумме 3 112,1 тыс. рублей и установлены нарушения бюджетного законодательства на сумму 600,1 тыс. рублей (19,3%),  а именно:

1. Подрядной организацией ООО «Челябгорсвет» при модернизации уличного освещения округа не произведены работы по демонтажу и установке 15 светильников и натриевых ламп, а также работы по  подвеске 15,1 метров самонесущих изолированных проводов на общую сумму 69,0 тыс. рублей (муниципальные контракты от  17.10.2011г. №18, от 24.10.2011г. №21), что является нарушением статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Согласно положениям  статей  15, 330, 393, 394, 708 Гражданского кодекса РФ за нарушение сроков выполнения работ подрядчик отвечает перед заказчиком, возмещая ему причиненные убытки и уплачивая неустойку. Претензионная работа с подрядчиком  ООО «Челябгорсвет» не ведется. Общая сумма неустойки, которую заказчик вправе взыскать с подрядной организации, за нарушение сроков выполнения работ по модернизации уличного освещения составила 8,1 тыс. рублей (расчётно).

Кроме того муниципальными контрактами от 17.10.2011 №18, от 24.10.2011 №21 предусмотрена ответственность сторон, одним из условий которых является: «В случае полного или частичного неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком (ООО «Челябгорсвет») обязательств по настоящему контракту заказчик вправе предъявить штраф Подрядчику, а последний обязан уплатить заказчику штраф в размере 50 процентов от суммы контракта и возместить причиненные убытки». Общая сумма штрафа, которую заказчик вправе взыскать с подрядной организации, за частичное и ненадлежащее исполнение обязательств по указанным контрактам составила 34,5 тыс. рублей (расчётно). При этом в расчет принята сумма фактически не выполненных подрядчиком работ (69,0 * 50%).

Таким образом, сумма резерва пополнения бюджета составила 42,6 тыс. рублей (приложение №2 к отчету).

3. Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от 23.05.2012 №854-р о реорганизации МКУ ЗГО «УЖКХ» (ИНН 7404057750, ОГРН 1117404004211) до настоящего времени не исполнено. На момент проведения контрольного мероприятия реорганизация не завершена,  присоединяемые учреждения, в том числе МКУ «ЦИИП ЗГО», не ликвидированы.

4. В нарушение Инструкции №157н из состава АСДКиУ Комитетом выделена и передана в оперативное управление часть оборудования по стоимости без учета расходов на его установку и налога на добавленную стоимость. Данное нарушение приводит к искажению стоимости имущества муниципальной казны на сумму 161,6 тыс. рублей.

5. Не выполнение мероприятий по модернизации уличного освещения в части организации центрального диспетчерского пункта и дальнейшая передача невостребованного оборудования в оперативное управление ОМС «КУИ ЗГО» и МКУ «Гражданская защита ЗГО» повлекло неэффективное использование бюджетных средств в сумме 531,1 тыс. рублей, выделенных на выполнение программных мероприятий.

6. Поскольку техническая и бухгалтерская документация МКУ ЗГО «УЖКХ» не передана - работа, направленная на устранение нарушений, выявленных в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности МКУ «ЦИИП ЗГО» не проводилась.  Представление Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа от 11.03.2012г. №02-02/0085 о принятии соответствующих мер по устранению и недопущению выявленных нарушений    исполнено не в полном объеме.

Предложения.

- Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в адрес Собрания депутатов ЗГО и Главе округа.

- Направить предписание в адрес МКУ ЗГО  «Управление жилищно-коммунального хозяйства» с требованиями:

- завершить реорганизацию в соответствии с распоряжением Администрации ЗГО от 23.05.2012 №854-р;

- исполнить обязанности правопреемника и принять бухгалтерскую и техническую документацию МКУ «ЦИИП ЗГО»;

- восстановить дебиторскую задолженность в сумме 69,0 тыс. рублей;

- взыскать с подрядной организации ООО «Челябгорсвет» сумму фактически не выполненных соответствующих объемов работ в сумме 69,0 тыс. рублей.

-	 взыскать с подрядной организации ООО «Челябгорсвет» неустойку и штраф за частичное неисполнение обязательств  по муниципальным контрактам от 17.10.2011г. №18 и от 24.10.2011 г № 21 в сумме 42,6 тыс. рублей.

3. Направить представление в адрес Администрации Златоустовского городского округа с предложениями:

-  возобновить работу рабочей группы для осуществления действий, связанных с реорганизацией в соответствии с распоряжением Администрации ЗГО от 23.05.2012 №854-р;

- совместно с МКУ ЗГО «УЖКХ» и ОМС «КУИ ЗГО» рассмотреть вопрос об использовании оборудования и мебели по целевому назначению.

4. Направить представление в адрес ОМС «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» с предложениями:

- принять меры по устранению нарушения Инструкции №157н;

- включить в стоимость переданного в оперативное управление  ОМС «КУИ ЗГО» и  МКУ «Гражданская защита ЗГО» оборудования расходы на его установку и сумму налога на добавленную стоимость в сумме 161,6 тыс. рублей.

Аудитор Контрольно-счетной палаты

Златоустовского городского округа						О.С. Кальчук