|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**  **ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **ИНФОРМАЦИЯ**  **о результатах контрольного мероприятия**  **«Проверка эффективности расходования бюджетных средств на проведение в 2020 году обследования действующей транспортно-маршрутной сети на территории Златоустовского городского округа»** |  |  |

Контрольное мероприятие проведено Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с пунктом 1 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год.

Объект контроля: Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ»).

Проверяемый период: 2020 год и истекший период 2021 года. По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 26.02.2021 №2.

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено использование бюджетных средств в сумме 1 940,3 тыс. рублей (средства местного бюджета).

Проверкой установлено, что бюджетные расходы в сумме 1 940,3 тыс. рублей на выполнение научно-исследовательской работы по оптимизации маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования являются неэффективными и безрезультативными, что противоречит требованиям статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, и принципам контрактной системы, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

Установлены факты формального подхода к формированию начальной (максимальной) цены контракта, что создает риски ее завышения и неэффективного расходования бюджетных средств.

В нарушение требований Закона о контрактной системе:

1) в извещении и в аукционной документации не содержится описание объекта закупки (показатели, позволяющие потенциальным поставщикам определить объем необходимых услуг);

2) допущено необоснованное затягивание процесса приемки оказанных услуг, что могло привести к финансовым рискам по уплате штрафных санкций за отказ от приемки оказанных услуг (указание в актах устранения недостатков нарушений, не соответствующих требованиям технического задания муниципального контракта);

3) ненадлежащим образом проведена экспертиза оказанных услуг (часть принятых и оплаченных услуг фактически не оказана).

Материалы данного контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты ЗГО, которое состоялось 18.03.2021 г.

В соответствии с пунктом 67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителя МКУ «УЖКХ» направлено представление для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений.

Для принятия мер прокурорского реагирования в части нарушений Закона о контрактной системе, а также в целях оценки действий должностных лиц МКУ «УЖКХ» на наличие в них коррупционных признаков, материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру г. Златоуста.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Златоустовского городского округа О.С. Кальчук

16.04.2021г.