| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования средств местного бюджета, выделенных на текущее содержание автомобильных дорог, тротуаров и межквартальных территорий в зимний период 2017-2018 гг.»  в отношении Муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО) на основании распоряжения председателя Палаты, в соответствии с пунктом 5 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год, проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств местного бюджета, выделенных на текущее содержание автомобильных дорог, тротуаров и межквартальных территорий в зимний период 2017-2018 гг.» в отношении Муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ»).

По результатам контрольного мероприятия составлен акт 05.06.2018 г.     №11, который подписан руководителем МКУ «УЖКХ» с разногласиями, являющимися приложением к акту. По результатам рассмотрения, разногласия МКУ «УЖКХ» по одному пункту приняты и отражены в отчете. Остальные доводы не приняты по основаниям, изложенным в мотивированном ответе.

В ходе контрольного мероприятия проведены встречные проверки в Муниципальном бюджетном учреждении Златоустовского городского округа «Благоустройство» (далее – МБУ «Благоустройство») (акт от 22.05.2018 №8) и Муниципальном бюджетном учреждении Златоустовского городского округа «Скверы и парки» (далее - МБУ «Скверы и парки») (акт от 31.05.2018 №9).

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено использование средств местного бюджета в сумме 35 941,5 тыс. рублей.

При проведении контрольного мероприятия установлено следующее:

В Златоустовском городском округе полномочия по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, благоустройству территории округа закреплены за МКУ «УЖКХ».

Всего в реестре муниципального имущества числится 338 дорог общего пользования местного значения и 94 тротуара улично-дорожной сети.

50 автомобильных дорог протяженностью 72,2 км учитываются на балансе МБУ «Благоустройство». Протяженность 288 автомобильных дорог, учитываемых на балансе муниципальной казны, составляет 469,6 км.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что МКУ «УЖКХ» не обеспечило устранение нарушений и недостатков по учету автомобильных дорог, тротуаров, межквартальных территорий, содержание которых производится за счет средств местного бюджета, выявленных КСП ЗГО в рамках предыдущего контрольного мероприятия (акт от 05.06.2017 №12), а именно:

1) не устранены нарушения по двойному учету в реестре муниципального имущества пяти автомобильных дорог;

2) не внесены изменения в реестр муниципального имущества по определению ориентира дороги (вместо не существующего магазина Эльдорадо);

3) не устранены в реестре муниципального имущества недостатки учета тротуаров улично-дорожной сети (не указан адресный ориентир, двойной учет);

4) отсутствует единообразие в учете тротуаров улично-дорожной сети, одна часть которых учитывается по протяженности (м.), другая часть – по площади (кв. м.);

5) учет автомобильных дорог осуществляется по протяженности (в метрах), тогда как в муниципальных заданиях затраты на содержание дорог рассчитываются за квадратный метр. При этом утвержденного перечня автомобильных дорог, с указанием их геометрических параметров в округе не имеется;

6) не учтены в реестре муниципальной собственности восемь автомобильных дорог площадью 25 750 м2, площадь не учтенных в реестре тротуаров и дорожек улично-дорожной сети составляет 22 185 м2..

Общая сумма бюджетных расходов по текущему содержанию автомобильных дорог, тротуаров и межквартальных территорий в зимний период 2016-2017 г. г. составила 35 941,5тыс. рублей.

Нормативы затрат на текущее содержание автомобильных дорог, тротуаров и межквартальных территорий (в том числе в зимний период) в Златоустовском городском округе не утверждены.

В зимний период 2017-2018 г.г. работы по содержанию автомобильных дорог местного значения осуществлялись ООО «ДРСУ» в рамках муниципальных контрактов и договоров и МБУ «Благоустройство» в соответствии с муниципальным заданием.

Работы по содержанию тротуаров и дорожек улично-дорожной сети, а также межквартальных и внутриквартальных территорий осуществлялось МБУ «Скверы и парки» в соответствии с муниципальным заданием.

Как уже неоднократно отмечалось КСП ЗГО, расходы на один километр автомобильных дорог, обслуживаемых в зимний период 2017-2018 г.г. в рамках муниципальных контрактов подрядной организацией, более чем в 2 раза превышают расходы на возмещение затрат по муниципальному заданию в части текущего содержания одного километра автомобильных дорог МБУ «Благоустройство».

Документально не подтверждены результаты осуществления контроля за выполнением работ по текущему содержанию автомобильных дорог, тротуаров и межквартальных территорий в зимний период 2017-2018г.г. А выявленные повторные нарушения и факты принятия работ по сгребанию снега в период длительного отсутствия осадков, свидетельствуют о слабом контроле со стороны МКУ «УЖКХ» как за исполнением контрактов и договоров подрядной организацией, так и за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями.

МКУ «УЖКХ» не обеспечен должный контроль за соблюдением норм содержания автомобильных дорог, установленных Стандартом качества, утвержденным Постановлением Администрации ЗГО от 14.05.2010 №173-п «Об утверждении стандарта качества оказания услуги по организации текущего содержания и текущего ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Златоустовского городского округа» и достоверностью представленных МБУ «Благоустройство», МБУ «Скверы и парки» отчетов об исполнении муниципального задания. Кроме того, ведение Журналов производства работ (Книга учета выхода техники) МБУ «Благоустройство», МБУ «Скверы и парки» и подрядными организациями носит формальный характер (отсутствует объем выполненных работ, начало и окончания отдельных видов работ, имеет место нерегулярное заполнение).

На качество и эффективность выполнения работ по текущему содержанию автомобильных дорог, тротуаров и межквартальных территорий в зимний период 2017-2018 г. г. повлияли следующие факторы:

1) МБУ «Благоустройство»:

- изношенность транспортных средств и спецтехники (возраст 47% используемой в зимний период техники составляет более 25 лет);

- не оснащенность транспортных средств, тракторной техники и спецтехники средствами спутниковой навигации;

- отвлечение техники на объекты, не предусмотренные муниципальным заданием.

2) МБУ «Скверы и парки»:

- изношенность транспортных средств и спецтехники;

- не оснащенность транспортных средств и тракторной техники средствами спутниковой навигации;

- нерациональное использование специализированной техники ручной механизации;

- интенсивное движение персонала («текучесть кадров») и сокращение выхода работников на закрепленные участки.

Заключенные МБУ «Благоустройство» договоры на проведение работ по сгребанию снега в частном секторе (КТОС), в нарушение статьи 702 Гражданского кодекса РФ, имеют существенные недостатки: отсутствует определенность подлежащей  выполнению работы (не указана площадь территории, подлежащей очистке от снега), не указан вид используемой техники, цена в договорах установлена единая вне зависимости от количества объектов очистки и не подтверждена никакими расчетами. В перечень улиц, подлежащих очистке в КТОСах, включены улицы и проулки, не предусмотренные муниципальными заданиями.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов:

1. В нарушение пункта 6 Положения о муниципальном дорожном фонде, утвержденного решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 12.12.2013 №60-ЗГО средства местного бюджета в сумме 4 542,1 тыс. рублей направлены на содержание автомобильных дорог и тротуаров улично-дорожной сети, не учтенных в реестре муниципального имущества (т.е. формально не являющихся муниципальной собственностью);

2. В нарушение пункта 19 Правил благоустройства, утвержденных решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 06.07.2012 №30-ЗГО средства местного бюджета в сумме 6 132,3 тыс. рублей направлены на содержание межквартальных и внутриквартальных территорий, не предусмотренных в реестре муниципального имущества;

3. В нарушение статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) необоснованно осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на общую сумму 2 400,0 тыс. рублей, что противоречит принципу обеспечения конкуренции. За указанное нарушение Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность;

4. В нарушение пункта 33 Решения Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 30.06.2008 №11-ЗГО «Об утверждении Концепции о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Златоустовский городской округ» в Реестре муниципального имущества Златоустовского городского округа содержатся не точные сведения об автомобильных дорогах местного значения и тротуарах улично-дорожной сети (двойной учет объектов, не указан либо указан несуществующий или неточный адресный ориентир, не определены параметры (площадь или протяженность) объектов учета муниципального имущества.

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты 25.06.2018 г. с участием руководителей объектов контроля и курирующего заместителя Главы округа.

По результатам контрольного мероприятия и рассмотрения отчета Коллегией КСП ЗГО в соответствии с пунктами 67, 70 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителя МКУ «УЖКХ» и директора МБУ «Благоустройство» направлены представления для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений.

Также в адрес руководителя МКУ «УЖКХ» направлено предписание с требованием организовать проведение обследования и инвентаризации автомобильных дорог и тротуаров Златоустовского городского округа на предмет устранения выявленных недостатков в учете (срок исполнения 31.10.2018 г.).

Руководителями объектов контроля представлена информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, а также недопущению их в дальнейшей работе.

Материалы о нарушении законодательства о контрактной системе направлены в прокуратуру г. Златоуста, по ним возбуждено дело об административном правонарушении в отношении руководителя МКУ «УЖКХ».

Председатель                                                                               Л.В.Болховская

25.07.2018