	[image: image1.png]



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



	
	


ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности использования средств бюджета Златоустовского городского округа, направленных на капитальный ремонт подпорной стены на автодороге по ул. Тургенева»
Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 15 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2026 год в отношении МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства». 

Проверяемый период: 2023 год.

Контрольное мероприятие проведено по обращению гражданина Генеральному прокурору Российской Федерации, переадресованного в КСП Златоустовского городского округа.

Основные нарушения и недостатки:

1. В нарушение требований статей 34, 94, 95 Федерального закона  от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и условий муниципального контракта: 

- за нарушение срока исполнения обязательств не начислены пени и не приняты меры по их взысканию с подрядчика;

- приёмка работ осуществлена по цене, не предусмотренной документацией о закупке и муниципальным контрактом; 

2. В нарушение требований пункта 3 части 1 статьи 162 Бюджетного кодекса РФ осуществлены расходы на оплату фактически невыполненных объемов работ в сумме 44,9 тыс. рублей;

3. При исполнении бюджета Златоустовского городского округа не соблюдён принцип эффективности использования бюджетных средств, предусмотренный статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ:

3.1.  средства в сумме 592,5 тыс. рублей (пени за нарушение срока исполнения обязательств) не удержаны из суммы, подлежащей оплате подрядчику: заказчиком не обеспечено достижение заданных результатов с использованием наименьшего объёма средств (экономности); 

3.2. осуществлена приёмка и оплата работ по цене, непредусмотренной аукционной документацией (по завышенной цене), что привело к избыточным расходам бюджета округа в сумме 24,3 тыс. рублей; 

3.3 осуществлены расходы на оплату некачественно выполненных работ по устройству ограждения лестничных проемов и пандуса в сумме 207,5 тыс. рублей (по всей площади поверхности визуализируется коррозия (ржавчина) металла);

4.  В нарушение требований статей 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учёте":
- не оформлены первичные учётные документы, подтверждающие передачу муниципального имущества на хранение иному учреждению, а также наличие материальных запасов в связи с ликвидацией (разборкой) объекта имущества;

- в результате отсутствия контроля за сохранностью муниципального имущества в регистрах бухгалтерского учёта не отражены факты хозяйственной жизни, связанные с демонтажем нефинансовых активов;
5. В нарушение части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ не обеспечена государственная экспертиза сметной стоимости капитального ремонта подпорной стены на предмет достоверности ее определения;

По результатам контрольного мероприятия часть нарушений Управлением ЖКХ устранены, в том числе в доход бюджета Златоустовского городского округа взысканы средств в сумме 43,8 тыс. рублей
По результатам проверки  объекту контроля направлено представление для принятия мер по устранению нарушений, а также недопущению условий для их возникновения в дальнейшей деятельности, в том числе:

- принять меры по взысканию с подрядчика в доход бюджета Златоустовского городского округа средства в сумме 25,4 тыс. рублей в связи с оплатой работ по завышенной стоимости и документально неподтвержденных объемов скрытых работ; 

- принять меры по начислению пени в сумме 592,5 тыс. рублей в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения обязательств по контракту и их взысканию в доход бюджета Златоустовского городского округа средств;

- обеспечить качество результата выполненных работ по окрашиванию металлических поверхностей ограждений, поручней лестничного марша и пандуса в рамках гарантийных обязательств подрядчика;
- провести инвентаризацию пешеходных ограждений, демонтированных в рамках муниципального контракта, в целях  отражения в регистрах бухгалтерского учёта соответствующих фактов (событий)  хозяйственной жизни;

- принять меры по возмещению причинённого ущерба (потери муниципального имущества) в случае установления по результатам инвентаризации недостачи демонтированных пешеходных ограждений;

- привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения.
Председатель




О. С. Кальчук
