| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа»,  проведенном в отношении: Администрации Златоустовского городского округа,

органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа».

Контрольное мероприятие проведено Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО, Контрольно-счетная палата) в соответствии с пунктом 11 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год. Проверяемый период - 2019 г., 1 полугодие 2020 г.

Результаты контрольного мероприятия оформлены актами:

- Администрация Златоустовского городского округа (далее - Администрация ЗГО), акт контрольного мероприятия от 07.09.2020 №16, который подписан Главой Златоустовского городского округа без разногласий;

- Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» (далее – КУИ ЗГО, Комитет), акт контрольного мероприятия от 07.09.2020 №15, нарушений не выявлено.

В ходе контрольного мероприятия проверено использование бюджетных средств в сумме 26 339,2 тыс. рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 1 412,7 тыс. рублей, областного бюджета – 3 333,8 тыс. рублей, местного бюджета – 21 592,7 тыс. рублей).

В связи с тем, что получателем субсидий из бюджета на исполнение ряда мероприятий Муниципальной программы являлось Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» (далее - МБУ «КС»), в отношении данного учреждения проведена встречная проверка (акт встречной проверки от 07.09.2020 №14).

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки, допущенные МБУ «КС» и Администрацией ЗГО:

1. При разработке Муниципальной программы не в полной мере обеспечена возможность проверить и подтвердить степень решения задач с помощью целевых показателей, что не соответствует требованиям к содержанию муниципальной программы, установленным пунктом 10 Постановления Администрации ЗГО от 23.06.2011 №252-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Златоустовского городского округа» (далее – Постановление Администрации ЗГО №252-П), также допущены недостатки, влияющие на проведение оценки ее эффективности:

- не учтены положения пункта 9 Методических рекомендаций по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, доведённых Письмом Минфина России от 30.09.2014 №09-05-05/48843, о необходимости формирования к каждой задаче муниципальной программы (подпрограммы) целевых индикаторов. В Муниципальной программе сформулировано 14 задач и только 8 целевых индикаторов, кроме того, ряд задач дублируют друг друга;

- не приняты во внимание рекомендации, изложенные в пункте 8 вышеуказанных Методических рекомендаций о том, что целью подпрограммы является решение задачи муниципальной программы, а решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретных мероприятий. Цели и задачи подпрограмм дублируют цели и задачи, сформулированные в Муниципальной программе;

- целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» дублирующие индикативные показатели Муниципальной программы обобщены, не охватывают все существенные аспекты программных мероприятий, не характеризуют решение поставленных задач;

- индикативный показатель «уменьшение аварийного жилищного фонда Златоустовского городского округа» подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» не содержит этапов и сроков  выполнения, что не позволяет оценить эффективность его достижения;

- при наличии необходимости, в подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» не предусмотрены мероприятия, предшествующее проведению работ по сносу ветхо-аварийного жилья, на которые фактически расходуются средства бюджета, предусмотренные на реализацию Муниципальной программы;

- в подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» не нашла отражения задача Муниципальной программы: «создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома эконом класса».

2. Не исполнены рекомендации Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа (далее - КСП ЗГО), изложенные в  заключении от 30.10.2019 №20, по внесению изменений в  Постановление Главы Златоустовского городского округа от 05.06.2009 №147-П «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений гражданам, выселяемым из многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу и выкупа помещений, являющихся собственностью граждан и юридических лиц» (с изменениями и дополнениями) в части поправки некорректных и противоречивых формулировок в пункте 5 и подпункте 1 пункта 9; приведения в соответствие с частью 4 статьи 32 Земельного кодекса РФ подпункта 7 пункта 9; исключения в подпункте 3 пункта 10 ссылки на утратившие силу положения.

3. При предоставлении Администрацией ЗГО субсидий на выполнение программных мероприятий МБУ «КС» выявлен ряд нарушений законодательства и условий соглашений:

1) в нарушение требований части 1  статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, пункта 7.1.2 Соглашения от 18.11.2019 №5, пункта 2.1.1 Соглашения от 09.10.2019 №3 Администрацией ЗГО осуществлено предоставление субсидий в общей сумме 11685,1 тыс. рублей в отсутствие заключенных МБУ «КС» муниципальных контрактов;

2) в нарушение пунктов 4, 5 и 6 Постановления Администрации ЗГО от 09.11.2012 №425-п «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления целевых субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по сносу ветхо-аварийного жилого и нежилого фонда» при заключении Соглашения от 09.10.2019 №3 на сумму 13 117,3 тыс. рублей отсутствует финансово-экономическое обоснование, необходимое для подтверждения обоснованности расходов на выполнение работ по сносу ветхо-аварийного жилья;

3)  в нарушение пунктов 4 и 6 Постановления Администрации ЗГО от 21.12.2018 №562-П «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Златоустовского городского округа», Администрацией ЗГО при заключении Соглашения от 09.10.2019 №3 не установлены ограничения размера авансовых платежей.

4.  В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ Администрацией ЗГО допущено отвлечение бюджетных средств в общей сумме 9 447,8 тыс. рублей, запланированных на 2019 год и предназначенных для выполнения мероприятий Муниципальной программы, в дебиторскую задолженность (средства субсидий, предоставленные МБУ «КС»  в декабре 2019 г. возвращены в бюджет в мае-июне 2020 г.).

5. Нарушения законодательства о контрактной системе, недостатки закупочной деятельности:

1) в нарушение статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечение государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) и Приказа Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 №567  «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» в ряде случаев  запросы коммерческих предложений для обоснования начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК), направляемые Управлением архитектуры и градостроительства Администрации ЗГО, не содержат полной информации о характеристиках объекта закупки и условиях выполнения работ;

2) в ряде случаев приемка выполненных работ осуществлена Управлением архитектуры и градостроительства Администрации ЗГО с нарушением условий муниципальных контрактов (ряд документов по разработке планировки и межевания, по геологическим и геодезическим изысканиям датированы за пределами срока исполнения муниципальных контрактов). При этом в нарушение пунктов 7.6, 7.7 и 7.11 Муниципальных контрактов и статьи 708 Гражданского кодекса РФ меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам к подрядчикам не применены, что противоречит положениям статьи 94 Закона №44-ФЗ;

3) в нарушение требований пункта 8 части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ МБУ «КС» к аукционной документации о закупке работ по сносу ветхо-аварийного жилья не приложена проектная документация, что повлекло неверное определение дат проведения аукционов и нарушение на 2 дня сроков их проведения, установленных частью 3 статьи 68 Закона №44-ФЗ;

4) запросы коммерческих предложений МБУ «КС» на проверку не представлены. Согласно размещенной в единой информационной системе аукционной документации по двум закупкам НМЦК, сформированная и обоснованная методом анализа рынка (три коммерческих предложения), полностью совпадает со стоимостью работ, определенной проектно-сметным методом, что указывает на формальный подход к формированию НМЦК и влечет создание рисков ее завышения и неэффективного использования бюджетных средств.

6. В нарушение Постановления Администрации ЗГО №252-П в отчет об итогах реализации Муниципальной программы включены недостоверные данные по индикативному показателю «площадь земельных участков, предоставленных на аукционе для строительства жилья».

7. При финансировании в полном объеме в 2019 году мероприятий по сносу ветхо-аварийного жилья, работы МБУ «КС» осуществлялись в первом полугодии 2020 года, что не соответствует ожидаемым результатам реализации Муниципальной программы, поскольку мероприятия программой не запланированы.

Материалы данного контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии КСП ЗГО, которое состоялось 30.10.2020 г.

В соответствии с пунктом 67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес Главы Златоустовского городского округа направлено представление для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений.

Председатель                                                                  Л.В. Болховская

12.11.2020