PAGE  

	О   подготовке     объектов  жилищно-коммунального хозяйства, энергетики  и социальной сферы  Златоустовского городского    округа    к    работе       в отопительный период 2015-2016 годов


В целях организации своевременной подготовки объектов                       жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Златоустовского городского округа к работе в отопительный период                             2014-2016 годов и обеспечения их устойчивого снабжения                                  топливно-энергетическими ресурсами, в соответствии с Федеральным законом  «О теплоснабжении», Постановлением Губернатора Челябинской области                от 23.03.2015 г. № 68 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе                 в отопительный период 2015-2016 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Рекомендовать руководителям организаций: общество с ограниченной ответственностью «Комитет городского хозяйства» (Иванов Д.В.), общество              с ограниченной ответственностью управляющая компания «Комитет городского хозяйства» (Трубин А.П.), товариществам собственников жилья,                жилищно-строительным кооперативам, общество с ограниченной ответственностью «Техсервис» (Тимофеев Ю.А.), общество с ограниченной ответственностью «Дирекция единого заказчика» (Лидовской Ю.Л.), общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» (Николаев А.М.), общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» (Попов М.А.),  акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод» (Лемешевский С.А.), общество с ограниченной ответственностью                           «ЗЭМЗ-Энерго» (Бабичев М.С.), Златоустовский территориальный участок Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Водолеев Г.Б.), филиал открытого акционерного общества «Росспиртпром» «Златоустовский ликёроводочный завод» (Осипов А.И.), общество с ограниченной ответственностью «Техмикс» (Самохин В.Б.), путевая машинная станция № 173 структурного подразделения Дирекции по ремонту пути Южно-Уральской железной дороги - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Федоров Д.А.), общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» (Иванов А.А.); а также руководителям следующих организаций в обязательном порядке: муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение Златоустовского городского округа»                   (Букин Н.Н.), муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети» Златоустовского городского округа (Шабунина О.А.), муниципальное казенное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа (Иванова О.А.), муниципальное казенное учреждение «Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа»            (Карпов А.В.), муниципальное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа                    (Накоряков П.М.), муниципальное учреждение Управление культуры                                 и молодежной политики Златоустовского городского округа (Миронов А.Н.), Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа (Иутин А.С.)  в части, их касающейся:

1) обеспечить ремонт и подготовку к зиме котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей и внутридомовых сетей до 1 сентября 2015 г.;

2) провести гидравлические испытания магистральных разводящих                   и внутридомовых сетей до 1 июля 2015 г. в целях выявления аварийных участков тепловых сетей для включения в план ремонта в летний период, провести испытание трубопроводов по окончанию отопительного сезона до начала ремонтных работ;

3) установить, что вся система теплоснабжения ремонтируется в сроки, принятые для ремонта магистральных теплосетей;

4) в срок до 15 июня 2015 г. организациям – балансодержателям систем теплоснабжения и организациям, арендующим муниципальные сети, предоставить в муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» уточненный после испытаний теплотрасс план-график ремонта сетей                        и котельных;

5) не допускать подачу теплоносителя:

а) по теплотрассам, не прошедшим опрессовку;

б) по бесхозяйным и вновь принятым сетям, не подготовленным к приему теплоносителя;

в) по неизолированным трассам;

г) потребителям, с неподготовленными теплопотребляющими теплосистемами;

6) обеспечить к 1 сентября 2015 г. полную готовность всех находящихся на балансе теплотрасс, внутридомовых систем отопления и герметизацию вводов.

 2. Для контроля  за ходом подготовки к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Златоустовского городского округа  создать городской штаб под руководством заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Пликина А.В., утвердить его состав (приложение 1) и обеспечить проверку готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов                 с оформлением актов, паспортов готовности.

3. Утвердить мероприятия по подготовке к отопительному периоду                 2015 – 2016 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы и объектов здравоохранения (приложения 2, 3, 4, 5, 6).

4. Муниципальному казенному учреждению «Гражданская защита Златоустовского городского округа» (Киселева И.Л.),  муниципальному казенному учреждению Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Брыкунов Д.В.) в срок                                         до 1 сентября 2015 года обеспечить проведение комплексных противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских                    и аварийных служб (приложение 7).

5. Заместителю Главы  Златоустовского городского округа                                 по инфраструктуре Пликину А.В. обеспечить предоставление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской                    области  в период с июля по ноябрь 2015 года к первому числу каждого месяца отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы статистики от 27 февраля 2006 г. № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе                   в зимних условиях».

6. Заместителю Главы Златоустовского городского округа                                 по инфраструктуре Пликину А.В.  в срок до 1 сентября 2015 года завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду                            2015-2016 годов и представить в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области паспорт готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период                                2015-2016 годов, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

7. Рекомендовать организациям, управляющим многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам включать в комиссии по оценке готовности жилых домов к отопительному периоду представителей теплоснабжающих организаций, Златоустовского отдела управления «Государственная жилищная инспекция» Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области. Провести в срок до 1 сентября 2015 г. необходимые                                         организационно-технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов.

8. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

9. Организацию выполнения настоящего постановления возложить                   на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Пликина А.В.

Глава

Златоустовского городского округа  



              В.А. Жилин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

Городской штаб

для проверки готовности объектов теплоснабжения

	Пликин А.В.
	- заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре, руководитель штаба                                

	Амиров И.И.
	- заместитель начальника муниципального казенного учреждения Управление образования Златоустовского городского округа (по согласованию)

	Бабичев М.С.
	- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЗЭМЗ-Энерго» (по согласованию)                         

	Брыкунов Д.В.          
	- руководитель муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

	Букин Н.Н.          
	- директор муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение Златоустовского городского округа»

(по согласованию)

	Водолеев Г.Б.            
	- начальник Златоустовского территориального участка Южно-Уральской Дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские   железные дороги»  (по согласованию)

	Егоров И.О.             
	- директор филиала открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск»
  в г. Златоусте (по согласованию)

	Зыкова Н.А.
	- заместитель руководителя муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» по жилищно-коммунальному хозяйству

	Иванов А.А.
	- директор общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» (по согласованию)

	Иванов Д.В.
	- директор общества с ограниченной ответственностью «Комитет городского хозяйства»

	Карпов А. В.              
	- начальник муниципального казенного учреждения «Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа» (по согласованию)

	Лемешевский С.А
	- генеральный директор акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод» (по согласованию)

	Носов В.Н
	- государственный инспектор Златоустовского территориального отдела Уральского Управления Ростехнадзора (по согласованию)

	Осипов А.И.
	- директор филиала открытого акционерного общества «Росспиртпром» «Златоустовский ликёроводочный завод» (по согласованию)

	Полукеев А.Н.
	- начальник Златоустовского территориального отдела Уральского Управления Ростехнадзора                              (по согласованию)

	Попов М.А.               
	- директор общества с ограниченной ответственностью 

«Теплоэнергетик» (по согласованию)

	Самохин В.Б.            
	- директор общества с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Техмикс»                   (по согласованию)

	Тимофеев Д.Ю.       
	- начальник Златоустовского отдела Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (по согласованию)

	Трубин А.П.
	- заместитель директора общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Комитет городского хозяйства»

	Федоров Д.А.
	- начальник путевой машинной станции № 173 структурного подразделения Дирекции по ремонту пути Южно-Уральской железной дороги - филиала           открытого акционерного общества «Российские    железные дороги» (по согласованию)  

	Шабунина О.А.
	- директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети» Златоустовского городского округа (по согласованию)


Заседания штаба проводятся раз в месяц у заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Пликина А.В.

Члены штаба оповещаются согласно утвержденной схеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

    Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов 

котельных и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Стоимость, тыс. рублей
	Срок
 исполнения

в 2015 г.

	1
	Ремонт ветхих тепловых сетей
	8 000,00
	май-сентябрь

	2
	Режимно-наладочные испытания котлов на котельных № 2, 3, 4, 5, 6, 
пос. Центральный
	300,00
	май-сентябрь

	3
	Ремонт кирпичной кладки топки котла, горелочных устройств котла ДКВР 6,5/13 № 5  
	300,00
	май-сентябрь

	4
	Замена сетевого насоса 1Д1250-125
	500,00
	март-сентябрь

	5
	Ремонт запорной арматуры
	200,00
	май-сентябрь

	
	Итого:
	9300,00
	


Ответственный по подготовке котельных к работе в отопительный период 2015-2016 годов – директор  общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» Попов М.А. (по согласованию),                         по подготовке тепловых сетей – директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети» Златоустовского городского округа Шабунина О.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

Мероприятия по подготовке объектов, 
находящихся в муниципальной собственности
 по водоснабжению и водоотведению к работе в осенне-зимний

период  2015 – 2016 годов
	Наименование мероприятий
	Единица

измерения
	Коли

чество


	Стоимость

тыс. рублей
	Срок
 исполнения

в 2015 г.

	Раздел I. ООО «Златоустовский «Водоканал» (по согласованию)

	Замена водопровода 
от ул. 7-я Закаменская, 29 до
ул. 6-я Закаменская, 55
	м
	89
	120,00
	III 

квартал

	Текущий ремонт водоразборных колонок на сетях водопровода
	шт.
	60
	149,00
	I – IV

квартал

	Замена водоразборных колонок на сетях водопровода
	шт.
	5
	93,00
	II – IV

квартал

	Замена запорной арматуры
на сетях водопровода
	шт.
	10
	137,00
	I – IV

квартал

	Ремонт колодцев на сетях 
водопровода и канализации (установка люков с крышками)
	шт.
	50
	189,0
	II – IV

квартал

	Замена пожарных гидрантов 
на сетях водопровода
	шт.
	4
	74,00
	II – IV

квартал

	Ремонт фильтр-пресса
«Бельмер» на очистных
сооружениях канализации
	ед.
	1
	200,00
	III

квартал

	Итого по разделу I
	
	
	962,00
	

	Раздел II. МУП «Водоснабжение ЗГО»

	Ремонт водопровода  по адресу: ул. 40 лет Победы 
от д. 16а до д. 40
	м
	300
	200,00
	 III 

квартал

	Ремонт водопровода 
от насосной 3-го подъёма 
ул. Мичурина, 37 до ВК № 38


	м
	200
	100,00
	III 

квартал

	Ремонт здания повысительной насосной станции по адресу:
 ул. Мичурина, 37
	зд.
	1
	130,00
	III 

квартал

	Замена задвижек на сетях
водопровода
	шт.
	15
	120,00
	III 

квартал

	Замена вводов холодного 
водоснабжения
	шт.
	5
	150,00
	III - IV

квартал

	Ремонт и ревизия пожарных
гидрантов 
	шт.
	10
	24,00
	II - III 

квартал

	Ремонт и ревизия
водоразборных колонок 
	шт.
	15
	100,00


	 III- IV

квартал

	Итого по разделу II
	
	
	824,00
	

	Всего по разделам I - II
	
	
	1 786,00
	


Ответственные по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к работе в отопительный период 2015-2016 годов – директор общества                             с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал»                     Иванов А.А. (по согласованию), директор  муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение Златоустовского городского округа» Букин Н.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

Мероприятия по подготовке

жилищного фонда к отопительному периоду 2015-2016 годов

	 № п/п
	Наименование мероприятий


	Единица

измерения
	Коли-

чество 
	Исполнитель *
	Срок исполнения  2015 г.
	Примечание

	1
	Опрессовка систем отопления 
	дом
	1034
	общество с ограниченной ответственностью «Техсервис» (далее
 ООО «Техсервис»)

(по согласованию),

общество с ограниченной ответственностью «Дирекция единого заказчика» (далее
 ООО «ДЕЗ»)

(по согласованию),

общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» (далее ООО «Коммунсервис)

(по согласованию)
	 май-август
	Текущий ремонт



	2
	Замена внутридомовых разводок отопления, холодного и горячего водоснабжения
	дом
	124
	ООО «Техсервис»,

ООО «ДЕЗ»,

ООО «Коммунсервис»

 
	январь-декабрь
	Текущий ремонт



	3
	Ремонт фасадов, цоколей 
	дом
	30
	ООО «Техсервис»,

ООО «ДЕЗ»,

ООО «Коммунсервис»


	 май-октябрь
	Текущий ремонт



	4
	Текущий ремонт кровли
	дом
	136
	ООО «Техсервис»,

ООО «ДЕЗ»,

ООО «Коммунсервис»


	 март-ноябрь
	Текущий ремонт



	5
	Ремонт отмосток


	дом
	31
	ООО «Техсервис»,

ООО «ДЕЗ»,

ООО «Коммунсервис»


	 май-октябрь
	Текущий ремонт



	6
	Ремонт межпанельных швов (частичный)
	дом
	78
	ООО «Техсервис»,

ООО «ДЕЗ»,

ООО «Коммунсервис»


	 май-октябрь
	Текущий ремонт



	7
	Замена, монтаж водоподогревателей
	дом
	28
	ООО «Техсервис»,

ООО «ДЕЗ»,

ООО «Коммунсервис»


	 май-август
	Текущий ремонт



	8
	Вынос системы отопления из панелей
	дом
	5
	ООО «ДЕЗ»


	 январь-декабрь
	Текущий ремонт




* Ответственные по подготовке муниципального жилищного фонда                  к работе в отопительный период 2015-2016 годов – директор ООО «Техсервис» Тимофеев Ю.А. (по согласованию), директор ООО «Дирекция единого заказчика» Лидовской Ю.Л. (по согласованию), директор                                       ООО  «Коммунсервис» Николаев А.М. (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

  Перечень

мероприятий по подготовке учреждений образования

к отопительному периоду 2015-2016 годов

	№ п/п
	Наименование работ,

мероприятий


	Срок исполнения

2015 год
	Ответственные

	1.
	Проведение аукционов, котировок, заключение прямых договоров на приобретение угля
	январь  

август  

декабрь  
	Директора образовательных

организаций: муниципальные автономные образовательные учреждения (далее МАОУ): «Средняя образовательная школа № 1» (далее МАОУ «СОШ  № 1», муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» (далее МАОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка»)

	2.
	Заключение договоров на поставку дров
	январь  

август  

декабрь  
	Руководители

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений детский сад № 22, детский сад № 21 села Куваши (далее МАДОУ д/с № 22, МАДОУ д/с № 21 села Куваши)

	3.
	 Ремонт, ревизия запорной арматуры, промывка, опрессовка, гидравлическое испытание систем отопления зданий  
	июнь-август 
	Руководители 

учреждений

образования

	4.
	Текущий ремонт котельных,

котельного оборудования: МАОУ «СОШ № 1», МАОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка»
	июль-август 
	Руководители

образовательных организаций

	5.
	Ремонт внутренних систем:

а) отопления;

б) канализации и холодного водоснабжения;

в) электромонтажные работы
	июль-август  

июль-август 

июль-август
  
	Руководители 

образовательных организаций

	6.


	Осмотр и ремонт наружных сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения
	июль-август  


	Руководители 

образовательных организаций

	7.


	Замена оконных блоков для сохранения внутреннего температурного режима помещений здания, утепление стен, ремонт кровли
	июль-август  
	Руководители 

образовательных организаций 

	8.
	Замена ввода водопровода здания МАОУ НШДС № 25 
	1 квартал 


	Руководитель МАОУ 

НШДС № 25 

	9.   
	Строительство и ввод в эксплуатацию газовой котельной взамен неэффективной, работающей на твердом топливе
	Школа № 20 – сбор исходных данных 1 квартал.

 Строительство – 3 квартал
	Инвестор 

ООО «Теплоэнергетик»

	10.
	Разработка проектно-сметной документации на строительство газовой котельной для теплоснабжения школы № 19 на 7-м жилищном участке
	1 – 3 квартал
	Руководители

МКУ Управление образования, МКУ ЗГО «УЖКХ», МАОУ «СОШ № 18»

	11.
	Своевременное устранение аварийных ситуаций на магистралях тепло и водоснабжения
	в течение года
	Руководители
 образовательных
 организаций

	12.
	Соблюдение теплового режима 

(ремонт и утепление окон, дверей)
	в течение года
	Руководители
образовательных
 организаций

	13.
	Приемка-сдача готовности систем теплоснабжения теплоснабжающим

организациям с оформлением 

соответствующих актов приемки
	июль-август  
	Руководители
 образовательных
 организаций


* Ответственный по подготовке учреждений образования к работе                          в отопительный период 2015-2016 годов заместитель начальника  муниципального казенного учреждения Управление образования Златоустовского городского округа Амиров И.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

Перечень мероприятий
 по подготовке учреждений здравоохранения

к отопительному периоду 2015-2016 годов

	№ п/п
	Наименование работ,

мероприятий


	Срок 
исполнения

 2015 г.
	Ответственные

	1.
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры, замена неисправной
	май-август

 
	Руководители лечебно-профилактических учреждений

	2.
	Восстановление нарушенного изоляционного покрытия наружных участков теплосетей
	май-август

 
	Руководители лечебно-профилактических учреждений

	3.
	Изоляция теплопроводов в подвальных и чердачных помещениях
	май-август

 
	Руководители лечебно-профилактических учреждений 

	4.
	Очистка, промывка водонагревателей горячего водоснабжения с последующей опрессовкой и сдачей по акту
	май-август

 
	Руководители лечебно-профилактических учреждений

	5.
	Установка недостающих опломбированных госповерителем термометров
и манометров
	май-август

 
	Руководители лечебно-профилактических учреждений 

	6.
	Ревизия гильз под термометры
и манометры
	май-август

 
	Руководители лечебно-профилактических учреждений 

	7.
	Доработка и установка схем
в бойлерных
	май-август

 
	Руководители лечебно-профилактических учреждений 

	8.
	Гидравлическое испытание и промывка системы отопления зданий  в присутствии представителя  общества
с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» с оформлением актов

	май-август


	Руководители лечебно-профилактических учреждений 

	9.
	Капитальный ремонт и замена систем отопления
	май-август

 
	Руководители лечебно-профилактических учреждений 

	10.
	Приобретение и установка недостающих
водоподогревателей
	май-август

 
	Руководители лечебно-профилактических учреждений 

	11.


	Ремонт помещений
бойлерных


	май-август

 
	Руководители лечебно-профилактических учреждений 

	12.
	Ремонт задвижек на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения
	май-август

 
	Руководители лечебно-профилактических учреждений 

	13.
	Утепление дверей, оконных проёмов и чердачных слуховых окон с заменой разбитых стёкол
	май – август

 
	Руководители лечебно-профилактических учреждений 


Ответственный по подготовке объектов здравоохранения к работе                     в отопительный период 2015-2016 годов – начальник муниципального казенного учреждения «Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа»  Карпов А.В.                                                                                                                                                                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

График

проведения комплексных противоаварийных тренировок

на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

I. Городское командно-штабное учение на тему: «Работа органов управления Златоустовского муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при угрозе         и возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного     характера – аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства –       сентябрь 2015 года.

II. Объектовые тренировки (в рамках подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов):

1. ООО «Златоустовский «Водоканал» - комплексное учение – июнь.

2. Златоустовские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала – «Челябэнерго» - командно-штабное учение – сентябрь.

3. ООО «Дирекция единого заказчика» - тактико-специальное учение – июль.

4. ООО «Теплоэнергетик» - тактико-специальное учение (на котельных) – июнь, июль, август.

5. МКУ ЗГО «УЖКХ» - командно-штабное учение – август.

Ответственный за проведение комплексных противоаварийных тренировок – начальник муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа» -  Киселева И.Л.

