| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, в том числе связанных со строительством и оснащением стадиона им. С. И. Ишмуратовой»

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 12 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2024 год в отношении двух объектов контроля:

- МКУ «Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа» (далее – Управление спорта);

- МАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва №1 им. С.И. Ишмуратовой» (далее – Спортшкола №1, МАУДО «СШОР №1»).

Проверяемый период: 2023 г. и 9 месяцев 2024 г.  (при необходимости иные периоды).

Цели контрольного мероприятия:

1. Проверка использования средств бюджета на закупки, связанные со строительством и оснащением стадиона им. С. И. Ишмуратовой;

2. Проверка законности, результативности и целевого использования средств субсидий, предоставленных из бюджета Златоустовского городского округа;

3. Оценка законности учета и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Отчет о результатах контрольного мероприятия 06.02.2025 г. рассмотрен на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты ЗГО при участии руководителей объектов контроля, представителей прокуратуры г. Златоуста и ОМВД по Златоустовскому городскому округу.

В результате контрольного мероприятия установлены нарушения бюджетного законодательства при исполнении бюджета Златоустовского городского округа и использовании бюджетных средств, нарушения законодательства при осуществлении закупок, а также нарушения при учете и распоряжении муниципальным имуществом, приобретенным за счет бюджетных средств, выделенных для завершения строительства лыжного стадиона им. С.И. Ишмуратовой и оснащения лыжно-биатлонного комплекса для проведения соревнований международного и всероссийского уровня.

Основные нарушения:

- Нарушения при осуществлении закупок.

- В нарушение требований  статей 6, 12 Закона о контрактной системе Управлением спорта не обеспечено соблюдение принципов открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективности закупок, осуществленных за счет средств бюджета:

- не соблюдая требования пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе Управлением спорта заключено девятнадцать муниципальных контрактов на общую сумму 64 661,3 тыс. рублей с единственным поставщиком без применения конкурентных процедур;

- условия четырнадцати заключенных контрактов на общую сумму 8 651,1 тыс. рублей не содержат подробного (точного и четкого) описания объектов закупки, их функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, что не позволяет обосновать цену товаров и услуг, а также идентифицировать поставленные товары и оказанные услуги при  приемке на предмет их соответствия заявленным требованиям заказчика;

- при определении цены контрактов с единственным поставщиком Управлением не соблюдены требования статьи 22, части 4 статьи 93 Закона о контрактной системе, что не способствует объективному формированию цены контрактов, в том числе предупреждению намеренного завышения цен на товары (не запрошены коммерческие предложения поставщиков, в ряде случаях использована информация одних и тех же поставщиков, имеющиеся коммерческие предложения не содержат информации о характеристиках объектов закупки, в ряде случаях коммерческие предложения отсутствуют);

2. В нарушение требований Федеральный закон №223-ФЗ Спортшколой №1 не соблюдены принципы и основные положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров:

- определенные в Положении о закупке товаров, работ, услуг случаи осуществления закупки у единственного поставщика противоречат принципам закупочной деятельности и ограничивают эффективное использование денежных средств;

- неправомерно без применения конкурентных процедур заключен договор на сумму 25 672,6 тыс. рублей;

- решения о цене товаров, работ, услуг, закупленных у единственного поставщика, приняты без письменного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика и без экономического обоснования цены договоров (цены всех договоров, заключенных с единственным поставщиком, не обоснованы ни одним из предусмотренных законодательством методом). Запросы коммерческих предложений на закупки товаров, работ, услуг, осуществленные для оснащения стадиона им. С. И. Ишмуратовой и выполнения ремонтных работ, Спортшколой №1 не направлялись, коммерческие предложения поставщиков – отсутствуют, что не способствует объективному формированию цены договоров, в том числе предупреждению намеренного завышения цен на товары;

- условия четырех заключенных контрактов на общую сумму 732,2 тыс. рублей не содержат подробного (точного и четкого) описания объектов закупки, их функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, что не позволяет обосновать цену товаров и услуг, а также идентифицировать поставленные товары и оказанные услуги при  приемке на предмет их соответствия заявленным требованиям заказчика;

- при осуществлении закупок, не обеспечена информационная открытость закупок (в единой информационной системе не размещены извещения, заключенные договоры не отражены в реестре закупок);

II. Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов:

- В нарушение требований подпункта 2 пункта 1 статьи 162, пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ, Управлением спорта осуществлено принятие бюджетных обязательств в сумме 34 380 тыс. рублей при отсутствии лимитов бюджетных обязательств, либо при их недостаточности.

- За счет средств дотации, предоставленной из областного бюджета для завершения строительства и оснащения лыжного стадиона им. С.И. Ишмуратовой, Управлением спорта осуществлены расходы в сумме 1 403,3 тыс. рублей на приобретение имущества для обеспечения деятельности самого Управления, а также расходы в сумме 583,1 тыс. рублей на приобретение имущества для иных муниципальных спортивных школ округа.

- В нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ:

- МАУДО «СШОР №1» при использовании средств целевых субсидий в сумме 438,7 тыс. рублей не достигнуты значения результатов предоставления субсидии в связи с приобретением мебели в несоответствующем количестве, а также по цене за  единицу товара, не соответствующей условиям соглашения, а также осуществлены расходы, не связанные с целями предоставления субсидии;

- МАУДО «СШОР №1» при использовании средств целевых субсидий произведена оплата за фактически невыполненные работы в сумме 158,6 тыс. рублей;

- МАУДО «СШОР №1» при использовании средств, предоставленных на выполнение муниципального задания, осуществлены расходы в сумме 2 958,2 тыс. рублей, не связанные с его выполнением.

- Нарушения в учете и управлении муниципальным имуществом:

- Со стороны Управления спорта и Спортшколы №1 отсутствует контроль за движением и сохранностью муниципального имущества, средства на приобретение которого выделены из бюджета;

2. В нарушение требований статьи 10 Федерального закона №402-ФЗ, пунктов 3, 38, 45 Инструкции Минфина РФ №157н Спортшколой №1 не приняты к учету объекты муниципального имущества общей стоимостью 65 017,5 тыс. рублей, в том числе:

3. Выборочной инвентаризацией установлена недостача муниципального имущества на общую сумму 7 061,5 тыс. рублей

По результатам проведенной проверки:

- в адрес руководителя Управления спорта и директора Спортшколы №1 направлены представления с предложениями: принять меры по устранению нарушений и недопущению условий для их возникновения в дальнейшей деятельности; обеспечить возмещение средств в доход  бюджета Златоустовского городского округа в связи с неправомерным использованием средств субсидий; принять меры по возмещению причиненного ущерба в связи с выявленной недостачей, а также потерями муниципального имущества и другие предложения. Исполнение представлений находится на контроле КСП Златоустовского городского округа;

- материалы проверки направлены в Прокуратуру г. Златоуста для принятия мер прокурорского реагирования;

- для возбуждения дела об административном правонарушении материалы направлены в Главное контрольное управление Челябинской области;

- в связи с принятием бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные лимиты бюджетных обязательств, в отношении начальника Управления спорта  Контрольно-счетной палатой составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.15.10 КоАП (материалы направлены на рассмотрение мировому судье);

- в связи с осуществлением расходов в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным решением о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, в отношении начальника Управления спорта Контрольно-счетной палатой составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.14 КоАП (материалы направлены на рассмотрение мировому судье);

- в связи с осуществлением расходов в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным соглашением о предоставлении субсидии, в отношении Спортшколы №1 Контрольно-счетной палатой составлено два протокола об административном правонарушении по статье 15.14 КоАП (материалы направлены на рассмотрение мировому судье).

Председатель					О. С. Кальчук

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете"

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»