| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности  и эффективности использования бюджетных средств на проведение работ по капитальному ремонту стадиона «Таганай»

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 4 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год в отношении МКУ «Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа» и МАУ «Спортивная школа №7».

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:

- 2 факта нецелевого использования бюджетных средств на сумму 1 357,1 тыс. рублей (расходование средств субсидии на цели, не предусмотренные соглашением о ее предоставлении, оплата фактически не выполненных работ);

- 7 нарушений бюджетного законодательства на общую сумму 24 523,7 тыс. рублей (неверное применение кодов бюджетной классификации при расходовании бюджетных средств; нарушение порядка предоставления субсидий; принятие бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов; отсутствие контроля за достоверностью предоставляемых отчетов; осуществление авансирования в размерах, превышающих допустимо возможные; предоставление недостоверных отчетов об использовании целевой субсидии);

- неэффективное использование бюджетных средств на сумму 836,5 тыс. рублей (оплата штрафных санкций в связи с не достижением показателя результативности использования субсидии);

- 18 нарушений при осуществлении закупок на общую сумму 1 900,0 тыс. рублей (отсутствие в аукционной документации необходимой информации; осуществление закупок, не предусмотренных планом закупок, несвоевременное размещение информации в реестре договоров; заключение контрактов без применения конкурентных процедур, не подтверждена обоснованность закупок, несоответствие условий контракта требованиям законодательства);

- 5 иных нарушений и недостатков (отсутствие в муниципальном контракте информации о видах и объемах работ, примененных сметных нормативах и сметных ценах строительных ресурсов; недостижение результативности использования средств субсидии; отсутствие надлежащего контроля за реализацией инициативного проекта, нарушения при расчете суммы неустойки).

Кроме того, Управлением спорта ЗГО повторно нарушены требования законодательства, за совершение которых ранее руководитель привлекался к административной ответственности.

В отношении директора МАУ «Спортивная школа №7» Контрольно-счетной палатой ЗГО составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным статьей 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств», и направлен на рассмотрение мировому судье.

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен 13.07.2022 г. на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты при участии заместителя Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам (Ширкова Н.А.), заместителя прокурора г. Златоуста (Литовченко Г.В.), председателя постоянной комиссии Собрания депутатов ЗГО по образованию, культуре, спорту и молодежной политике (Рощупкин В. А.), начальника МКУ «Управление по физической культуре и спорту ЗГО» (Накоряков П. М.), директора МАУ «Спортивная школа №7» (Иванов Д.А).

В соответствии с пунктом 67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес начальника МКУ «Управление по физической культуре и спорту ЗГО» и директора МАУ «Спортивная школа №7» направлены представления для принятия мер по устранению и недопущению впредь нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, в том числе по возврату средств субсидии, использованной не в соответствии с целями ее предоставления.

Кроме того, Управлению спорта ЗГО предложено:

- в целях повышения качества финансового менеджмента усилить внутренний финансовый аудит главного распорядителя бюджетных средств;

- исключить формальный подход к принятию от подведомственных учреждений отчетов о достижении значений показателей результативности использования целевых субсидий;

-  рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения.

В соответствии с заключенным соглашением, материалы проверки переданы в Прокуратуру г. Златоуста, в том числе для принятия мер прокурорского реагирования.

Председатель					О. С. Кальчук

13.07.2022г.