ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 24.09.2025 г. № 3471-р/АДМ

ПЛАН

мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод на территории

Златоустовского городского округа в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Законодательная и нормотворческая деятельность |  |  |  |  |
| 1. | На территории Златоустовского городского округа принять нормативные правовые акты «О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Златоустовского городского округа в 2025 году» | 30.11.2025 г. | Муниципальное казённое учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа», руководители организаций, имеющих в эксплуатации гидроузлы, задействованные в пропуске паводковых вод |  |
| II. Разработка и уточнение нормативных документов |  |  |  |  |
| 2. | Уточнить планирующие документы в области защиты населения и территорий: - План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Златоустовского городского округа; - План организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения на территории Златоустовского городского округа | в установленные сроки, в соответствии с Методическими рекомендациями министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.03.2021 г. | Муниципальное казённое учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа» |  |
| 3. | Уточнить состав группировки сил и средств, предназначенной для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением весеннего паводка Златоустовского звена Челябинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 01.02.2026 г. | Глава Златоустовского городского округа, Спасательные службы гражданской обороны Златоустовского городского округа, муниципальное казённое учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа» 1 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области Отдел министерства внутренних дел России по Златоустовскому городскому округу, Поисково-спасательный отряд г. Златоуст, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Златоуст», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г. Златоуст», Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального казённого учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа», муниципальное казенное учреждение «Автохозяйство Златоустовского городского округа» общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский абразивный завод», Сервисный центр Челябинского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком, муниципальное бюджетное учреждение Златоустовского городского округа «Благоустройство» |  |
| 4. | Уточнить резерв материальных и финансовых ресурсов органов Златоустовского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка | 01.02.2026 г. | Спасательные службы гражданской обороны Златоустовского городского округа, муниципальное казённое учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа», общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение» |  |
| III. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 5. | Организовать мероприятия по обследованию прибрежной территории р.Тесьма и р. Ай на предмет возможного подтопления Златоустовского городского округа в паводковый период или при чрезвычайной ситуации. При необходимости провести мероприятия по очистке русла реки Тесьма от крупногабаритного мусора, растительности; на отдельных участках произвести укрепление берегов. | до 15.11.2025 г. | Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре, Отдел экологии и природопользования Администрации Златоустовского городского округа, Управление муниципальной милиции Администрации Златоустовского городского округа, муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа», Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа. |  |
| 6 | Организовать комиссионную оценку готовности гидротехнических сооружений Златоустовского городского округа к безаварийному пропуску паводковых вод с составлением актов | до 15.11.2025 г. | Противопаводковая комиссия, муниципальное казённое учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа», общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение» |  |
| 7. | Провести заседание КЧС и ОПБ на котором рассмотреть вопрос готовности к безопасному пропуску весеннего половодья. | до 15.03.2026 г. | Секретариат Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Златоустовского городского округа |  |
| 8. | Разработать графики режимов работы водохранилищ на период половодья и дождевых паводков. | до 15.03.2026 г. | Муниципальное казённое учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа», общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение» |  |
| 9. | Организовать проведение работ по искусственному ослаблению льда (в т.ч. взрывных работ). | по мере необходимости | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Златоустовского городского округа, общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение» |  |
| 10. | Назначить ответственных лиц на период весеннего половодья за гидротехническими сооружениями, у которых не определен собственник и (или) балансодержатель | до 15.03.2026 г. | Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре |  |
| 11. | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны затопления, острыми кишечными инфекциями. | апрель-май 2026 года | Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе |  |
| 12. | Организовать мониторинг за ледовой обстановкой и развитием паводковой обстановки. | март - май 2026 года | Отдел экологии и природопользования Администрации Златоустовского городского округа, Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение». |  |
| 13. | Уточнить места возможного затора льда и подтоплений на территории Златоустовского городского округа | до 10.03.2026 г. | Отдел экологии и природопользования Администрации Златоустовского городского округа, муниципальное казённое учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа» |  |
| 14. | Организовать разработку диспетчерских графиков работы водохранилищ на реках Большая Тесьма, Малая Тесьма, Ай, их согласование и утверждение в установленном порядке. | до 01.03.2026 г. | Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение» |  |
| 15. | Провести инженерно-технические мероприятия на сооружениях гидроузлов для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод: - подготовка рабочих затворов водосбросных сооружений гидроузлов к пропуску паводка; - отработка механизмов затворов; - ревизия запорной арматуры на водозаборных сооружениях гидроузлов и другие мероприятия. | до 15.11.2025 г. | Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение» |  |
| 16. | Обеспечить готовность грузовой, откачивающей, землеройной техники для ликвидации возможных аварийных ситуаций. | март 2026 года | Спасательная коммунально-техническая служба гражданской обороны Златоустовского городского округа, общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», Муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение» |  |
| 17. | Организовать мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения, организаций жилищно-коммунального хозяйства к пропуску паводковых вод и обеспечению безаварийной работы объектов в период прохождения паводковых вод: - подготовка ливневых канализаций и очистка дренажных труб; - оборудование водоотводных канав; - расчистка существующих дорожных водоотводных сооружений и увеличение их пропускной способности; - очистка от снега крыш зданий; - проверка состояния водопропускных сооружений на особо сложных участках автомобильных дорог, подвергающихся повреждению в период пропуска паводковых вод; - откачка воды из низменных участков местности | до 16.03.2026 г. | Спасательная коммунально-техническая служба гражданской обороны Златоустовского городского округа, общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение», муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»», муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство», руководители организаций, имеющие в эксплуатации объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 18. | Осуществить проверку водоохранных зон водных объектов для определения очагов возможного загрязнения водных объектов и принять меры по их устранению до наступления половодья | до 01.04.2026 г. | Отдел экологии и природопользования Администрации Златоустовского городского округа |  |
| 19. | Контролировать техническое состояние и обеспечение бесперебойной радио- и телефонной связи на гидроузлах. | в период пропуска паводковых вод | Муниципальное казённое учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа», общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение» |  |
| 20. | Контролировать выполнение мероприятий по очистке ливнестоков, канализационных люков и колодцев | в период пропуска паводковых вод | Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре |  |
| 21. | # Обеспечить контроль за качеством питьевой воды, с целью предупреждения заболевания населения острыми кишечными заболеваниями | в сроки, определённые территориальным отделом Роспотребнадзора в городе Златоусте и Кусинском районе | Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение», Акционерное общество «Златмаш», Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе |  |
| 22. | Уточнить и утвердить перечень резервных источников водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций | до 01.03.2026 г. | Спасательная коммунально-техническая служба гражданской обороны Златоустовского городского округа |  |
| 24. | Составление графиков дежурства на время прохождения паводковых вод, установление круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах, уточнение схем оповещения сотрудников о возникновении аварийных ситуаций | до 01.03.2026 г. | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Златоустовского городского округа, общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение», руководители организаций, задействованных в пропуске паводковых вод |  |
| IV. Мероприятия по повышению готовности |  |  |  |  |
| 25. | Провести годовую проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с запуском всех элементов систем оповещения | 01.03.2026 г. | Единая дежурно диспетчерская служба муниципального казённого учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа» |  |
| 26. | Провести проверки гидроузлов на реках Большая Тесьма, Малая Тесьма, Ай (Городской пруд), Ай (Айское) с составлением актов | до 15.11.2025 г. | Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение», муниципальное казённое учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа» |  |

Примечание: Мероприятия могут быть дополнены в период непосредственной подготовки к пропуску паводковых вод.