Информация о реализации муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории Златоустовского городского округа

на 01 июля 2024 года

- Общие сведения

В 2024 году открыто ассигнований в бюджете Златоустовского городского округа на реализацию муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории Златоустовского городского округа за счет всех источников финансирования в объеме 369 656 680,00 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 270 017 670,00 руб.;

- средства областного бюджета 65 188 510,00 руб.;

- средства местного бюджета 34 450 500,00 руб.

Исполнение в 2024 году за счет всех источников финансирования составило        20 414 687,73 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 10 559 046,40 руб.;

- средства областного бюджета 7 951 266,17 руб.;

- средства местного бюджета 1 904 375,16 руб.

II. Информация о реализации Проектов

- Национальный проект «Культура»

В 2024 году направлено 6 100 800,00 рублей (из них федеральный бюджет – 5 505 245,95 рублей, областной бюджет – 289 754,05 рубля, местный бюджет – 305 800,00 рублей), в том числе:

Региональный проект  «Культурная среда»

Средства выделены на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев.

На 1 июля 2024 года Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Златоустовский городской краеведческий музей» заключены контракты на общую сумму в размере 6 100 800, 00 рублей.

Исполнение составило 13,3 процента или 812 998,99 рублей (из них федеральный бюджет – 733 634,85 рубля; областной бюджет –

38 612,92 рублей; местный бюджет – 40 751,22 рубль).

Продолжаются работы по ремонту фасада, входной группы и большого зала.

2. Национальный проект «Образование»

В 2024 году направлено 15 131 100,00 рублей, в том числе:

Региональный проект  «Современная школа»

Выделено 7 641 500,00 рублей на создание «Доброшколы» (адаптированные пространства для школ-интернатов) - обновление материально-технической базы для МАУ «Школа-интернат № 31», осуществляющего образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Будут созданы классы по технологии для мальчиков и девочек, информатики и медиа.

Идет поставка оборудования и инвентаря.

Региональный  проект «Цифровая образовательная среда»

МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» стали победителями конкурса и вошли в программу по созданию центров цифрового образования «IT-куб».

Распоряжением Правительства Челябинской области от 20.12.2023 г. № 1240-рп утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по оснащению образовательных организаций. Оснащение будет проводиться централизовано. В кванториуме Златоуста (МАОУ "СОШ № 35") при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера открылась площадка для изучения беспилотных летательных систем.

Подготовительные работы специализированных кабинетов подходят к концу.

Региональный  проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»

Выделено 7 094 600,00 рублей на обеспечение деятельности советников директоров школ Златоустовского городского округа.

Заработная плата советникам директоров школ Златоустовского городского округа выплачивается в соответствии с графиком. По состоянию на 1 июля 2024 года выплачено 3 192 020,00 руб.

Региональный  проект «Социальная активность»

Выделено 395 000,00 рублей на мероприятия с детьми и молодежью. Список мероприятий утвержден. Срок проведения мероприятий - в течение года.  Денежные средства переданы в муниципальные автономные учреждения.

По состоянию на 01.07.2024 г. проведены следующие мероприятия:

- мероприятия, направленные на организацию и проведение молодежных форумов;

- мероприятия, направленные на поддержку работающей молодежи;

- мероприятия, направленные на укрепление института молодой семьи, популяризации семейных ценностей в молодежной среде;

- мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование.

Мероприятия, проводимые в течении года:

- мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание.

Всего в 2024 году предусмотрено 12 мероприятий с детьми  и молодёжью.

Исполнено в текущем году 395 000,00 рублей (100%).

3. Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

На 2024 год для осуществления предоставления областного единовременного пособия при рождении ребенка выделено 4 612 100,00 рублей.

По состоянию на 01.07.2024 г. выплачено 1 973 326,46 руб. Пособие предоставлено 298 семьям (на 300 детей). Средний размер пособия составил 6 480 руб. Исполнение 43%.

Региональный проект Разработка и реализация программы повышения качества жизни граждан старшего поколения

На данное мероприятие в 2024 году выделено 8 975 200,00 рублей (в т.ч. федеральный бюджет 8 616 146,14 руб.) на создание системы долговременного ухода  за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода. Пособие включено в Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста».

В июне 2024 года в соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 30.05.2024 г. № 338-П «О распределении в 2024 году иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» получены дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 3 115 980,00 рублей (в т.ч. федеральный бюджет 2 991 335,57 руб.). Уведомления МСО ЧО № 12229, № 12235 от 11.06.2024 г.

Общий объем выделенных средств составил 12 091 180,00 рублей (в т.ч. федеральный бюджет 11 607 481,71 руб.).

По состоянию на 01.07.2024 г. исполнено 5 983 464,00 рублей (в т.ч. федеральный бюджет 5 744 094,89 руб.).

Ожидаемый результат направлен на обеспечение граждан социальными услугами, системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, охвачено 32 человека.

Региональный  проект «Спорт – норма жизни»

В 2024 году предусмотрено на реализацию регионального проекта по состоянию на 01.07.2024 г.  2 976 300,00 руб. (из них федеральный бюджет – 2 257 200,00 руб., областной бюджет – 600 000,00 руб., местный бюджет – 119 100,00 руб.).

Соглашение с Министерством спорта Челябинской области на 17.04.2024 г. заключено на 2 973 200,00 руб. Первоначальный объем ассигнований предусмотренный в бюджете Златоустовского городского округа будет уточнен.

Проведение учебно-тренировочных мероприятий, участие в соревнованиях запланированы на II-IV кварталы 2024 года.

Учреждениями заключены договоры на поставку инвентаря и оборудования, утверждены сметы на участие в соревнованиях.

4. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный  проект «Формирование комфортной городской среды»

В 2024 году выделено на благоустройство трех общественных территорий –             56 779 600,00 рублей.

На 01.07.2024 г. увеличены ассигнования до 71 779 600,00 руб. за счет средств местного бюджета (из них федеральный бюджет – 50 505 700,00 руб., областной бюджет – 2 843 600,00 руб., местный бюджет – 18 430 300,00 руб.). Увеличена доля местного бюджета на асфальтирование дворов.

Общественные территории:

1. Благоустройство территории Площадь III интернационала. Протокол и подписанный контракт № 231ЭА от 15.01.2024 г. размещены  в системе. Подрядчик: ИП Айрапетян Нарек Мехакович. Цена контракта 7 126 273,88 руб. Процент выполнения работ: 47%. Выполнены работы: валка аварийных деревьев (тополей), общая планировка территории, установка бордюра, уложены закладные и кабель под парковое освещение, уложена тротуарная плитка, подготовлена площадка под укладку асфальта. Дата завершения работ: до 01.08.2024 г.

2. Благоустройство общественной территории в районе ТК "Настенька". Протокол и подписанный контракт № 233ЭА от 23.01.2024 г. размещены в системе. Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Златкомстрой". Цена контракта - 11 781 924,10 руб. Процент выполнения работ: 54%. Выполнены: демонтажные работы, выставлен бордюр, выполняется укладка тротуарной плитки. Дата завершения работ: до 01.09.2024 г.

3. Благоустройство спортивной площадки и фотозоны на общественной территории парка Дворцовый по пр. Мира. Заключен контракт № 03ЭА от 13.02.2024 г. Доп. соглашение от 29.03.2024 г. к муниципальному контракту.  Подрядчик: ООО «ЗЛАТКОМСТРОЙ». Цена контракта: 31 322 675,32 руб. Процент выполненных работ: 15%. Выполнены работы: валка деревьев (тополей), корчевка пней, общая планировка территории, трассировка пешеходных дорожек. Дата завершения работ до 01.08.2024 г.

Заключен Контракт № 06ЭК от 20.03.2024 г. Цена контракта: 3 200 000,00 руб. Подрядчик: ИП Красильников. На поставку малых архитектурных форм на общественную территорию парка "Дворцовый". Дата завершения работ до 01.09.2024 г.

Контракт № 08ЭК от 02.04.2024 г. Цена контракта: 2 190 000,00 руб. Подрядчик: ИП Лутченко М.В. На поставку и установку малых архитектурных форм (пергола, скамейки, урны, фотозона "Сердце") на общественную территорию парка "Дворцовый" по пр. Мира. Дата завершения работ до 01.09.2024 г.

Заключен договор № 67 от 09.04.2024 г. на сумму 599 400,00 руб. Поставка и установка скамеек на общественной территории парка «Дворцовый» по пр. Мира. ИП Кожов Д.Г. Дата завершения работ до 01.07.2024 г.

Заключен договор № 68 от 09.04.2024 г. на сумму 559 200,00 руб. Поставка и установка урн на общественной территории парка «Дворцовый» по пр. Мира. ИП Смирнов А.П. Дата завершения работ до 01.07.2024 г.

5. Национальный проект «Экология»

Региональный  проект «Чистая страна»

В 2024 году предусмотрено 273 764 600,00 рублей (из них федеральный бюджет – 186 043 400,00 руб., областной бюджет – 74 032 900,00 руб., местный бюджет – 13 688 300,00 руб.) (70%) на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопленного экологического вреда в рамках заключенного контракта.

На 01.07.2024 г. ассигнования составили 250 035 900,00 руб. В связи с уточнением стоимости и объемов выполненных работ, излишки средств возвращены в бюджет области.

Объем выполненных работ: 88%

Региональный  проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

В 2024 году первоначально выделено 1 958 600,00 рублей (из них областной бюджет – 1 438 600,00 руб., местный бюджет – 520 000,00 руб.) на обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов.

Уточненные ассигнования составили 6 929 700,00 руб. на обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов, в том числе:

- 1 847 000,00 руб. за счет средств местного бюджета;

- 5 082 700,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Денежные средства направлены на приобретение 268 контейнеров и обустройство 8 модульных контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Общее исполнение – 99,9%.