ИТОГИ

социально- экономического развития

Златоустовского городского округа

за январь – март 2025 года

Содержание

|  | Основные показатели социально-экономического развития Златоустовского городского округа за январь-март 2025 года … | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Положительные и отрицательные тенденции социально-экономического развития | 4 |
| I. | Развитие реального сектора экономики | 5 |
| 1.1 | Промышленное производство | 5 |
| 1.2 | Инвестиционная деятельность, строительство, национальные проекты | 6 |
| 1,3 | Национальные проекты РФ | 9 |
| 1.3 | Развитие инфраструктуры | 18 |
| 1.4 | Малый и средний бизнес | 26 |
| II. | Развитие социальной сферы | 27 |
| 2.1 | Среднемесячная заработная плата | 27 |
| 2.2 | Потребительский рынок | 29 |
| 2.3 | Демография | 30 |
| 2.4 | Занятость и социальное партнерство | 30 |
| 2.5 | Образование и молодежная политика | 31 |
| 2.6 | Социальное обеспечение | 34 |
| 2.7 | Культура | 49 |
| 2.8 | Физическая культура и спорт | 52 |
| 2.9 | Экологическая безопасность | 53 |
| 2.10. | Развитие туризма | 55 |
| III. | Финансово-бюджетная политика | 55 |
| 3.1 | Доходы бюджета | 55 |
| 3.2. | Налоговые и неналоговые поступления | 56 |
| 3.3 | Расходы бюджета | 58 |
| IV. | Совершенствование муниципального управления | 59 |
| 4.1 | Организация госзакупок | 59 |
| 4.2 | Управление муниципальным имуществом | 61 |
| 4.3 | Организация информационного обеспечения деятельности главы округа и администрации округа | 75 |
| 4.4 | Административная реформа | 77 |
| 4.5 | Развитие информационных технологий и меры по созданию электронного Правительства | 78 |
| 4.6 | Организация гуманитарной помощи | 78 |

# Основные показатели
социально-экономического развития

# Златоустовского городского округа 
за январь-март 2025 года
                                                                                                         таблица 1

| Показатели | Единица измерения | Январь - март 2025 г. | в % к январю - марту 2024 г. по округу | март 2025 года в % к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марту 2024 г. | февралю 2025 г. |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами * | млн. руб. | 7 478,0 | 109,3 | 114,8 | 122,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства | млн. руб. | 6 181,9 | 111,9 | 118,6 | 129,4 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | млн. руб. | 551,7 | 73,3 | 92,7 | 241,2 |
| производство металлургическое | млн. руб. | …1) | 91,3 | 91,2 | х |
| производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | млн. руб. | 629,2 | …1) | …1) | 251,7 |
| производство электрического оборудования | млн. руб. | …1) | 80,3 | 93,0 | х |
| производство прочих транспортных средств и оборудования | млн. руб. | …1) | в 3,1 р. | в 3,5 р. | х |
| производство химических веществ и химических продуктов | млн. руб. | …1) | 57,4 | 73,0 | х |
| производство прочей неметаллической минеральной продукции | млн. руб. | 556,8 | 92,5 | 89,7 | 132,5 |
| производство одежды | млн. руб. | …1) | 176,9 | 132,3 | х |
| производство кожи, изделий из кожи | млн. руб. | …1) | 37,7 | 13,7 | х |
| производство пищевых продуктов | млн. руб. | 247,9 | …1) | …1) | 62,3 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 541,9 | 89,3 | 88,9 | 189,5 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | 170,4 | 119,3 | 119,2 | 100,2 |
| Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)*** | млн. руб. | 3 120,4 | 123,8 | х | х |
| Ввод в действие жилых домов* | тыс. кв. м | 9,342 | 160,6 | х | х |
| Налоговые и неналоговые доходы Златоустовского городского округа: |  | х | х | х | х |
| в фактических условиях | млн. руб. | 462,1 | 92,2 | х | х |
| в сопоставимых условиях | млн. руб. | 452,8 | 117,1 | х | х |
| Прибыль прибыльных организаций по крупным и средним предприятиям** | млн. руб. | 564,6 | х | х | х |
| Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям** | руб. | 62 827,6 | 115,3 | 115,3 | 78,1 |
| Реальная заработная плата** | руб. | 57 730,2 | 105,7 | х | х |
| Просроченная задолженность по заработной плате на 01.04.2025 г. | руб. | х | х | х | х |
| Оборот розничной торговли (кроме субъектов малого предпринимательства и организаций численностью до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства)*** | млн. руб. | 18 281,9 | х | х | х |
| Численность зарегистрированных безработных | чел. | 316 | 73,7 | х | х |

# * - январь-февраль 2025 года

# ** - январь  2025 года

*** - январь – декабрь 2024 года

Положительные и отрицательные тенденции социально-экономического развития Златоустовского городского округа

Положительные тенденции в январе-марте 2025 года (превышение в % к январю-марту 2024 года):

- среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций за январь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года  увеличилась на 15,3 %;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январь-февраль 2025 года составил                           7 млрд. 478,0 млн. руб. (на 9,3 %);

- численность зарегистрированных безработных на 01.04.2025 г. снизилась 316 человек (73,7 %).

Отрицательные тенденции в январе-марте 2024 года (превышение в % к январю-марту 2023 года):

- снижение объёмов отгруженных товаров собственного производства за январь-март 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года по «чистым» видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в том числе,  по:

- производству машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 73,3%;

- производству электрического оборудования - 80,3%;

- производству химических веществ и химических продуктов- 57,4%.

## I. Развитие реального сектора экономики

### 1.1 Промышленное производство

- За январь-февраль 2025 года оборот крупных и средних организаций Златоустовского городского округа (далее – округ) составил 16 млрд. 16,2 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду 2024 года увеличился на 6,1 %.

- За январь-февраль 2025 года крупными и средними организациями округа (по «чистым» видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений») отгружено товаров и выполнено работ и услуг собственными силами на 7 млрд. 478,0 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду 2024 года увеличился на 9,3 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в разрезе «чистых» видов экономической деятельности за январь-февраль 2025 года – таблица 2.

- таблица 2

| Виды экономической деятельности | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (в факт. ценах без НДС и акциза), млн. руб. | Удельный вес в общем объеме отгруженной продукции, % | Темп роста к январю-февралю 2024 г. в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: | 7 478,0 | 100,0 | 109,3 |
| Обрабатывающие производства | 6 181,9 | 82,7 | 111,9 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 541,9 | 7,2 | 89,3 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 170,4 | 2,3 | 119,3 |

- Ведущими направлениями экономической деятельности округа являются обрабатывающие производства, удельный вес которых составляет 82,7 % в общем объеме отгруженной продукции, в том числе производство металлургическое уменьшилось на 8,7 %.

- Доля обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 7,2 %, по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 2,3 %.

### 1.2 Инвестиционная деятельность, строительство

# 1.2.1 Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

таблица 3

| Показатели | Единица измерения | Январь- декабрь 2024 г. | в % к январю- декабрю 2023 г. | март 2025 года в % к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марту 2024 г. | февралю 2025 г. |
| Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)* | млн. руб. | 3 120,4 | 123,8 | х | х |

* статистические данные за период январь – март 2025 г. на 01.04.2025 г. отсутствуют.

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2024 год составили 3 млрд. 120,4 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду 2023 года составил 123,8%.

На территории округа продолжалась реализация следующих инвестиционных проектов:

1) ЗАО «СМАРТ» — строительство второго производственного и административного корпусов по производству пищевых продуктов из семян подсолнечника и орехов.

Общий объём инвестиций по проекту - 1 млрд. 80 млн. руб.

Количество создаваемых рабочих мест - 228.

Срок реализации: 2028 год.

2) АО «Златоустовский машиностроительный завод» - техническое перевооружение корпусного производства.

Общий объём инвестиций по проекту – 1млрд. 176,2 млн. руб.

Срок реализации: 2025 год.

Работы ведутся в соответствии с планом.

3) ООО «Златоустовский металлургический завод» - модернизация производства и оборудования предприятия.

Общий объём инвестиций по проекту – 986,5 млн. руб.

Срок реализации: 2025 год.

4) ООО «Уреньга-Резорт» - создание многофункционального семейного центра для досуга и отдыха «СПА на Тарелке» с номерами для размещения.

Общий объём инвестиций— 168 млн. руб.

Количество создаваемых рабочих мест — 20.

Срок реализации проекта: 2026 год.

5) ООО «Завод Стройтехника» – замена станочного парка.

Объем инвестиций по проекту – 81,0 млн. руб.

Срок реализации: 2026 год.

Запланировано приобретение 8 единиц металлообрабатывающих станков, в 2024 году уже приобретены 4 станка.

6) ООО «Завод Стройтехника» – реконструкция производственного здания.

Объем инвестиций по проекту – 25,0 млн. руб.

Срок реализации: 2025 год.

Работы ведутся в соответствии с планом.

7) ООО «Завод Стройтехника» – строительство производственного корпуса.

Объем инвестиций по проекту – 90,0 млн. руб.

Срок реализации: до 2027 года.

Планируется строительство нового производственного корпуса площадью 1 500 м2. Работы ведутся в соответствии с планом.

8) ООО «Златоустовский абразивный завод» – организация участка по производству отрезных кругов.

Объем инвестиций по проекту – 2,45 млн. руб.

Срок реализации: до 2025 года.

Количество создаваемых рабочих мест – 4.

Работы ведутся в соответствии с планом.

9) ФГБУ «Национальный парк «Таганай» – обустройство экологических троп и маршрутов на территории парка.

Общий объем инвестиций по проекту – 155,4 млн. руб.

Срок реализации: 2027 год.

10) ООО «Элемент» - строительство производственных цехов в целях увеличения объёмов выпускаемой продукции.

Общий объём инвестиций по проекту  - более 300 млн. руб.

Количество создаваемых рабочих мест – 221.

Срок реализации проекта: до 2026 г.

План на 2025: строительство и запуск в эксплуатацию производственного цеха №37, административно-бытового комплекса, учебного центра.

Количество создаваемых рабочих мест – 75.

11) ООО «МИАН» - запуск испытательного цеха и цеха подготовки производства.

Срок реализации: август – сентябрь 2025 г. Общий объём инвестиций по проекту 214 млн. руб.

Количество создаваемых рабочих мест – 25.

1.2.2. Капитальное строительство объектов муниципальной собственности

На капитальное строительство объектов муниципальной собственности в бюджете округа, утвержденном решением Собрания депутатов округа от 19.12.2024 г. № 60-ЗГО «О бюджете округа на 2025 год и  плановый период 2026 и 2027 годов»   предусмотрены средства на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ:

- «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта округа» в 2025 году предусмотрено финансирование в размере   17,12 млн. руб., в том числе, из:

- областного бюджета – 17, 1млн. руб.,

- местного бюджета – 0,02 млн. руб.

В 1 квартале 2025 года  средства не осваивались.

По объекту «Газоснабжение жилых домов пос. Тундуш», заключен муниципальный контракт № 30 от 02.05.2023 с Обществом с ограниченной ответственностью «Стройпроект» по проектированию объекта.

Акционерное общество «Газпром распределение г. Челябинск» выдало новые технические условия с учетом перспективы развития.

Подрядчик загрузил проектно–сметную документацию в Государственную экспертизу, ведется обработка замечаний, после положительного заключения в 2025 году будет объявлен аукцион на строительно-монтажные работы.

2) «Охрана окружающей среды в округе»  за 1 квартал 2025 года финансирование не производилось.

По объекту «Газоснабжение жилых домов с. Куваши»  заключен муниципальный контракт от 01.08.2023 г. с ООО «ПСК ДОГМА»

По состоянию на 01.04.2025 г проектная документация разработана в полном объеме, отрабатываются замечания государственной экспертизы.

По объекту «Газоснабжение жилых домов пос. Веселовка» между МБУ «Капитальное строительство» и ООО ПКП «ВАТАН плюс» заключен муниципальный контракт от 23.12.2024 г. на выполнение работ по разработке проектной, сметной и рабочей документации по объекту.

В целях догазификации населения между жителями и филиалом АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Златоусте:

- заключено договоров- 1384 ед.;

- выполнено до границ участков -1105 ед.;

- выполнено подключений -588 ед.

Работы по подключению жителей выполнены на 53,2%.

В течение 1 квартала 2025 года филиалом АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Златоусте велась работа:

1) по подключению индивидуальных жилых домов, расположенных в пос. Дегтярка и пос. Уржумка - срок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в течение 2025 года;

2) по строительству газопровода по ул. Школьная, ул. Буревестника работы начаты в ноябре 2023г.

В декабре 2023 работы были остановлены из-за плохих погодных условий и труднопроходимого горного рельефа.

Работы по строительству возобновились в апреле 2024г., но были приостановлены в июле 2024 г. в связи со срывом сроков поставки материалов, а также с согласованием проектных решений.

23.10.2024 г. проведено выездное совещание с участием представителей АО «Газпром газораспределение Челябинск» филиал в г. Златоусте, подрядчика, МБУ «Капитальное строительство», а также жителей улиц Буревестника и Школьная.

По информации, полученной от филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Златоусте на сегодняшний день построено 80% газопровода. Завершение строительно-монтажных работ планируется до конца 2 квартала 2025 г.

3) Строительство подводящего к жилым домам по ул. 1-я Прокатная, ул. 2-я Прокатная газопровода находится в завершающей стадии. Подключение жителей к сети газоснабжения планируется до конца августа 2025 г.

1.2.3 Строительство, ввод жилья

В соответствии с письмом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 11.02.2021 г. № 1459  план ввода жилья на 2025 год составляет – 21 000  кв.м.

По состоянию на 01.03.2025 г. по данным статистического бюллетеня в округе введено в эксплуатацию 9 342 кв.м. жилья (индивидуального жилищного строительства) - 160,6 %. к соответствующему периоду прошлого года.

План ввода жилья, установленный на 2025 год, выполнен на 44,5% за счет ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства.

1.3 Национальные проекты РФ

В 2025 г. открыто ассигнований в бюджете округа на реализацию муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории округа за счет всех источников финансирования в объеме 324, 32 млн. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 224, 83 млн. руб.;

- средства областного бюджета 59, 99 млн. руб.;

- средства местного бюджета 39, 5 млн. руб.

Исполнение в 2025 г. по состоянию на 01.04.2025 г. за счет всех источников финансирования составило 26, 85млн. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 26, 33 млн. руб.;

- средства областного бюджета 0,35 млн. руб.;

- средства местного бюджета 0,17 млн.руб.

1. Национальный проект «Семья».

В 2025 г. на реализацию нацпроекта направлено 24, 56 млн. руб., в том числе:

1.1. Региональный проект  «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

Заключено Соглашение от 24.01.2025 г. № 75712000-1-2025-001 с Министерством культуры Челябинской области.

Выделено 8, 42 млн. руб. на создание модельных муниципальных библиотек (библиотека № 22, расположенная по адресу: г. Златоуст, ул. К. Маркса, д. № 33)

Заключённые контракты и договоры по состоянию на 1 апреля 2025 года – таблица 4:

таблица 4

| Предмет контракта | Реквизиты контракта | Исполнитель | Срок исполнения | Цена контракта, млн. руб. | Состояние на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка книжной продукции | № 11 от 07.02.2025 | ООО "Мастерпром" | 10.03.2025 | 0,36 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 19 от 18.02.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 20.03.2025 | 0,41 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 25 от 24.02.2025 | ООО "Мастерпром" | 26.03.2025 | 0,40 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 20 от 19.02.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 21.03.2025 | 0,041 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 26 от 24.02.2025 | ООО "Мастерпром" | 26.03.2025 | 0,034 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 21 от 20.02.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 22.03.2025 | 0,035 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 27 от 25.02.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 27.03.2025 | 0,031 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 28 от 25.02.2025 | ООО "Мастерпром" | 27.03.2025 | 0,036 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 36 от 27.02.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 29.03.2025 | 0,031 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 38 от 28.02.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 30.03.2025 | 0,032 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 43 от 04.03.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 03.04.2025 | 0,028 | Исполнение контракта |
| Поставка книжной продукции | № 46 от 05.03.2025 | ООО "Мастерпром" | 04.04.2025 | 0,038 | Исполнение контракта |
| Поставка книжной продукции | № 48 от 06.03.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 05.04.2025 | 0,029 | Исполнение контракта |
| Поставка книжной продукции | № 49 от 07.03.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 07.04.2025 | 0,036 | Исполнение контракта |
| Поставка книжной продукции | № 51 от 10.03.2025 | ООО "Мастерпром" | 10.04.2025 | 0,03 | Исполнение контракта |
| Поставка книжной продукции | № 50 от 10.03.2025 | ООО "Мастерпром" | 10.03.2025 | 0,039 | Исполнение контракта |
| Поставка книжной продукции | № 53 от 11.03.2025 | ООО "Мастерпром" | 11.03.2025 | 0,02 9 | Исполнение контракта |
| Поставка книжной продукции | № 54 от 11.03.2025 | ООО "Мастерпром" | 11.03.2025 | 0,025 | Исполнение контракта |
| Приобретение оборудования сбора данных, для работы со штрихкодированной продукцией, RFID метками | № 56 от 12.03.2025 | ООО "Логик М" | 02.09.2025 | 1, 38 | Исполнение контракта |
| Настенная система клик | № 5 от 17.01.2025 | ИП Зелонджев-Весенёв Юрий Михайлович | 20.03.2025 | 0,007 | Контракт исполнен |
| Книжный сканер | № 32 от 24.01.2025 | ООО "Учебное решение" | 07.03.2025 | 0,044 | Контракт исполнен |
| Оборудование для адаптации инвалидов | № 7 от 03.02.2025 | ООО "Саппорт" | 27.02.2025 | 0,12 | Контракт исполнен |
| Интерактивный развивающий комплекс: Играй и развлекайся | № 14 от 05.02.2025 | ИП Потемкина Елена Сергеевна | 03.03.2025 | 0,081 | Контракт исполнен |
| акустическая система | № 15 от 07.02.2025 | ИП Колодкина Ольга Юрьевна | 03.03.2025 | 0,047 | Контракт исполнен |
| Горизонтальный сенсорный стол | № 17 от 12.02.2025 | ООО "ИНТЕРПРО" | 10.04.2025 | 0,235 | Контракт исполнен |
| ПК, оргтехника | № 12 от 20.02.2025 | ИП Коренберг В. М. | 20.03.2025 | 0,6 | Контракт исполнен |
| Стулья, банкетки, стол-трансформер | № 23 от 20.02.2025 | ООО "Новорусов Мебель" | 03.04.2025 | 0,58 | Исполнение контракта, 30% |
| Мебель корпусная (шкафы, стеллажи) | № 31 от 24.02.2025 | ООО ТД "Викас" | 08.07.2025 | 0,58 | Исполнение контракта, 30% |
| Мебель корпусная (стеллажи) | № 32 от 24.02.2025 | ИП Швед Е. А. | 08.07.2025 | 0,59 | Исполнение контракта, 30% |
| Мебель корпусная (стеллажи, кафедры, ресепшен, стол, рабочая зона) | № 33 от 24.02.2025 | ИП Полякова И. В. | 08.07.2025 | 0,3 | Исполнение контракта, 30% |
| Мебель корпусная (стеллажи, витрины, рабочие зоны) | № 34 от 24.02.2025 | ИП Левеев А. В. | 08.07.2025 | 0,58 | Исполнение контракта, 30% |
| Мебель корпусная (стеллажи) | № 35 от 24.02.2025 | ИП Когута В. В. | 08.07.2025 | 0,6 | Исполнение контракта, 30% |
| Лазерный станок | № 18 от 13.02.2025 | ООО "СТАНКОПРОМ" | 10.06.2025 | 0,11 | Исполнение контракта |
| Корпусная, мягкая мебель | № 29 от 21.02.2025 | ООО "Лата-Трейд" | 22.05.2025 | 0,59 | Исполнение контракта, 30% |
| Оргтехника | № 44 от 28.02.2025 | ООО "Комус" | 31.03.2025 | 0,22 | Контракт исполнен |
| Фотоаппарат | № 13 от 08.02.2025 | ООО "Тандем" | 31.03.2025 | 0,1 | Контракт исполнен |
| Шторы | № 40 от 27.02.2025 | ИП Касьянова И. В. | 11.07.2025 | 0,21 | Исполнение контракта |
| Инсталяция | № 41 от 27.02.2025 | ИП Рыжкова А. А. | 27.05.2025 | 0,34 | Исполнение контракта |
| Рулонные шторы | № 59 от 11.03.2025 | ИП Федоров Н. А. | 09.06.2025 | 0,022 | Контракт исполнен |
| RFID- оборудование | № 60 от 12.03.2025 | ООО "ПромТехно" | 17.04.2025 | 0,4 | Контракт исполнен |
| Фотоинсталяция "Старый город" | № 55 от 07.03.2025 | ИП Насибуллина С. С. | 05.06.2025 | 0,093 | Исполнение контракта |

1.2. Региональный проект «Старшее поколение»

Подписано Соглашение с Министерством социальных отношений Челябинской области № 75712000-1-2025-027 от 31.01.2025 г.

На реализацию нацпроекта направлено в 2025 г. выделено 16, 14 млн. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 15,49 млн. руб.;

- областной бюджет – 0,65  млн. руб.

Ожидаемый результат направлен на обеспечение граждан социальными услугами, системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Услуги получили  37 человек.

По состоянию на 01.04.2025 г. исполнено 3, 7 млн. руб., в том числе:

–  федеральный бюджет – 3, 55 млн. руб.;

– областной бюджет – 0,15 млн. руб.

Продолжаются работы по ремонту фасада, входной группы и большого зала.

2. Национальный проект «Молодежь и дети России»

В 2025 г. на реализацию нацпроекта направлено 83, 77 млн. руб., в том числе:

2.1. Региональный проект  «Все лучшее детям»

1)Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания (приобретение оборудования) на сумму 1, 23 млн. руб.

Подписано Соглашение № 75712000-1-2025-005 от 17.01.2025 г. с Министерством образования и науки Челябинской области.

В 2025 году в ходе реализации мероприятий регионального проекта «Всё лучшее детям» будут оснащены предметные кабинеты (МАОУ СОШ №№ 1; 2; 18; 37; 90).

Оснащение предметных кабинетов будет проводится централизовано через ГКУ "Центр организации закупок Челябинской области".

Заявка зарегистрирована 24.03.2025 г. в Центре закупок Челябинской области.

- Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных

общеобразовательных организациях (замена оконных блоков в  МАОУ СОШ                    № 25)  на сумму 1, 03 млн. руб.

Подписано Соглашение № 75712000-1-2025-024 от 06.02.2025 г. с Министерством образования и науки Челябинской области.

По состоянию на 01.04.2025 г. заключен договор № 32514572113 от 21.03.2025 г.

Сумма договора: 0,84 млн. руб.

Экономия составила - 0,19 млн. руб.

Готовится пакет документов для направления в Министерство образования и науки Челябинской области для согласования возможности использования суммы экономии на цели субсидии, то есть на возможность проведения замены дополнительных оконных блоков в МАОУ СОШ № 25.

Подрядчик: ООО Торговый дом «СТК».

Срок исполнения: 15 августа 2025. Работы будут выполняться с 02.06.2025 г. (согласно срокам выполнения работ по договору).

2.2. Региональный  проект «Педагоги и наставники»

1) Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций (заработная плата советникам) на сумму 2, 99 млн. руб.

Подписано Соглашение № 75712000-1-2025-006 от 17.01.2025 г. с Министерством образования и науки Челябинской области.

Заработная плата советникам директоров школ округа выплачивается в соответствии с графиком.

По состоянию на 01.04.2025 г. выплачено 0,75 млн. руб. из федерального бюджета.

2) Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (заработная плата советникам)  на сумму 7, 12 млн. руб.

Подписано Соглашение № 75712000-1-2025-008 от 17.01.2025 г. с Министерством образования и науки Челябинской области.

Заработная плата советникам директоров школ округа выплачивается в соответствии с графиком.

По состоянию на 01.04.2025 г. выплачено 1, 78 млн. руб., в том числе:

-  федеральный бюджет – 1, 71 млн. руб.;

– областной бюджет –0,07 млн. руб.

3) Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (заработная плата классным руководителям) в сумме 69,0 млн. руб.

Соглашение № 75712000-1-2025-004 от 17.01.2025 г. с Министерством образования и науки Челябинской области подписано.

Заработная плата за классное руководство выплачивается в соответствии с графиком.

По состоянию на 01.04.2025 г. выплачено 17, 25 млн. руб. из федерального бюджета.

2.3. Региональный  проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»

Выделено 0,42 млн. руб. на реализацию мероприятий с детьми и молодежью.

Заключено Соглашение с Министерством молодежи Челябинской области от 07.02.2025 г.  № 75712000-1-2025-040.

Список мероприятий утвержден распоряжением администрации округа от 20.02.2025 г. № 526-р/АДМ "Об утверждении плана мероприятий в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодёжной политики округа на 2025 год".

Утверждены следующие мероприятия по работе с молодежью:

1) мероприятия, направленные на организацию и проведение молодежных образовательных форумов;

2) мероприятия по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму;

3) мероприятия, направленные на поддержку работающей молодежи;

4)мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование;

5)мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

6) мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание.

Срок  проведения мероприятий -  в течение года.

Заключены следующие контракты:

1)Контракт № 17 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения" (далее – МАУ ЦМХО).

Поставка спортивного инвентаря для награждения. ООО «Спортивный дом» (ИНН 7404040869).

Сумма контракта: 0,012 млн. руб. Срок исполнения: 30.04.2025 г.

- Контракт № 18 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ ЦМХО.

Поставка товаров (блокноты,  пакеты, подарочные сертификаты, фотобумага, рамки). ИП Балакин И.Б. (ИНН 740400500563).

Сумма контракта: 0,04 млн. руб. Срок исполнения: 30.04.2025 г.

3)Контракт № 19 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ ЦМХО.

Поставка георгиевской ленты. ИП Сафонова Л.М. (ИНН 744702957240). Сумма контракта: 0,024 млн. руб. Срок исполнения:     30.04.2025 г.

4)Контракт № 20 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ ЦМХО.

Поставка баннера, значков, книжек. ИП Насибуллина С.С. (ИНН 740409635607).

Сумма контракта: 0,034 млн. руб. Срок исполнения: 30.04.2025 г.

5)Контракт № 21 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ ЦМХО.

Организация и проведение экологической командной игры «Чистые игры – Весенний кубок чистоты». Самозанятый  Галузин Д.В. (ИНН 740411630525).

Сумма контракта: 0,025 млн. руб. Срок исполнения: 17.05.2025 г.

6)Контракт № 22 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ ЦМХО.

Поставка товаров (сувенирная продукция, баннер). ИП Насибуллина С.С. (ИНН 740409635607).

Сумма контракта: 0,075 млн. руб. Срок исполнения: 30.09.2025 г.

7)Контракт № 23 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ ЦМХО.

Оформление зала. ИП Латырева Н.А. (ИНН 740400500563).

Сумма контракта: 0,015 млн. руб. Срок исполнения: 31.10.2025 г.

8)Контракт № 24 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ ЦМХО.

Поставка товаров (канцтовары). ИП Балакин И.Б. (ИНН 740400500563). Сумма контракта 0,013 млн. руб. Срок исполнения: 30.09.2025 г.

9)Контракт № 25 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ ЦМХО.

Услуги фотографа.  Самозанятый Новицкая О.В. (ИНН 740411454090). Сумма контракта 0,015 млн. руб. Срок исполнения: 31.10.2025 г.

10)Контракт № 26 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ ЦМХО.

Услуги фотографа. ООО КДП «Продис». (ИНН 7404061202).

Сумма контракта 0,067 млн. руб. Срок исполнения: 31.10.2025 г.

11)Договор № 3 от 07.03.2025г.  Заказчик: МАУ ДО "Дворец детского творчества" (далее – МАУ ДО ДДТ).

Поставка товаров (сертификаты участникам, блок бумаги для флипчарта 64*96, набор маркеров для флипчарта, магниты д/доски, рамка пластиковая).

ИП Балакин И.Б. (ИНН 740400500563).

Сумма контракта 0,04 млн. руб. Срок исполнения: 31.12.2025 г.

12)Договор № 4 от 07.03.2025г.  Заказчик: МАУ ДО ДДТ.

Поставка товаров (манишка "Волонтер Златоуста"; силиконовый браслет с шелкографией "Волонтер Златоуста", синий; картхолдер на телефон самоклеящийся с логотипом, синий; футболки белые с логотипом и надписью на спине, ХL).  ИП Насибуллина С.С. (ИНН 740409635607).

Сумма контракта 0,044 млн. руб. Срок исполнения: 31.12.2025 г.

13)Договор № 5 от 05.03.2025г. Заказчик: МАУ ДО ДДТ.

Поставка товаров (сертификаты). ИП Денисов Д.А. (ИНН 740404992820). Сумма контракта 8,0 тыс. руб. Срок исполнения: 30.04.2025 г.

14)Договор № 9 от 10.03.2025г. Заказчик: МАУ ДО ДДТ.

Поставка товаров (бумага). ИП Балакин И.Б. (ИНН 740400500563).

Сумма контракта 420,00 руб. Срок исполнения: 26.04.2025 г.

15)Договор № 6 от 05.03.2025г. Заказчик: МАУ ДО ДДТ.

Поставка товаров (блокнот, ручка, стикер-паки, значок закатной). ИП Насибуллина С.С. (ИНН 740409635607).

Сумма контракта 8, 4 тыс. руб. Срок исполнения: 24.10.2025 г.

2.4. Региональный проект  «Россия  - страна возможностей»

На мероприятия по созданию и развитию молодежного пространства "Третий" выделено 2,0 млн. руб.

Подписано Соглашение № 75712000-1-2025-064 от 26.02.2025 г. Денежные средства выделены на создание и развитие молодежного пространства "Третий".

Заключены следующие договоры:

1)Договор № 27 от 14.03.2025 г. Заказчик: МАУ ЦМХО.

Работы по ремонту помещений (26 по тех плану, цокольный этаж). ООО «Холдинговая компания «Регион Билд» (ИНН 7404051733).

Сумма контракта: 0,18 млн. руб. Срок исполнения: 31.08.2025 г.

2)Договор № 28 от 14.03.2025 г. Заказчик: МАУ ЦМХО.

Поставка товаров (оборудование). ООО «Комус-Развитие» (ИНН 1658056156). Сумма контракта: 0,62 млн.руб. Срок исполнения: 31.08.2025 г.

3)Договор № 30 от 14.03.2025 г. Заказчик: МАУ ЦМХО.

Поставка товаров (мебель, рулонные шторы, торшер). ООО «Комус-Развитие» (ИНН 1658056156).

Сумма контракта: 0,51 млн. руб. Срок исполнения: 31.08.2025 г.

4)Договор № 31 от 14.03.2025 г. Заказчик: МАУ ЦМХО.

Поставка товаров (мебель). ООО «Комус-Развитие» (ИНН 1658056156).

Сумма контракта: 0,35 млн. руб. Срок исполнения: 31.08.2025 г.

5)Договор № 32 от 14.03.2025 г. Заказчик: МАУ ЦМХО.

Поставка товаров (канцелярские и хозяйственные товары). ООО «Комус-Развитие» (ИНН 1658056156).

Сумма контракта: 0,11 млн. руб. Срок исполнения: 31.08.2025 г.

6)Договор № 34 от 14.03.2025 г. Заказчик: МАУ ЦМХО.

Поставка товаров (сувенирная  продукция, вывеска). ООО «Комус-Развитие» (ИНН 1658056156).

Сумма контракта: 0,22 млн. руб. Срок исполнения: 31.08.2025 г.

3. Национальный проект «Экологическое благополучие»

3.1. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»

В 2025 г. выделено 11, 73 млн. руб., в том числе:

- областной бюджет – 9,38 млн. руб.;

– федеральный бюджет – 2,35 млн. руб.;

на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) жилого фонда.

Соглашение от 05.02.2025 г. № 75712000-1-2025-010 заключено с Министерством экологии Челябинской области.

Заключен муниципальный контракт от 04.03.2025 г. № 04 ЭК на выполнение работ «Обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории округа» в количестве 20 мест (площадок).

Общая сумма контракта 3, 64 млн. руб.

Подрядчик: ИП Габов Андрей Валерьевич.

Период выполнения работ:  04.03. - 30.06.2025 г.

Заключен муниципальный контракт от 13.03.2025 г. № 16 ЭА на поставку контейнеров пластиков передвижных для сбора ТКО в количестве 320 шт.

Общая сумма контракта 4,34 млн. руб.

Подрядчик: ООО «ЭкоПласт». Период выполнения работ: 13.03. -  30.05.2025 г.

Внесено в план-график и готовится аукцион на поставку контейнеров пластиковых передвижных для сбора ТКО на сумму 2,38 млн. руб.

4. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

4.1. Региональный  проект «Формирование комфортной городской среды»

В 2025 г. выделено на благоустройство четырех общественных территорий –  81,81 млн. руб.

Общественные территории:

1) Благоустройство общественной территории - Сквер имени скульптора Владимира Жарикова.

Заключен муниципальный контракт от 17.03.2025 г. № 21 ЭА.

Заказчик: МКУ округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее -  МКУ УЖКХ).

Начальная (максимальная) цена контракта: 32,18 млн. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 17,15 млн. руб.;

- средства областного бюджета – 0,71 млн. руб.;

-   средства местного бюджета – 14,32 млн. руб.

Фактическая стоимость контракта: 27, 68 млн. руб.

Снижение стоимости контракта  на 14,0% - экономия составила – 4,51 млн. руб.

Подрядчик: ООО "НПП Дельта".

Виды работ: демонтаж, расчистка территории; покрытия; озеленение; малые архитектурные формы (далее -  МАФ); освещение; пусконаладочные работы.

Дата начала работ: 15.04.2025 г.

Дата завершения работ: 01.09.2025 г.

Кассовое исполнение на 01.04.2025 г. - 0 руб.

2) Благоустройство общественной территории - Пешеходный тротуар вокруг сквера имени скульптора Владимира Жарикова.

Заключен Муниципальный контракт от 17.03.2025 г. № 23 ЭА.

Заказчик: МКУ УЖКХ.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5,75 млн. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 3,06 млн. руб.;

- средства областного бюджета – 0,13 млн. руб.;

-   средства местного бюджета – 2,56 млн. руб.

Фактическая стоимость контракта: 4,48 млн. руб.

Снижение стоимости контракта  на 22,0% - экономия составила – 1,26 млн. руб.

Подрядчик: ИП Айрапетян Н.М.

Виды работ: Устройство и ремонт лестниц, перил; покрытие; МАФы.

Дата начала работ: 15.04.2025 г.

Дата завершения работ: 01.09.2025 г.

Строительная готовность: 0%

Кассовое исполнение на 01.04.2025 г. - 0 руб.

3) Благоустройство общественной территории между домами по адресу: улица им. Карла Маркса, д. №45 и д.№47.

Заключен муниципальный контракт от 14.03.2025 г. № 20 ЭА.

Заказчик: МКУ УЖКХ.

Начальная (максимальная) цена контракта: 16,16 млн. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 8,61 млн. руб.;

- средства областного бюджета – 0,36 млн. руб.;

-   средства местного бюджета – 7,19 млн. руб.

Фактическая стоимость контракта: 15,03 млн. руб.

Снижение стоимости контракта  на 7,0% - экономия составила – 1,13млн. руб.

Подрядчик: ООО "ПК "Реновация"

Виды работ: Демонтаж; земляные массы; покрытия; лестницы; МАФы; озеленение территории; электроосвещение наружное.

Дата начала работ: 15.04.2025 г.

Дата завершения работ: 01.09.2025 г.

Кассовое исполнение на 01.04.2025 г. - 0 руб.

4) Благоустройство общественной территории - Пешеходная зона проспект им. Ю.А. Гагарина от дома № 9а по 8-й линии до кинотеатра "Космос" (дом № 8 по 4-й линии).

Повторная закупка по решению УФАС ЧО проведена (протокол от 09.04.2025 г.), заключение контракта ~ 21.04.2025 г.

Заказчик: МКУ УЖКХ.

Начальная (максимальная) цена контракта: 27,7 млн. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 14,76 млн. руб.;

- средства областного бюджета – 0,61 млн. руб.;

-   средства местного бюджета – 12,33 млн. руб.

Фактическая стоимость контракта: 27,56 млн. руб.

Снижение стоимости контракта  на 0,5% - экономия составила – 0,14млн. руб.

Дата начала работ: 15.04.2025 г.

Дата завершения работ: 01.09.2025 г.

Кассовое исполнение на 01.04.2025 г. - 0 руб.

4.2. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

В 2025 году по региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» округу предусмотрено 122,45 млн. руб., в том числе:

–   средств местного бюджета 0,27 млн. руб.;

–   средств областного бюджета-  44,07 млн. руб.;

–  средств федерального бюджета 78,11 млн. руб.

В 2025-2026 году планируется ремонт (капитальный ремонт) одного объекта коммунального хозяйства.

Заключен муниципальный контракт от 31.03.2025 г. № 46 ЭА на выполнение работ «Капитальный ремонт, замена коллектора канализации d=1200 мм (от КНС «Кварцит» до ул. Техническая, д.№13, Челябинская область, г. Златоуст)».

Подрядчик ООО «Стратегия». Общая сумма контракта 145,1 млн. руб., в том числе:

2025 год – 124,0 млн. руб.

2026 год – 21,1 млн. руб.

Период выполнения работ с 01.04.2025 - 15.10.2026 г.

1.4. Развитие инфраструктуры

1.4.1 Инициативные проекты

На территории округа на период 2024-2027 годы действует муниципальная программа «Реализация инициативных проектов в округе», утвержденная постановлением Администрации округа от 09.04.2024г. № 98-П/АДМ (в редакции от 21.02.2025 г. № 70-П/АДМ) (далее - муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 г. открыто ассигнований в объеме  137,4 млн. руб., в том числе:

- средства бюджета округа 0,15 млн. руб.;

- средства областного бюджета 137,25 млн. руб.

Целью является - создание партнерской модели взаимодействия администрации округа, субъектов предпринимательской деятельности, эффективное взаимодействие с гражданами.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей ЗГО, на основе вовлечения субъектов предпринимательской деятельности и граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения;

2) рост активности субъектов предпринимательской деятельности и граждан в подаче заявок на рассмотрение инициативных проектов для реализации на территории округа.

Мероприятия, реализуемые в  рамках муниципальной программы – таблица 5.

таблица 5

| Наименование инициативного проекта | Стоимость инициативного проекта, млн.руб. |
| --- | --- |
| «Комплексное благоустройство территорий муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Ю.А. Гагарина (в части спортивных объектов)» | 42,0 |
| «Благоустройство межквартальной территории, находящейся по адресу: г. Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, между МАОУ « Средняя общеобразовательная школа № 35» и МАДОУ «Детский сад № 58» | 4,0 |
| «Благоустройство универсальной спортивной площадки, находящейся по адресу: г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, дом №26» | 27,0 |
| «Ремонт спортивного корта, находящегося по адресу: г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, дом №28» | 10,05 |
| «Благоустройство молодежной площадки и сквера им. О.И. Тищенко» | 32,34 |
| «Благоустройство территории, расположенной по адресу: г. Златоуст, ул. Южно - Есаульская, между домами № 8, № 10 и № 12» | 11,0 |
| «Благоустройство детской игровой спортивной площадки на участке, находящемся по адресу: г. Златоуст, ул. им. Н.П. Полетаева, между домом № 123 и домом № 131» | 11,0 |

Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты (договоры) по инициативным проектам на сумму 110,37 млн. руб., в том числе:

1) «Комплексное благоустройство территорий МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А. Гагарина (в части спортивных объектов)» 40,98 млн. руб.

Срок выполнения работ до 01.09.2024 г.

2) «Благоустройство универсальной спортивной площадки, находящейся по адресу: г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, дом 26» на сумму 26,89 млн. руб.

Срок выполнения работ до 01.09.2024 г.;

3) «Ремонт спортивного корта, находящегося по адресу: г. Златоуст, 
ул. им. Карла Маркса, дом № 28» на сумму 10,05 млн. руб.

Срок исполнения проекта - 01.07.2025 г.

4) «Благоустройство молодежной площадки и сквера им. О.И. Тищенко» сумму 32,45 млн. руб. Срок выполнения работ до 01.09.2024 г.

Ведется работа по согласованию проектно-сметных документаций по следующим  инициативным проектам:

- «Благоустройство межквартальной территории, находящейся по адресу:                 г. Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, между МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» и МАДОУ «Детский сад № 58»;

- «Благоустройство территории, расположенной по адресу: г. Златоуст, 
ул. Южно - Есаульская, между домами № 8, № 10 и № 12»;

- «Благоустройство детской игровой спортивной площадки на участке, находящемся по адресу: г. Златоуст, ул. им. Н.П. Полетаева, 
между домом № 123 и домом № 131».

1.4.2. Жилищно-коммунальное хозяйство

В 1 квартале 2025 года МКУ УЖКХ проводилась работа по реализации муниципальных программ округа:

1) «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта округа»;

2).«Формирование современной городской среды на территории округа».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта округа» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме   1 млрд. 277,5 млн. руб., из них:

- бюджет округа -   821,3 млн. руб.;

- областной бюджет – 378,1млн. руб.;

- федеральный бюджет – 78,1млн. руб.

Исполнено бюджетных ассигнований за 1 квартал 2025 года – 155,5  млн. руб.               (12,2  % от плановых назначений на 2025 год), из них:

- бюджет округа -  135,6  млн. руб.;

- областной бюджет – 19,9  млн. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории округа» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме   105,3 млн. руб., из них:

- бюджет округа – 59,9 млн. руб.;

- областной бюджет – 1,8 млн. руб.;

- федеральный бюджет – 43,6млн. руб.

Исполнено бюджетных ассигнований за 1 квартал 2025 года – 13,5 млн. руб.- местный бюджет  (12,8 % от плановых назначений на 2025 год).

Раздел «Дорожное хозяйство»

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта округа» подпрограммы «Организация дорожной деятельности и повышение безопасности дорожного движения в округе» (далее - подпрограмма 1) объем финансирования мероприятий раздела «Дорожное хозяйство» на 2025 год составляет – 516,72 млн. руб. (таблица 6):

таблица  6

| Наименование | Выделено на 2024 год- отчёт | Выделено на 2025 год- отчёт | Темп роста к соот. уровню 2024 г. в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объём финансирования подпрограммы 1, млн. руб., в том числе: | 382,17 | 516,73 | 135,2 |
| бюджет округа | 218,61 | 336,35 | 153,9 |
| областной бюджет | 163,56 | 180,38 | 110,3 |

В рамках подпрограммы 1 за 1 квартал 2025 года выполнены и профинансированы работы по разделу «Дорожное хозяйство» в сумме 55,5 млн. руб., что составило 11,0 % от выделенных ассигнований на 2025 год  (таблица 7).

таблица 7

| Наименование | Исполнено за 1 кв. 2024 года- отчёт | Исполнено за 1 кв. 2025 года - отчёт | Темп роста к соот. уровню 2024г. в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение выделенных ассигнований, млн. руб., в том числе: | 67, 64 | 55,5 | 82,1 |
| бюджет округа | 67, 64 | 55,5 | 82,1 |

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по разделу «Дорожное хозяйство» представлены в таблице 8.

таблица 8

| Наименование мероприятий | Исполнение за 1 кв. 2024 года- отчёт | Исполнение за 1 кв. 2025 года - отчёт | Темп роста к соот. уровню 2024г. в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, в том числе, млн. руб.: | 53, 84 | 53, 14 | 98,7 |
| - содержание автомобильных дорог, км. | 0,42 | 0,42 | 100,0 |
| - в рамках муниципального задания, млн. руб. | 20, 15 | 19, 82 | 98,4 |
| Оплата потребления электроэнергии светофорных объектов, млн. руб. | 0,075 | 0,15 | 2р |
| Внедрение и содержание технических средств организации и регулирования дорожного движения, , млн. руб. | 12, 46 | 0,381 | 3,0 |
| Ремонт и асфальтирование автомобильных дорог и сооружений на них, млн. руб. | 1, 26 | 1, 822 | 144,4 |

1– По мероприятию «Внедрение и содержание технических средств организации и регулирования дорожного движения»  выполнены работы:

- по устройству средств регулирования дорожного движения с учетом аварийности мостового сооружения на пр. Мира через р. Ай (установка дорожных знаков) – 0,38 млн. руб. (договор 2024 года).

2– По мероприятию «Ремонт и асфальтирование автомобильных дорог и сооружений на них» проведены работы:

- оплата стоимости проведения судебной экспертизы на депозитный счет Арбитражного суда ЧО – 0,04 млн. руб.;

– оказание услуг по выполнению инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации на ремонтные работы по усилению автомобильного моста через р. Ай по пр. Мира в г. Златоуст– 0,59 млн. руб.;

– выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации альтернативной объездной автомобильной дороги согласно Проекта организации дорожного движения (ПОДД), разработанного на период аварийного состояния мостового сооружения через р. Ай в г. Златоуст – 0,6 млн. руб.;

– оказание услуг по разработке рабочей документации на ремонтные работы по усилению мостового сооружения через р. Ай в г. Златоуст на период аварийного состояния – 0,59 млн. руб.

Раздел «Уличное освещение»

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта округа» подпрограммы «Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства округа» (далее - подпрограмма 2) на организацию мероприятий по освещению улиц на территории округа на  2025 год объем бюджетных ассигнований составляет – 67, 61 млн. руб. за счет средств местного бюджета - таблица 9.

таблица 9

| Наименование | Выделено на 2024 год- отчёт | Выделено на 2025 год - отчёт | Темп роста к соот. уровню 2024 г. в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объём финансирования раздела «Уличное освещение», заложенный в бюджете округа, млн. руб. | 67, 7 | 67,61 | 99,9 |

В рамках раздела «Уличное освещение» за 1 квартал 2025 года выполнены и профинансированы работы в сумме 17,52 млн. руб., что составило 32,0 % от выделенных ассигнований на 2025 год (таблица 10).

таблица 10

| Наименование мероприятий | Исполнено за 1 кв. 2024 года- отчёт | Исполнено за 1 кв. 2025 года - отчёт | Темп роста к соот. уровню 2024г. в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение выделенных ассигнований, млн. руб., в том числе: | 20, 72 | 17, 52 | 84,6 |
| Оплата за электроэнергию, расходуемую на уличное освещение | 8, 36 | 9, 32 | 111,5 |
| Оплата по энергосервисному контракту | 7, 56 | 5, 64 | 74,6 |
| Текущее содержание и ремонт линии наружного освещения и праздничной иллюминации | 4, 8 | 2, 561 | 53,3 |

1По мероприятию «Текущее содержание и ремонт линии наружного освещения и праздничной иллюминации» исполнено ассигнований в сумме 2,56 млн. руб., в том числе:

-выполнение работ по ремонту уличного освещения на территории округа – 0,57 млн. руб.;

– поставка и установка новогодней иллюминации на территории округа – 1, 99 млн. руб. (контракт 2024 года).

Раздел «Благоустройство»

Работы по разделу «Благоустройство» в 2025 году проводятся в рамках реализации подпрограммы 2.

На организацию мероприятий по благоустройству территорий округа на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 76, 98 млн. руб. (таблица 11).

таблица 11

| Наименование | Выделено на 2024 год- отчёт | Выделено на 2025 год - отчёт | Темп роста к соот. уровню 2024 г. в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования раздела «Благоустройство», млн. руб., в том числе: | 39, 47 | 76, 98 | 195,0 |
| местный бюджет | 38, 12 | 76, 57 | 2р |
| областной бюджет | 1, 35 | 0,41 | 30,4 |

В рамках раздела «Благоустройство» округа за 1 квартал 2025 года выполнены и профинансированы работы в сумме 7, 19 млн. руб. из местного бюджета, что составило 9,4 % от выделенных ассигнований на 2025 год (таблица 12).

таблица 12

| Наименование | Исполнено за 1 кв. 2024 год- отчёт | Исполнено за 1 кв. 2025 года - отчёт | Темп роста к соот. уровню 2024г. в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение выделенных ассигнований, млн. руб., | 7, 51 | 7, 19 | 95,7 |

Выполнение мероприятий раздела «Благоустройство» представлено в таблице 13.

таблица 13

| Наименование мероприятий | Исполнено за 1 кв. 2024 год- отчёт | Исполнено за 1 кв. 2025 года - отчёт | Темп роста к соот. уровню 2024г. в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство металлических лестниц и ремонт межквартальных лестниц | 0,95 | 0,3 | 31,6 |
| Очистка, ремонт и капитальный ремонт ливневых канализаций (в том числе проектирование) | 0,0 | 0,83 | - |
| Субсидия на выполнение муниципального задания | 6, 6 | 6, 06 | 91,8 |
| - количество скверов и парков, на которых обеспечено надлежащее содержание | 24 шт. | 24 шт. | 100,0 |

Раздел «Развитие инфраструктуры»

Работы по разделу «Развитие инфраструктуры» в 2025 году проводились в рамках реализации подпрограммы 2.

На мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры объем бюджетных ассигнований на 2025 год составляет 172, 37 млн. руб. (таблица 14).

таблица 14

| Наименование | Выделено на 2024 год- отчёт | Выделено на 2025 год - отчёт | Темп роста к соот. уровню 2024 г. в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования раздела «Развитие инфраструктуры» млн. руб., в том числе: | 273, 7 | 172, 37 | 63,0 |
| местный бюджет | 18, 58 | 50,18 | 2,7р |
| областной бюджет | 151, 51 | 44, 07 | 29,1 |
| федеральный бюджет | 103, 61 | 78, 12 | 75,4 |

Исполнено по разделу «Развитие инфраструктуры» ассигнований в 1 квартале 2025 года в сумме 0,6 млн. руб., что составляет  0,4 % от выделенных ассигнований на 2025 год (таблица 15).

таблица 15

| Наименование | Исполнено за 1 кв. 2024 год- отчёт | Исполнено за 1 кв. 2025 года - отчёт | Темп роста к соот. уровню 2024г. в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение выделенных ассигнований, млн. руб., в том числе: | 8,03 | 0,6 | 0,07 |
| бюджет округа | 8,03 | 0,61 | 0,07 |

Выполнение мероприятий раздела «Развитие инфраструктуры» представлено в таблице 16.

таблица 16

| Наименование мероприятий | Исполнено за 1 кв. 2024 год- отчёт | Исполнено за 1 кв. 2025 года - отчёт | Темп роста к соот. уровню 2024г. в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 8,03 | 0,61 | 31,6 |

1–выполнение работ по разработке сметной документации по объекту: «Замена коллектора канализации d=1200 мм (от КНС «Кварцит» до ул. Техническая, д.№13)» – 0,6 млн. руб.

В 2025 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории округа»  округу предусмотрено 81, 81 млн. руб., в том числе:

– средства местного бюджета – 36, 40 млн. руб.;

– средства областного бюджета – 1, 82 млн. руб.;

–средства федерального бюджета – 43,59 млн. руб.

Исполнение ассигнований  за 1 квартал 2024 года составило 13, 5 млн. руб. или 10,3 % , в т от выделенных ассигнований на 2025 год  (таблица17).

таблица 17

| Наименование | Исполнено за 1 кв. 2024 год- отчёт | Исполнено за 1 кв. 2025 года - отчёт | Темп роста к соот. уровню 2024г. в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение, тыс. руб., в том числе: | 3, 11 | 13 ,5 | 4,3р |
| местный бюджет | 3, 11 | 13,51 | 4,3р |

1– выполнение работ по благоустройству ул. Ленина от пл. 3-го интернационала до перекрестка ул. Аникеева – 13,5 млн. руб. (контракт 2024 года);

В 2025 году планируется благоустроить 4 общественные территории округа:

Заключен муниципальный контракт от 14.03.2025 г. № 20 ЭА на выполнение работ "Благоустройство общественной территории между домами по адресу ул.             К. Маркса, д.№45 - д.№47".

Подрядчик ООО ПК "Реновация». Общая сумма контракта 15, 03 млн. руб. Период выполнения работ с 15.04.2025 - 01.09.2025 г.

Заключен муниципальный контракт от 17.03.2025 г. № 21 ЭА на выполнение работ "Благоустройство сквера имени скульптора В. Жарикова".

Подрядчик ООО "НПП ДЕЛЬТА". Общая сумма контракта 27,68 млн. руб. Период выполнения работ с 15.04.2025 - 01.09.2025 г.

Заключен муниципальный контракт от 17.03.2025 г. № 23 ЭА на выполнение работ "Благоустройство пешеходного тротуара вокруг сквера имени скульптора             В. Жарикова".

Подрядчик ИП Айрапетян Нарек Мехакович. Общая сумма контракта 4,48 млн. руб. Период выполнения работ с 15.04.2025 - 01.09.2025 г.

Планируется аукцион: Благоустройство пешеходной зоны пр. им. Ю. А. Гагарина от д. 9А по 8 линии до кинотеатра "Космос" д. №8 по 4 линии в сумме 27,7 млн. руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Реализация инициативных проектов в округе» в 2025 году МКУ УЖКХ предусмотрено 26,0 млн. руб., в том числе:

– средства местного бюджета – 0,03 млн. руб.;

– средства областного бюджета – 25, 97 млн. руб.

Мероприятия, реализуемые в рамках инициативного бюджетирования указаны в  разделе  1.4.1 Инициативные проекты.

1.4.3 Задолженность МУП «Коммунальные сети округа»

Сумма кредиторской задолженности МУП «Коммунальные сети ЗГО» перед предприятиями коммунального комплекса по состоянию на 01.04.2025 г. составляет 1 млрд. 30,2 млн. руб., в том числе:

- ООО «ЗЭМЗ-Энерго» - 457,7 млн. руб.,

- ООО «НОВАТЭК Челябинск» - 317,2 млн. руб.,

- ООО «Уралэнергосбыт» - 220,5 млн. руб.

- ООО «Газпром газораспределение Челябинск» - 33,8 млн. руб.

- ООО «Златоустовский Водоканал» -1,0 млн. руб.

Сумма произведенной МУП «Коммунальные сети ЗГО» оплаты задолженности в 1 квартале 2025 года  составила – 313,1 млн. руб., в том числе поставщикам:

- ООО «ЗЭМЗ – Энерго» - 3,9 млн. руб.;

- ООО «НОВАТЭК – Челябинск» - 193,6 млн.руб.;

- ООО «Уралэнергосбыт» - 87,2 млн. руб.

- ООО «Газпром газораспределение Челябинск» - 32,05 млн. руб.

- ООО «Златоустовский Водоканал» - 6,3 млн. руб.

Сумма полученных МУП «Коммунальные сети ЗГО» субсидий в 1 квартале 2025 года составляет – 54,04 млн. руб., из них:

-субсидия на компенсацию выпадающих доходов в связи с применением льготного тарифа – 54,04 млн. руб.

1.5. Малый и средний бизнес

Поддержка малого и среднего предпринимательства – одна из наиболее важных задач экономической политики администрации округа, направленная на решение проблем, сдерживающих его развитие.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории округа реализуются мероприятия, направленные на  популяризацию предпринимательства, расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию и акселерацию СМиСП.

В округе развита информационная, финансовая и имущественная поддержка СМиСП.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе»  муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления», утвержденной постановлением администрации округа от 18.11.2022г. № 504-П/АДМ, направленных на поддержку СМиСП, в том числе на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» СМиСП, в 2025 году направлено 5 млн. руб.

В целях создания благоприятных условий развития бизнеса и объединения действующих структур поддержки СМиСП, на территории округа функционирует Единый центр для предпринимателей - АНО «Центр развития и поддержки малого и среднего предпринимательства округа», основным направлением деятельности которой является - оказание информационно-консультационных услуг в области развития и поддержки СМиСП.

На площадке «Территория  Бизнеса округа» организована работа окон МФЦ для бизнеса по предоставлению услуг СМиСП по принципу одного окна.

Оказывается постоянное содействие в информированности СМиСП о проводимых конкурсах на муниципальном, областном и федеральных уровнях.

Большое внимание уделяется консультированию СМиСП по вопросам ведения бизнеса, открытию собственного дела, получения государственной финансовой или имущественной поддержки.

В 1 квартале 2025 года оказано 1 562 консультации.

Проведено 16 мероприятий для предпринимателей - обучающие семинары, «Круглые столы» по обсуждению проблемных вопросов ведения предпринимательской деятельности и информационные встречи с представителями органов местного самоуправления, налоговых и контрольно-надзорных органов, которые посетили 204 участника.

Организована работа «Горячей линии по устранению административных барьеров».

Важным направлением в работе администрации округа является создание партнерских отношений между властью и бизнесом.

Проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов округа и экспертизы действующих нормативных правовых актов округа.

Активизирована работа по популяризации среди предпринимательского сообщества деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области и его общественного представителя в округе, деятельность которого направлена на предотвращение нарушений органами государственной власти Челябинской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, иными органами, организациями, наделенными федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями и защиту прав и законных интересов СМиСП.

В целях инфраструктурного обеспечения продолжена работа по предоставлению имущественной поддержки СМиСП в рамках реализации федерального закона №159 – ФЗ о предоставлении преимущественного права по выкупу нежилых помещений без торгов.

## II. Развитие социальной сферы

### 2.1 Среднемесячная заработная плата

- Показателем развития любого общества является уровень жизни населения.

- За январь 2025 года* среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям округа сложилась в размере 62 827,6 рублей, что на 15,3 % выше, чем за январь 2024 года (54 476,9 рублей) – таблица 18.

- Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций округа на 23,3 % ниже показателя Челябинской области                    (81 917,9 рублей).

таблица 18

| Виды экономической деятельности | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций округа, руб. |  | в % к соответству-ющему периоду 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на 01.02.2025г. | по состоянию на 01.02.2024г. |  |
| Всего по крупным и средним организациям | 62 827,6 | 54 476,9 | 115,3 |
| Промышленное производство | 69 615,8 | 59 011,4 | 118,0 |
| Строительство | …* | …* | 127,4 |
| Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 63 826,0 | 57 845,9 | 110,3 |
| Транспортировка и хранение | 81 829,5 | 63 276,8 | 129,3 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 32 594,2 | 26 080,6 | 125,0 |
| Деятельность в области информации и связи | 57 938,9 | 43 058,6 | 134,6 |
| Деятельность финансовая и страховая | 55 385,9 | 47 086,8 | 117,6 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 63 464,0 | 50 069,7 | 126,8 |
| Деятельность административная и сопутствующие административные услуги | …* | …* | 118,5 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение | 54 421,9 | 52 606,6 | 103,5 |
| Образование | 44 033,2 | 40 468,7 | 108,8 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 58 534,9 | 54 537,6 | 107,3 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 52 364,0 | 49 191,1 | 106,5 |
| Предоставление прочих видов услуг | …* | …* | 117,9 |

- * - статистические данные за январь - март 2025 года отсутствуют.

- …* данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9 п. 1).

- Наибольшими темпами рост заработной платы происходит по видам экономической деятельности:

- – деятельность в области информации и связи (134,6 %);

- – транспортировка и хранение (129,3 %);

- – строительство (127,4 %);

- Просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях округа по состоянию на 01.04.2025 г. отсутствует.

2.2 Потребительский рынок

Оборот розничной торговли за 2024 год составил 18 млрд. 281,9 млн. руб.*

На 01.04.2025 г. сложилась следующая структура предприятий потребительского рынка округа:

- 959 предприятий розничной торговли;

-672 стационарных магазинов с торговой площадью 148324,38 кв.м., с количеством торговых мест – 3381 ед.;

- 387 предприятий мелкорозничной сети с количеством торговых мест – 355ед.;

- 23 предприятия оптовой торговли;

- 97 предприятие открытой сети общественного питания на 3576 посадочных мест;

- 527 предприятий бытового обслуживания с количеством рабочих мест – 1047ед.

Фактическая обеспеченность населения  округа площадью стационарных торговых объектов (кв. м. на 1000 человек) составляет 892,89 кв.м. (норматив 457,09 кв.м.), что является качественным показателем структуры торговой сети.

Важной формой поддержки предпринимательской деятельности в сфере развития потребительского рынка является продвижение продукции местных, иногородних товаропроизводителей посредством выставочно-ярмарочной деятельности.

За 1 квартал 2025 года организовано и проведены 2 сельскохозяйственные ярмарки.

Ведется реестр Схемы размещения нестационарных торговых объектов, находящихся на территории округа.

Все изменения вносятся  в Схему на основании нормативно- правовых актов администрации округа.

Рассмотрено 2 заявления индивидуальных предпринимателей по включению нестационарных торговых объектов в схему размещения.

Рассмотрено 7 обращений от населения, относящихся к оказанию услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

В целях оказания содействия развитию садоводства администрация округа активно осуществляет деятельность по поддержке садоводов.

Реализуется подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и поддержка ведения садоводства и огородничества для собственных нужд на территории округа» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления», утвержденной постановлением администрации округа от 18.11.2022  г. № 504-П предусмотрено предоставление субсидий на поддержку садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории округа.

В 2025 году на исполнение мероприятий программы будет открыто ассигнований на сумму 2,35 млн. руб.:

- за счет средств областного бюджета на сумму 1,35 млн. руб.

- за счет средств местного бюджета на сумму 1,0 млн. руб.

Средства предусмотрены на возмещение части произведенных затрат, которые будут освоены в 4 квартале 2025 года.

*- статистические данные за январь- март 2025г отсутствуют.

2.3 Демография

За 2024 год наблюдается снижение среднегодовой численности населения округа с 160,9 тыс. человек (2023 год) до 159,7 тыс. человек (2024 год) (-1200 человек).

В 2024 году естественная убыль населения составила 1,2  тыс. человек (родилось 1,0 тыс. человек, умерло  2,2 тыс. человек), миграционное сальдо составило (-) 137  человек (прибыло  1,9 тыс. человек, выбыло 2,0 тыс. человек).

- 2.4. Занятость и социальное партнерство

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий округа за январь 2025 года составила 27 620 человек, что на 1,1 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года (27 041 человек) – рис.1.

Одним из инструментов по стабилизации ситуации на рынке труда округа является реализация ведомственной целевой Программы содействия занятости населения Челябинской области, которая проводится Областным казенным учреждением «Центр занятости населения г. Златоуста».

Рис.1

Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 0, 47 % (на 01.04.2024 г.) до 0,34 % (на 01.04.2025 г.), численность зарегистрированных безработных снизилась с 429 человек (на 01.04.2024 г.) до 316 человек (на 01.04.2025 г.)

На 01.04.2025 года заявленная потребность в работниках организаций округа составила 1 752 вакансии.

По данным мониторинга создания постоянных рабочих мест на территории округа за январь-март 2025 года на предприятиях округа создано 233 новых рабочих места, из них на крупных и средних – 14 рабочих мест; в малых и средних предприятиях – 219 рабочих мест.

Система социального партнерства в округе существует на всех уровнях регулирования социально-трудовых отношений.

Организована информационная поддержка развития социального партнерства в области Объединением работодателей – Советом руководителей предприятий и организаций и профсоюзов, конференции профсоюзов области.

- По состоянию на 01.04.2025 года в округе прошли уведомительную регистрацию – 7 коллективных договоров,  2 дополнительных соглашения и одно изменение.

- Постоянно проводится анализ соответствия заключенных коллективных договоров трудовому законодательству. Нарушений не выявлено.

2.5 Образование и молодежная политика

Деятельность МКУ Управление образования и молодежной политики округа (далее – Управление образования) за отчётный период 2025 года была направлена на организацию предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Объём бюджетных ассигнований, выделенных Управлению образования   на 2025 год на реализацию переданных и местных полномочий, составил  3 млрд. 586 млн. руб., в том числе:

- из средств областного бюджета – 2 млрд. 152,2 млн. руб.;

- из средств федерального бюджета – 152,44 млн. руб.;

- из средств бюджета округа -  1 млрд. 281,4 млн. руб.

Расходы сферы «Образование» по итогам 1 квартала 2025 года составили 727,38 млн. руб., что составляет 20,3% утвержденных плановых назначений на 2025 год, в том числе:

- из средств областного бюджета – 429,29 млн. руб.;

- из средств федерального бюджета – 41,1 млн. руб.;

- из средств бюджета округа -  256,99 млн. руб.

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения в муниципальной сети общего образования  в 2025 году функционировали учреждения, реализующие программы начального, основного, среднего общего  образования в статусе юридических лиц, в которых обучалось 17 324 человека.

Сеть учреждений начального, основного, среднего общего  образования включает:

- общеобразовательные средние школы – 17 ед.;

-общеобразовательная средняя школа с углублённым изучением иностранного языка – 1 ед. (МАОУ СОШ №10);

- общеобразовательная средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов – 1 ед.(МАОУ СОШ №25);

- общеобразовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Школа - интернат № 31»;

- начальная общеобразовательная школа №25.

На уровне начального общего образования (1-4 кл.) обучается 6641 учащихся.

На уровне основного общего образования (5-9кл.) обучается 9 282 учащихся.

На уровне среднего общего образования (10-11 кл.) обучается 1162 учащихся.

Для детей с особыми образовательными потребностями функционирует сеть специальных (коррекционных) классов, созданная на базах:

- МАОУ «Школа-интернат № 31»,

- школ:

- МАОУ СОШ №1,

- МАОУ СОШ №18 (СП №12, СП №19);

- МАОУ СОШ №21 (СП №5);

- МАОУ СОШ №38 (СП №23);

- МАОУ СОШ №90 (СП №17);

- НОШ №25 с общим охватом 880 человека, что  составляет 5,2% от общего количества  обучающихся в 2025 году.

66 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах в школах: №№ 3, 13, 18, СП №12, СП №19, 34, 37, 90, СП №17, СП № 41, СП №77, НОШ №25.

Для данной категории детей разработаны адаптированные образовательные программы, созданы необходимые условия для получения образования наряду со сверстниками.

Коррекционным обучением охвачены дети с задержкой психического развития (далее - ЗПР), умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), расстройством аутистического спектра, нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Вариативная часть учебных планов специальных (коррекционных) классов предусматривает обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, отведенные на коррекцию недостатков учащихся с ЗПР, для восполнения пробелов в знаниях детей и осуществления принципа дифференциации обучения.

Учащиеся с ОВЗ и дети-инвалиды охвачены дополнительным образованием.

Ребята занимаются в спортивных секциях, в технических кружках, в кружках и студиях художественного творчества.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. №599, организовано обучение на дому для 37 ребенка-инвалида и обучающихся с ОВЗ.

Согласно постановлению Губернатора Челябинской области от 27.09.2007 №309 родители (законные представители) 126 детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся самостоятельно на дому, получали денежную компенсацию.

Педагогический коллектив МАОУ «Школа-интернат №31» успешно работает над созданием современной коррекционной школы, в которой создаются условия для формирования доступной образовательной среды и развития  толерантной личности ребёнка с ОВЗ и нарушениями интеллекта.

В округе услугу дошкольного образования предоставляют 45 образовательных организаций (44 дошкольных и 1 общеобразовательная), в которых воспитывается 6 202  ребенка.

Отмечается вновь снижение численности детского населения, как в округе, так и,  соответственно, в дошкольных учреждениях.

На 01.04.2025 год в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, функционирует 410 групп, в том числе 220 групп для детей с ОВЗ.

Группы для детей с ОВЗ посещают 1 775 детей, из них детей-инвалидов – 86 человек.

На 2025 год поставлено на учет для зачисления детей в учреждения 400 детей.

При этом, свободных мест в учреждения по состоянию на 01.04.2025 г. –                    1 343 ед.

Процент охвата детей дошкольным образованием от общей численности детей с 1 года до 7 лет в округе составляет – 86,2%.

Отсутствует актуальный спрос на места в дошкольных учреждениях для всех возрастных категорий детей, обеспечена 100% доступность дошкольного образования.

С целью удовлетворения потребности семей планомерно открываются группы коррекционной направленности для детей с ОВЗ, в том числе детей со сложными дефектами речи.

Такая возможность рационального использования высвобождающихся мест, образовавшихся в результате снижения рождаемости в округе, позволяет оказывать своевременную комплексную психолого-педагогическую помощь детям и их родителям.

Система дополнительного образования округа – это развитая, современная сеть организаций дополнительного образования, дошкольных, общеобразовательных учреждений, частных организаций, учреждений культуры, спорта и социальной защиты.

В информационной системе Региональный Навигатор дополнительного образования Челябинской области зарегистрировано 95 образовательных организаций округа, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования, из них:

- дошкольные организации – 44 ед.;

- общеобразовательная организация – 21 ед.;

- организаций дополнительного образования – 5 ед.;

- организации профессионального образования, а также учреждения других сфер – 4 ед.

В 2025 году в реестр исполнителей муниципальной услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» в соответствии с социальном сертификатом вошли:

-  учреждений дополнительного образования  - 5 ед. (16 210 обучающихся);

- учреждение негосударственного сектора – ИП Рыбкин Г.В. «Образовательный центр «МаксимУм» - 1 ед. (316 человек).

За отчетный период 2025 год организован отдых 451 ребёнка в загородных лагерях, из них в МАУ ЦООД «Лесная сказка» - 154 детей, в МАУ ЦООД «Горный» - 297 детей.

В сотрудничестве с ОКУ ЦЗН г. Златоуста осуществляется трудоустройство молодых граждан на средства местного бюджета.

За 3 месяца текущего года в образовательные организации было трудоустроено 5 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Трудоустройство продолжается до декабря.

На реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» израсходовано 15,17 млн. руб., из них профинансированы ремонтные работы, противопожарные мероприятия на сумму 13,04 млн. руб.

Проведены следующие работы:

- устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях в МАОУ СО №№ 38, 21, 1, 90, 45, детские сады №№38, 96;

- текущий ремонт учебных кабинетов МАОУ СОШ №№ 9, 10, 15, 37;

- приобретение строительных материалов для МАУ ЦООД Лесная сказка, МАОУ СОШ №№2, 4, 8, 9, 18, 21, 35, 36, 37,90;

- ремонт цоколей и отмосток МАОУ СОШ №45, МАДОУ Детский сад №73, МАДОУ Детский сад №38.

На мероприятия, направленные на здоровьесбережение детей, выделено 45,16 млн. руб.

Из них - на организацию отдыха детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях -10,98 млн. руб.

Проведены мероприятия в сфере образования на сумму 1,92 млн. руб.

На реализацию основного мероприятия «Организационное, методическое, аналитическое,  информационное сопровождение муниципальной программы» исполнено 10,78 млн. руб.

За счет выделенных средств обеспечено содержание Управления образования, включая уплату земельного налога и налога на имущество организаций, услуг связи, выполнение муниципального задания МАУ ЦМХО.

Родителям (законным представителям) детей-инвалидов дошкольного возраста (13 чел.) и школьного возраста (101 чел.) предоставлена компенсация затрат в части организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам. Расходы бюджета составили 6,89 млн. руб.

Уровень средней заработной платы педагогических работников достигается в соответствии с выделенными средствами областного, федерального и местного бюджетов.

По итогам отчётного периода среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников составила:

- учителей общеобразовательных организаций – 50 034,74 рублей,

- педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 45 150,8 рублей,

- педагогических работников организаций дополнительного образования – 45 890,0 рублей.

### 2.6 Социальное обеспечение

За 1 квартал 2025 года все социальные обязательства (в т.ч. предоставление мер социальной поддержки) выполнялись своевременно и в полном объеме.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных Управлению социальной защиты населения округа (далее – УСЗН) на 2025 год на реализацию переданных и местных полномочий, составил 1млрд. 227,4 млн. руб., в том числе:

- из средств областного бюджета - 986,25 млн. руб.;

- из средств федерального бюджета – 130,33 млн. руб.;

- из средств местного бюджета – 110,82 млн. руб.

При сравнении с аналогичным периодом 2024 года увеличение объемов бюджетных ассигнований, выделенных УСЗН на 2025 год, составляет 17,08 млн. руб. (+1,4 %).

Исполнение бюджета по УСЗН за 1 квартал 2025 года составило 342,13 млн. руб. или 27,9 % плановых назначений, из них:

- из средств областного бюджета - 233,89 млн. руб.;

- из средств федерального бюджета - 59,38 млн. руб.;

- из средств местного бюджета - 48,86 млн. руб.

При сравнении с аналогичным периодом 2024 года расходы бюджета за 1 квартал  2025 года увеличились на 38 145,09 млн. руб.

Причинами увеличения объемов расходов бюджета за 1 квартал 2025 года послужили следующие факторы:

- внедрение дополнительной меры социальной поддержки для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ для участия в специальной военной операции             (далее – СВО) на территории Украины;

- индексация пособий и социальных выплат.

Меры социальной поддержки гражданам предоставлены в размере назначенных пособий в полном объеме.

Задолженность перед получателями мер социальной поддержки по состоянию на 1 апреля 2025 года отсутствует.

Проведена работа по повышению информированности населения о предоставлении мер социальной поддержки и социальном обслуживании.

Каждому третьему жителю округа предоставляются меры социальной поддержки и социальные услуги специалистами системы социальной защиты населения.

#### 2.6.1 Реализация муниципальной программы округа «Социальная защита населения округа»

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса в 2025 году освоение бюджетных средств на предоставление мер социальной поддержки, социальное обслуживание и проведение мероприятий в поддержку социально незащищенных слоев населения строится с использованием программно-целевого подхода.

В целях обеспечения повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства,  разработана и утверждена постановлением Администрации округа муниципальная программа «Социальная защита населения округа» (далее – МП).

В составе МП утверждено 100% бюджетных ассигнований, выделенных УСЗН.

Соисполнителями МП являются:

1)МКУ «Управление культуры округа» (далее - Управление культуры);

2) Управление образования,

3) ОМС «Комитет по управлению имуществом округа» (далее – ОМС КУИ).

В целях реализации мероприятий муниципальной программы:

1)выделены бюджетные средства на выполнение отдельных государственных полномочий перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах округа в сумме 1,49 млн. руб.

С целью обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, за счет средств областного бюджета в муниципальную собственность, заключено 12 муниципальных контрактов на приобретение 12 однокомнатных благоустроенных квартир.

Бюджетные средства выделены в сумме 27,08 млн. руб.

В течение 1 квартала 2025 года денежные средства осваивались в соответствии с целевым назначением.

Задолженность перед получателями мер социальной поддержки и социальных услуг отсутствует.

УСЗН в 2025 году осуществляет мероприятия в части регионального проекта «Старшее поколение», включенного в Национальный проект Российской Федерации «Демография».

Данное мероприятие направлено на  создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.

В бюджете на 2025 год выделено 16,14 млн. руб., в том числе - федеральный бюджет  15,5 млн. руб.

По состоянию на 01.04.2025 г. исполнено 3,7 млн. руб., в том числе федеральный бюджет – 3,55 млн. руб.

Социальными услугами, системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами обеспечено 37 человек.

2.6.2 Социальная поддержка ветеранов

За 1 квартал 2025 года общая сумма выплат пособий и компенсаций ветеранам и инвалидам составила 122,0 млн. руб. (30 324 человека), на 1,9 млн. руб. больше чем за 1 квартал 2024 г.

Льготным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с федеральным или региональным законодательством.

В их числе:

- ветераны Великой Отечественной войны (далее - ВОВ)– 184 чел.;

- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей – 10 чел.;

- члены семей погибших (умерших) ветеранов – 442 чел.;

- ветераны боевых действий – 1791 чел.;

- инвалиды и дети-инвалиды – 6671 чел.;

- ветераны труда и военной службы – 11022 чел.;

- ветераны труда Челябинской области – 8553 чел.;

- жертвы политических репрессий и реабилитированные лица – 299 чел.;

- почетные доноры России (СССР) – 1352 чел.

Получателям мер социальной поддержки были предоставлены компенсационные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 30,6 млн. руб. (7 983 чел.), что на 2 млн. руб. больше чем за 1 квартал 2024 г.

6540 гражданам старше 70 лет оформлена компенсация затрат на капитальный ремонт на сумму 8,7 млн. руб. (на 0,7 млн. руб. больше, чем за 1 квартал 2024 г.).

Выдано 684 единых социальных проездных билета гражданам федеральной категории (за 1 квартал 2024 года выдано 611).

За 1 квартал 2025 года ветеранам ВОВ, ветеранам труда и ветеранам труда Челябинской области, не являющимся инвалидами, предоставлено 190 путевок на санаторно-курортное лечение за счет средств местного бюджета  на сумму 9,12  млн.руб.

Гражданам, достигшим возраста дающего право на назначение пенсии по старости, не имеющим инвалидность, Министерство социальных отношений Челябинской области (далее – МСО ЧО) предоставляет путевки в социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста «Тополек».

Стоимость путевки составляет 30% от размера среднегодовой пенсии. Управление социальной защиты населения округа формирует очередность обратившихся за получением путевки граждан.

В 1 квартале 2025 года в социально-оздоровительный центр «Тополёк» жителям округа, в соответствии с разнарядкой МСО ЧО, предоставлено 3 путёвки.

Стала традиционной работа по организации вручения поздравительных адресов от Президента Российской Федерации и Главы округа юбилярам, которым исполнилось 90, 95, 100 лет.

Поздравления вручаются на дому у юбиляров в дни юбилеев.

За 1 квартал  2025 года поздравления вручены 77 долгожителям (за 1 квартал  2024 года поздравления вручены –  51 долгожителю).

В октябре 2024 года в целях повышения авторитета семьи и общественного признания прочных семейных уз в регионе учрежден знак отличия Челябинской области «Семейное счастье».

Знаком отличия награждаются семейные пары, прожившие в браке 50, 60 или 70 лет.

Единовременная выплата за получение знака составляет 50 тысяч, 100 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

С 01.10.2024 года по настоящее время в УСЗН обратилось 926 супружеских пар, из них - в 1 квартале 2025 года - 71 пара.

В МСО ЧО  подготовлено и направлено 889 комплектов наградных документов златоустовских супружеских пар, из них в 1 квартале 2025 года - 599 комплектов.

2.6.3 Организация и обеспечение проведения муниципальных мероприятий в области социальной политики

В целях выполнения мероприятий по организации и обеспечению проведения муниципальных мероприятий в области социальной политики подпрограммы «Развитие системы социальной защиты населения округа», в 1 квартале 2025 года проведены следующие мероприятия:

- 09.01.2025 г. в 11.00 час. в ГБУК ЧО «Златоустовский государственный драматический театр «Омнибус» проведена Рождественская елка Губернатора Челябинской области для 260 златоустовских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Дети посмотрели новогодний спектакль и получили сладкий подарок.

- 27 января организовано поздравление на дому жителей блокадного Ленинграда, посвященное 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;

- 15 февраля почтили память погибших в Афганистане товарищей и близких, проведен памятный митинг;

- 31 марта в рамках окружного аппаратного совещания Главы округа состоялось торжественное вручение знаков отличия Челябинской области «Семейное счастье» 6-ти супружеским парам.

.

2.6.4 Поддержка семей с детьми, детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей

На учёте в УСЗН состоит:

- малообеспеченных семей – 1856 (за 1 квартал 2024 г. – 2759 семей), в них детей -  2328 (за 1 квартал 2024 г. – 3542 детей);

- неполных малоимущих семей – 542 (за 1 квартал 2024 г. – 884 семьи), в них детей – 586 (за 1 квартал 2024 г. – 992 ребенка);

- многодетных семей – 1393 (за 1 квартал 2024 г. – 1102 семьи), в них детей – 4876 (за 1 квартал 2024 г. – 3857 детей).

За 1 квартал 2025 года осуществлялись выплаты 14 видов пособий, в том числе:

- ежемесячные пособия малоимущим гражданам, имеющим детей, выплачены на сумму 3,6 млн. руб. (на 3522 детей) (за 1 квартал 2024 г. – на сумму 6,3 млн. руб. на 3542 детей);

- начислено и выплачено областное единовременное пособие при рождении ребёнка (210 пособий) на общую сумму 1,4 млн. руб. (за 1 квартал 2024 г. -  165 на общую сумму 1,0 млн. руб.).

По системе межведомственного электронного взаимодействия получено и отправлено 176 895 запросов (за 1 квартал 2024 г. – 177 980 запросов).

Оформлено и выдано справок:

- по месту требования – 66 чел. (за 1 квартал 2024 года – 23 чел.);

- на льготную стипендию – 43 ед. (за 1 квартал 2024 года – 81 шт.);

- в детский сад на дополнительную компенсацию части родительской платы – 68 чел. (за 1 квартал 2024 года – 82 чел.)

22 семьям оказана натуральная помощь в виде вещей б/у (за 1 квартал 2024 года – 20 семьям).

Проводится работа с многодетными семьями, ведется база данных  многодетных семей – 1393 семьи (за 1 квартал 2024 г. – 1361 семья):

- принято 87 заявлений на оформление удостоверения «Многодетная семья» (за 1 квартал 2024 г. – 89 заявлений на удостоверение).

В 1 квартале 2025 года получателями ежемесячной денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг являлись 1393 многодетные семьи.

По инициативе Губернатора Челябинской области для многодетных семей введены новые меры социальной поддержки:

- ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы для ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации по очной форме обучения, в размере 10 400 рублей на ребенка - в 1 квартале 2025 года выплата предоставлена на 249 детей;

- ежемесячная денежная выплата на оплату проезда ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации по очной форме обучения, в размере 643 рубля на каждого ребенка - в 1 квартале 2025 года выплата предоставлена на 93 детей.

Ежегодно Губернатор Челябинской области оказывает социальную поддержку родителям (законным представителям) в виде единовременного социального пособия на подготовку к учебному году каждого ребенка из многодетных малоимущих семей в возрасте до 23 лет и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, в общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Право на получение областного материнского (семейного) капитала возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей) у женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года, если ранее они не воспользовались правом на его получение.

При первичном обращении в 2025 году размер областного материнского (семейного) капитала составит 133,36 тыс. руб.

Всего за средствами областного материнского (семейного) капитала обратились 1244 семьи, за 1 квартал 2025 год - 25 семей (за 1 квартал 2024 года - 44 семьи).

Многодетным семьям предоставлена возможность оформить социальную выплату на приобретение жилого помещения вместо бесплатного предоставления в собственность земельных участков под строительство жилья или ведение личного хозяйства.

Размер социальной выплаты равен средней кадастровой стоимости земельного участка для индивидуального жилищного строительства в Челябинской области и составляет 312,0 тыс. руб.

В 1 квартале 2025 года в УСЗН с заявлением о предоставлении выплаты обратилось 2 семьи, личные дела которых обработаны и направлены в МСО ЧО.

Благодаря установлению социальной выплаты взамен предоставления земельного участка с начала реализации данной меры социальной поддержки смогли улучшить жилищные условия 215 многодетных семей округа, в том числе - 2 семьи за 1 квартал 2025 года (за 1 квартал 2024 г. - 5 семей).

Семьям при рождении второго малыша предоставляется новая мера социальной поддержки -  ежемесячная денежная выплата при рождении в семье второго ребенка в размере 15,83 тыс. руб.

Выплата предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума и назначается до достижения ребенком возраста 1 года.

За 1 квартал 2025 года выплату получили 39 семей.

В целях повышения рождаемости среди молодежи в 2024 году введен студенческий (семейный) капитал для молодых родителей, обучающихся впервые по очной форме обучения по программам среднего профессионального и высшего образования.

Размер студенческого капитала текущем году составляет 1,04 млн. руб.

В 1 квартале 2025 года принято 5 заявлений о выдаче уведомления о праве на студенческий (семейный) капитал, 2 семьи получили средства студенческого (семейного) капитала.

Особое внимание уделяется работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и семьям, находящимися в социально опасном положении.

Ведется учет семей и детей, находящихся в социально-опасном положении и семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На 01.04.2025 г. на учете состоит 135 семей, в которых воспитывается 273 ребенка (на 01.04.2024 г. – 172 семьи).

Осуществлено 567 патронажей в семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (за 1 квартал 2024 г. - 403).

2.6.5 Организация работы по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства детей, оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Во исполнение поставленной  задачи в отчётном периоде проведена межведомственная профилактическая  акция «Дети улиц»  с 01.02.2025 г. по 28.02.2025 г.

МСО ЧО передана функция по обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории Челябинской области.

Отдых и оздоровление детей осуществляется путем предоставления бесплатных путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия – для детей школьного возраста до 18 лет (за исключением детей-инвалидов), расположенные на территории Челябинской области, со сроком пребывания 24 дня.

За 1 квартал 2025 года оздоровлено 60 детей (за  1 квартал 2024 г.– 59 детей), в том числе:

- 35 детей - в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия на сумму 1,36 млн. руб. из областного бюджета (за 1 квартал 2024 г. – 31 ребенок);

- 25 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - в загородных стационарных оздоровительных лагерях круглогодичного действия на сумму 0,72  млн. руб. из областного бюджета (за 1 квартал 2024 г. - 28 детей).

Предоставлено 12 путевок детям-инвалидам и детям, состоящим на диспансерном учете - в специализированные учреждения социальной защиты (за 1 квартал 2024 г. – 12 детей), из них:

- 5 детей в Челябинский областной центр социальной защиты «Семья» (за 1 квартал 2024 г. -  7 детей);

- 7 детей прошли оздоровление в ГУЗ «Кусинский реабилитационный центр» (за 1 квартал 2024 г. – 5 детей).

Заезд детей-инвалидов в Кусинский реабилитационный центр осуществляется совместно с одним из родителей.

Путевка матери и ребенку предоставляется бесплатно.

Особое внимание уделяется работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и семьям, находящимися в социально опасном положении.

Ведется учет семей и детей, находящихся в социально-опасном положении и семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По состоянию на  01.04.2025 г. на учете состоит 135 семей, в которых воспитывается 273 ребенка (на 01.04.2024 г. – 172 семьи).

Осуществлено 567 патронажей в семьи, находящиеся в социально-опасном положении и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (за 1 квартал 2024 г. - 403).

По состоянию на 01.04.2025 г. общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учтенных на территории  округа, составляет 540 человек.

Всего под опекой (попечительством):

- 268 несовершеннолетних и 144 ребенка проживает в приемных семьях;

-86 детей воспитываются усыновителями;

- 34 ребенка проживают в организациях для детей-сирот.

За 3 месяца 2025 года в замещающие семьи устроено 13 детей, в том числе:

- под опеку – 9 несовершеннолетних;

- под предварительную опеку - 4 ребёнка.

Предусмотрена подача заявления с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг».

За отчётный период подали заявление в электронном виде 22 человека по услуге «Установление опеки, попечительства».

За январь - март 2025 года лишены родительских прав 2 родителя (в отношении 2 детей), ограничены в родительских правах 5 родителей (в отношении 9 детей).

Для сравнения - показатели за 3 месяца 2024 года: лишены родительских прав 11 родителей (в отношении 15 детей), ограничены в родительских правах                    4 родителя (в отношении 3 детей).

Одним из положительных результатов работы с семьями стало восстановление в родительских правах 2 родителей - 2 ребёнка  вернулись в семьи

В соответствии со ст. 29 ГК РФ гражданин, который вследствие психического  расстройства не может понимать значение своих действий и руководить ими, может быть признан судом недееспособным.

Над ним устанавливается опека.

По состоянию на 01.04.2025 года в отделе опеки состоит на учете 367 недееспособных граждан, из них:

- проживающих с опекунами – 255 человек;

-количество недееспособных граждан, проживающих в Кувашинском психоневрологическом интернате – 94 человека;

- длительно находятся на лечении в психиатрической больнице – 18 человек .

За 1 квартал 2025 года оформлена опека над 5 недееспособными гражданами, с оформлением личного дела на каждого опекаемого.

Проведено 93 проверки условий жизни недееспособных, находящихся под опекой и в госучреждениях, соблюдения опекунами их прав и законных интересов, а также обеспечение сохранности их имущества.

За 1 квартал 2025 года опекунам и приемным родителям выплачены денежные средства на общую сумму 25,2 млн. руб. (дети, находящиеся под опекой – 256 чел., приёмные дети – 146 чел. в 105 приёмных семьях).

По состоянию на 01.04.2025 года в УСЗН состоит 113 человек из категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору специализированного найма (увеличилось на 7 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке граждан, подлежащих обеспечению жильем, предусмотрена льгота в виде компенсации расходов на оплату найма жилого помещения до предоставления им благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

В 2025 году на территории округа максимальная сумма указанной выплаты составляла 10,0 тыс. руб., услуга предоставлена 4 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

По состоянию на 01.04.2025 года в МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»  проживало 62 ребёнка (30 - оставшиеся без попечения родителей, 32 – временно проживающие).

В учреждении созданы условия пребывания, приближенные к семейным и обеспечивающие безопасность детей, организована социальная реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита прав и законных интересов воспитанников учреждения.

Все дети школьного возраста устроены на обучение в образовательные учреждения, согласно рекомендованному типу обучения.

Воспитанники  дошкольного возраста посещают детский сад.

На каждого воспитанника учреждения на основе исходных данных составлен индивидуальный план развития и жизнеустройства.

За 1 квартал 2025 года из МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»:

- возвращены в семью и законным представителям - 26 детей;

- переданы под опеку (попечительство) - 3 ребёнка,

- другая форма жизнеустройства, в том числе:

-  достижение совершеннолетия – 1 человек,

-  перевод в другое учреждение 1 - человек.

В МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в отделении по работе с замещающей семьей организовано психолого – педагогическое сопровождение замещающих семей.

Состоят на сопровождении в отделении по работе с замещающей семьей 319 замещающих семей, в них - 408 детей.

За 1 квартал 2025 года 12 замещающих семей заключили договоры на психолого – педагогическое сопровождение.

По состоянию на 01.04.2025 г. на межведомственном профилактическом учете состоит 135 семей, в них 273 ребенка, из них:

- семьи, находящиеся в социально опасном положении – 1 семья (5 детей);

- семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 134 семьи (268 детей).

Выявление семей, имеющих признаки неблагополучия, осуществляется органами системы профилактики, а также соседями, родственниками и иными заинтересованными лицами.

Информация о выявлении семей передается в отделение помощи.

За 3 месяца 2025 года от органов системы профилактики и физических лиц поступило 125 сообщений.

В каждом случае осуществляется межведомственный выход на адрес проживания семьи для проведения условий проживания детей.

Собранная информация выносится на рассмотрение Комиссии по работе с семьей, имеющей детей, для принятия решения о целесообразности постановки семьи на межведомственный профилактический учет.

Все решения о постановке и снятии семей с учета принимаются коллегиально на еженедельных заседаниях комиссии (за 3 месяца 2025 года проведено 9 заседаний).

По состоянию на 01.04.2025 года на межведомственном профилактическом учете состоит 135 семей, в которых воспитывается 273 ребенка, из них 1 семья, воспитывающая 5 детей, находится в социально-опасном положении.

По итогам проведённых мероприятий с семьями, имеющими детей и находящимися в трудной жизненной ситуации либо в социально-опасном положении, в 1 квартале 2025 году достигнуты следующие результаты работы:

- 45 семей снято с учета, в том числе 39 семей в связи с улучшением и стабилизацией обстановки в семье (за 1 квартал 2024 г. снято с учета 29 семей);

- 13 родителей, состоящих на учете, приступили к трудовой деятельности (за 1 квартал 2024 г. – 10 родителей);

- 9 родителей пролечено от алкогольной зависимости (за 1 квартал 2024 г. - 5 родителей).

#### 2.6.6 Социальная поддержка малоимущих категорий граждан и инвалидов

За 1 квартал 2025 года проведено 12 заседаний Комиссии по предоставлению единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (за 1 квартал 2024 г. проведено 12 заседаний).

За отчётный период 2025 года единовременное социальное пособие выплачено 404 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 11,62 млн. руб., в том числе:

1) из средств местного бюджета на сумму 3,85 млн. руб. (226 человек) из них:

- в связи с дорогостоящим лечением - на сумму 0,18 млн. руб. (55 человек);

- в связи с пожаром - на сумму 0,09 млн. руб. (6 человек);

-в связи с гибелью участников СВО - на сумму 3,43 млн. руб. (56 человек, в том числе - 37 гражданам за погибших участников СВО);

2) из средств областного бюджета – на сумму 7,77 млн. руб. (178 человек), в том числе:

- в соответствии с Законом Челябинской области от 03.03.2021г. № 138-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой внутридомового оборудования» -  на сумму 6,38 млн. руб. (41 человек).

Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании осуществлялось в стационарной, полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому.

Социальное обслуживание населения осуществлялось путем предоставления нестационарного обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам, в том числе: обслуживание на дому, предоставление срочной, консультативной помощи.

Отделениями социального обслуживания на дому МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» за 1 квартал 2025 года обслужено 515 человек, предоставлено 19 793 социальных услуги (за 1 квартал   2024 года обслужено 518 человек, предоставлено 18 636 социальных услуг).

Наиболее многочисленные категории: инвалиды по общему заболеванию, ветераны труда.

За 1 квартал 2025 года в полустационарной форме социального обслуживания в условиях дневного пребывания 90 человек получили 11 253 социальные услуги (за 1 квартал 2024 года обслужено 92 человека, предоставлено 14 702 социальные услуги).

В отделении временного проживания (стационарная форма социального обслуживания) за 1 квартал 2025 года 23 гражданам  предоставлено 28 212 социальных услуг (за 1 квартал 2024 года обслужено 22 человека, предоставлено 28 522 социальные услуги).

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» используется  специализированный автомобиль с  подъемным механизмом для перевозки инвалидов-колясочников и маломобильных граждан, также специализированный автомобиль используется для доставки студентов ГБПОУ Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова, имеющих ОВЗ, на занятия.

За 1 квартал 2025 года услугами социального такси воспользовались 11 человек, им оказано 58 услуг (за 1 квартал 2024 года услугами социального такси воспользовались 18 человек, им оказано 48 услуг).

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Челябинская область) национального проекта «Демография» и в соответствии с Порядком доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, с 2020 года в округе организовано взаимодействие МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница г. Златоуст».

На основании заключенного соглашения было организовано информирование граждан, подготовлены списки граждан, подлежащих диспансеризации, сформированы и утверждены планы-графики доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации для диспансеризации.

За 1 квартал 2025 года осуществлено 6 поездок и доставлен 36 человек (в 1 квартале 2024 года доставка в медицинские организации не осуществлялась).

В целях реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» с января 2022 года МБУ «Комплексный центр» участвует в реализации пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе.

Сформирован штат помощников по уходу в количестве 26 человек.

С 2022 года предоставляются социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим 3-ий уровень нуждаемости в уходе (полностью утратившие способность к самообслуживанию).

С февраля 2025 года социальные услуги предоставляются также гражданам со 2-м уровнем нуждаемости в уходе (частично утратившие способность к самообслуживанию).

За 1 квартал 2025 года социальные услуги по уходу в количестве 58 188 единиц  предоставлены 39 гражданам (за соответствующий период 2024 года - 30 гражданам предоставлено 49 389 социальных услуг).

Право на получение сертификата или компенсацию расходов один раз в год имеет один из родителей (иной законный представитель), являющийся гражданином Российской Федерации на каждого совместно проживающего с ним ребенка-инвалида, являющегося гражданином Российской Федерации.

При этом, граждане должны иметь регистрацию по месту жительства на территории Челябинской области.

Стоимость сертификата и максимальный размер компенсации в 2025 году – 108,16 тыс. руб.

УСЗН приняты заявления и документы на предоставление сертификата (компенсации расходов) от 111 заявителей, в том числе - 29 заявлений за 1 квартал 2025 года.

За 1 квартал 2025 года получателями субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являлись 8 646 семей, назначено субсидии на общую сумму 61,26 млн. руб.

Средний размер субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 1 квартал 2025 год составил 2436,53 рублей на  одну семью.

Прием заявлений предусмотрен через портал государственных услуг, МФЦ и УСЗН.

Через МФЦ поступило от граждан 326 заявлений, через портал государственных услуг 804 заявления.

Для одиноко проживающих пенсионеров и семей из пенсионеров, достигших пенсионного возраста и получающих пенсию по старости, получение жилищной субсидии продлевается в автоматическом режиме.

При этом, информация на получателей жилищной субсидии запрашивается по системе межведомственного электронного взаимодействия.

В беззаявительном порядке продлено 3662 личных дела одиноко проживающих пенсионеров и семей пенсионеров.

По системе межведомственного электронного взаимодействия отправлено и получено – 165 750 запросов.

С 25 сентября 2024 года в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (утвержденные постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 761) внесены изменения, в части учета доходов в совокупном доходе семьи (гражданина).

В совокупном доходе при назначении субсидии стали учитывать единовременные денежные выплаты, социальную доплату к пенсии и иные выплаты.

В феврале 2025 года Федеральной налоговой службой РФ в рамках межведомственных запросов УСЗН переданы данные о выплаченных процентах банковских вкладов за 2024 год.

Произведен перерасчет жилищной субсидии за 2024 год.

В сравнении с 1 кварталом 2024 года произошло уменьшение количества получателей субсидии на 900 человек, соответственно уменьшилась сумма назначенных субсидий на 2,49 млн. руб.

За 1 квартал 2025 года возвращено заявителями излишне выплаченных сумм жилищных субсидий в сумме 0,6 млн. руб.

Для лиц без определенного места жительства предоставляется временный приют в МБУ «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определённого места жительства».

За 1 квартал 2025 года обеспечены временным (круглосуточным) проживанием и предоставлены услуги по социальному обслуживанию 104 человека (за 1 квартал 2024 года - 188 чел.), из них:

- лица без определенного места жительства - 83 человека (за 1 квартал  2024 г. – 163);

- другие категории граждан, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации - 21 человек (за 1 квартал 2024 года –25).

Гражданам оказаны социально-правовые услуги и юридическая помощь (содействие в восстановлении и оформлении документов, в назначении и перерасчёте пенсии, оформление регистрации по месту пребывания, юридические консультации), в том числе:

- социально-бытовые  услуги - 5856 ед. (за 1 квартал 2024 года – 11306 ед.);

- социально-медицинские услуги - 886  ед. (за 1 квартал 2024 года –972 ед.);

-  социально-психологические услуги - 760 ед. (за 1 квартал 2024 год – 444 ед.);

- социально-правовые услуги - 178 ед. (за 1 квартал 2024 год – 79 ед.);

- оказано содействие в оформлении временной регистрации - 81 человек (за 1 квартал 2024 года – 44 человека);

- оказано содействие в восстановлении документов - 62 человека (за 1 квартал 2024 год – 65 человек).

2.6.7 Государственная социальная помощь в виде социального пособия на основании социального контракта

Законом Челябинской области от 02.07.2020 г. №187-ЗО «О государственной социальной помощи в Челябинской области» для малоимущих семей (граждан) предусмотрена государственная социальная помощь в виде социального пособия на основании социального контракта.

Основная цель социального контракта – это стимулирование малоимущих семей (граждан) на осуществление активных действий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации  и выход малоимущих семей (граждан) на более высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для получения самостоятельных источников дохода.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется на следующие мероприятия:

- поиск работы;

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;

- ведение личного подсобного хозяйства;

-иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

За 1 квартал 2025 года заключено 36 социальных контрактов:

- на поиск работы – 8 ед.;

- на осуществление предпринимательской деятельности – 20 ед.;

- на мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации – 7 ед.;

- на ведение личного подсобного хозяйства – 1.

#### 2.6.8 Социальная поддержка отдельных категорий граждан из средств бюджета округа

В целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях осуществляются выплаты в соответствии с «Положением о предоставлении единовременной социальной выплаты медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории округа», утвержденным постановлением Администрации округа от 22 октября 2018 г. № 435-П.

В 1 квартале 2025 года выплаты предоставлены 9 фельдшерам на общую сумму 7,2 млн. руб.

В соответствии с решением Собрания депутатов округа от 4 июня 2006 г.              № 47-ЗГО «Об утверждении Положения о муниципальном дополнительном материальном обеспечении родителей погибших военнослужащих» ежемесячно предоставляется дополнительное материальное обеспечение родителям погибших военнослужащих.

Размер ежемесячной выплаты в 2025 году составляет 578,22 руб.

В 1 квартале 2025 года выплата предоставлялась 120 родителям погибших военнослужащих.

# 2.6.9 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции

# В связи с проведением СВО на территориях Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), Луганской Народной Республики (далее – ЛНР) и Украины УСЗН организована работа по предоставлению мер социальной поддержки, в том числе:

# - членам семей военнослужащих, погибших в результате участия в СВО;

# - отдельным категориям граждан, получившим ранение при выполнении задач при проведении СВО;

# - семьям мобилизованных и военнослужащих граждан.

В целях изучения нужд и запросов, оказания помощи по решению материальных и бытовых вопросов членам семей военнослужащих - участников СВО проведен мониторинг условий проживания и нуждаемости 1090 семей.

За 1 квартал 2025 года оказана поддержка, предусмотренная Законом Челябинской области от 29 июня 2022 г. № 623-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины», в том числе:

- предоставлена единовременная выплата в размере 1,0 млн. руб. (на семью) из средств областного бюджета членам семей 42 военнослужащих, погибших в результате участия в СВО;

- предоставлена единовременная выплата в размере  0,3 млн. руб. из средств областного бюджета 36 военнослужащим, получившим ранение в ходе проведения СВО;

- предоставлена выплата в размере 0,5 млн. руб. двум военнослужащим, получившим ранение и которым установлена инвалидность;

- предоставлена единовременная выплата в размере 20,0 тыс. руб. из средств областного бюджета 53 детям граждан, заключивших контракт и добровольцев;

- предоставлена единовременная выплата в сумме 50,0 тыс. руб. 12 добровольцам;

- предоставлена единовременная выплата в размере 1,5 млн. руб. 114 военнослужащим.

В соответствии с постановлением Администрации округа от 31 июля 2024 г. № 221-П/АДМ «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей»,

из средств местного бюджета округа предоставлена единовременная денежная выплата в размере 100,0 тыс. руб. - 101 гражданину.

Членам семей 16 военнослужащих, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставлено единовременное социальное пособие из средств бюджета округа.

Члены семей военнослужащих в первоочередном порядке обеспечиваются бесплатными билетами на культурно-массовые мероприятия.

Матери и супруги погибших участников СВО были приглашены на концерт, посвященный 8 Марта, на котором им были вручены цветы (присутствовал 31 человек).

## 2.6.10 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

УСЗН взаимодействует с общественными организациями округа:

- общественными объединениями ветеранов, инвалидов,

- благотворительным Фондом «Доброе сердце»,

- общественным движением «За возрождение Урала» и другими.

Председатели общественных организаций инвалидов округа принимают участие в работе Координационного Совета по делам инвалидов, созданного при Главе округа.

Большинство помещений для общественных организаций предоставлено на безвозмездной основе.

Совместно с общественными объединениями проводятся городские мероприятия, направленные на поддержку различных категорий граждан.

Общественным организациям оказывается помощь в доставке для участия в городских, областных мероприятиях и мероприятиях российского значения.

В бюджете округа на 2025 год предусмотрено предоставление субсидии общественным организациям инвалидов на оказание финансовой поддержки.

Целью предоставления субсидии является создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) инвалидов, осуществляющих деятельность на территории округа.

Объем средств, предусмотренных в бюджете округа СОНКО инвалидов на оказание финансовой поддержки, в 1 квартале 2025 года составил 3,43 млн. руб., из них:

-Златоустовской местной Организации Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» - 0,5 млн. руб.;

-Златоустовской местной организации Челябинской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» - 0,93 млн. руб.;

-Местной общественной организации инвалидов округа Челябинской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 2,0 млн. руб.

В целях выполнения мероприятий по поддержке деятельности СОНКО, финансируемых за счет средств бюджета округа, предусмотрено предоставление субсидии СОНКО ветеранов.

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением мероприятий по вовлечению ветеранов в общественную жизнь Златоустовского городского округа, организации и проведению массовых мероприятий по поддержке ветеранов, осуществлению общественного контроля за соблюдением социальных прав ветеранов, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передачи ей традиций старшего поколения.

## В 1 квартале 2025 года предоставлена субсидия Златоустовской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в размере 0,91 млн. руб.

2.7 Культура

На 2025 год по сфере «Культура» (без содержания аппарата управления) предусмотрено ассигнований в размере 687, 55 млн. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 8,43 млн. руб.;

- средства областного бюджета – 99,51 млн. руб.;

- средства местного бюджета – 579,61 млн. руб.

Сумма расходов (без содержания аппарата управления) на 01 апреля 2025 года  составила 130, 51 млн. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 3,08 млн. руб.;

- средства областного бюджета -  0,24 млн. руб.;

- средства местного бюджета -  127,19  млн. руб.

Исполнение за 1 квартал 2025 год составило 19,0%.

В округе действуют:

- 7 учреждений культуры;

- 6 учреждений дополнительного образования детей, имеющих статус юридических лиц (3 ед.- детские музыкальные школы; 3 ед.- детские школы искусств) - контингент учащихся составляет 2 229 человек;

- МБУ «Центр хозяйственного обслуживания».

Функционирует  4 муниципальных учреждения культурно - досугового типа и 3 их структурных подразделения, в том числе:

- МБУК «ДК «Булат»- РЦНТ» (клуб «Радуга», Дом дружбы народов);

- МБУК «СЦКС» (Дом культуры пос. Центральный, клуб села Куваши, автоклуб);

- МАУК ДК «Железнодорожник»;

- МАУК ДК «Металлург».

В отчётный период проводились ремонтные и противопожарные работы в МБУДО «ДМШ №3»  – ремонт помещений 1 этажа на общую сумму 0,27 млн. руб.

МБУДО «ДМШ №1» приобрели комплект приборов учета тепловой энергии на сумму 25 тыс. руб.

Продолжались ремонтные и противопожарные работы в МАУК ДК «Металлург»:

– ремонт помещений; ремонт отопления (замена внутридомовых инженерных систем теплоснабжения на калорифер, врезки в стояки);

-установка противопожарных дверей;

-  восстановление рабочего электроснабжения основного и резервного ввода на общую сумму 5,4 млн. руб.

Начаты работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт внутренних помещений МБУК «ДК «Булат»- РЦНТ» на общую сумму 1, 86 млн. руб.

В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры:

- МАУК ДК «Металлург» – приобретено звуковое оборудование на общую сумму 1,0 млн. руб.;

- МБУ «Центр хозяйственного обслуживания» – приобретён нагреватель на сумму 1,8 тыс. руб.

В рамках инициативного бюджетирования проводилась работа по благоустройству молодёжной площадки и сквера им. О.И. Тищенко у МАУК ДК «Металлург»  на сумму 76, 75 млн. руб.

В первом квартале 2025 года учреждениями культурно - досугового типа проведено 184 мероприятия, что составляет 22% процента  от планового показателя на год.

В отчётном периоде число посещений Златоустовского городского краеведческого музея (далее - музей) составило 2622 человека.

Начаты работы по  текущему ремонту объекта музея - Мемориала Славы на общую сумму 0,67 млн. руб. и  по благоустройству территории Мемориала Славы на общую сумму 0,75 млн. руб.

Организацией библиотечного обслуживания населения на территории округа занимается МБУК «Центральная библиотечная система округа» (далее - МБУК ЦБС ЗГО»).

МБУК «ЦБС ЗГО» включает в себя восемнадцать библиотек, в том числе Центральную городскую библиотеку, пять библиотек для взрослого населения, девять детских библиотек и три сельские библиотеки.

За январь- март 2025 года количество посещений библиотек составило 182 612 человек  (28% от планового показателя на год).

Количество экземпляров книжного фонда и периодических изданий на 01.04. 2025 года составило 678 124 единиц.

В рамках национального проекта «Семья», регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» ведутся работы по переоснащению муниципальной библиотеки № 22 по модельному стандарту.

Проводились ремонтные и противопожарные работы на объектах библиотечного обслуживания населения:

- МБУК «ЦБС ЗГО» – продолжается ремонт библиотеки № 22 на общую сумму 10, 28 млн. руб.

В рамках укрепления материально-технической базы библиотек приобретены:

- оргтехника, шкаф-купе и стол для библиотекаря в библиотеку № 12  на общую сумму 1, 6 млн. руб.

В первом квартале 2025 года осуществлено 4 творческие поездки:

1)две поездки коллективов МБУ «Сельская централизованная клубная система округа» для проведения праздника «Масленица»:

- 01 марта 2025 г. в с. Веселовка;

- 02 марта в пос. Тайнак и с. Куваши;

2)15 февраля 2025 г. народный коллектив ансамбля бального танца «Весна» (руководитель Ирина Макарич) МБУК «ДК «Булат»- РЦНТ» выезжали для участия в VIII Межрегиональном фестивале ансамблей бального танца «Уральский вальс» в г. Челябинск;

3) 15 февраля 2025 г. творческий коллектив МАУК ДК «Металлург» выезжали для участия в VIII Межрегиональном фестивале ансамблей бального танца «Уральский вальс» в г. Челябинск.

В отчётном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в округе» МКУ Управление культуры округа организованы 10 мероприятий (25% от планового значения на год), в том числе:

- 02 марта 2025 г. на площади перед зданием Администрации округа - «Проводы русской зимы. Масленица»;

- 08 февраля 2025 в МАУК ДК «Металлург» - концертная программа в рамках X Международного фестиваля музыкального юмора И. Бутмана с участием Московского джазового оркестра под управлением народного артиста РФ                       И. Бутмана, О. Аккуратова (фортепиано, вокал), Juan Horlendis Band (Куба);

- 11 и 12 марта в МБУК «ДК «Булат»- РЦНТ» - 33 городской фестиваль детского театрального творчества «Арлекин-2025»;

- 14 марта 2025 года в МБУК «ДК «Булат» РЦНТ» - городской детский инклюзивный фестиваль художественного творчества «Весенняя карусель;

- 20 февраля 2025 г. в МАУК ДК «Металлург» - городское торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества;

- 20 марта 2025 года в МБУК «ДК «Булат»- РЦНТ» - городской инклюзивный фестиваль художественного творчества «Смотри на меня как на равного»;

- 21 февраля 2025 г. в МБУК «ДК «Булат»- РЦНТ» - VI городской фестиваль «Родной язык – народное сокровище», посвященный Международному дню родного языка и Году защитника Отечества;

- 21 марта 2025 года в МАУК ДК «Железнодорожник» - торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры;

- с 24 марта по 28 марта 2025 года на территории округа - Всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги»;

- 25 февраля 2025г. в 15-00 час в МАУК ДК «Металлург» - концертная программа – проект «Поле славы» из литературно-хорового сериала «Голоса русской истории»  Магнитогорской государственной академической хоровой капеллы им. С.Г. Эйдинова.

- 2.8 Физическая культура и спорт

На 2025 год по сфере «Физкультура и спорт» предусмотрено ассигнований в размере     395,7млн. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 2,7 млн. руб.;

- средства областного бюджета –  24,1млн. руб.;

- средства местного бюджета – 368,9 млн. руб.

Сумма расходов по состоянию на 01 апреля 2025 года  составила           109,6 млн. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 109,6 млн. руб.

В ведении МКУ Управление физической культуры и спорта (далее – УФКиС) находится 6 спортивных школ (в том числе: 3 олимпийского  резерва),  в      которых занимается  4080    воспитанников   по      итогам 1 квартала 2025 года, что ниже показателя 1 квартала 2024 на 57 человек.

Общая численность работников в учреждениях, подведомственных УФКиС – 265 человек, из них - основного персонала (тренеров, инструкторов- методистов) 103 человека.

В СП МАУ Спортивная школа № 3 «Центр развития внешкольного  спорта» в  1квартале  2025года  оказывали  услугу    22  инструктора по  спорту.

Из  них  с  детьми  и  подростками 6-29лет   –11  инструкторов, с населением –   6    инструкторов, с населением старшего возраста – 3 инструктора,  2 инструктора  -  с    маломобильными   группами   населения.

В МАУДО «Спортивная школа №7» находится Центр тестирования ВФСК ГТО.

В 1 квартале 2025 были организованы и проведено 68 физкультурных, физкультурно-спортивных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие       11437  человек.

Наиболее  массовыми   и    популярными   из   них,    являются:

- «Лыжня  России»;

- Лыжный      марафон       «Лыжня  за     облака»;

- Турнир      по     хоккею   «Золотая         шайба».

На   территории   города   в 1 квартале  2025   года прошли всероссийские соревнования:

- Финал Кубка России по биатлону;

- Чемпионат и первенство России по водному поло;

- игры первенства Уральского Федерального округа по футболу и хоккею;

- календарные игры первенства Челябинской области по футболу и хоккею и другие.

За январь – март   2025года     спортсменами       округа    и воспитанниками спортивных школ округа завоевано 544 призовых места на всероссийских, региональных и областных соревнованиях (в аналогичный период 2024 г. - 1 431 призовое место).

2.9 Экологическая безопасность

В целях создания комфортной для проживания окружающей среды на территории Златоустовского городского округа в 2025 году выполняются мероприятия природоохранной направленности, реализация которых осуществляется в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в округе» (далее - МП).

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий МП, в 2025 году составил – 108, 78 млн. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета 10, 63 млн. руб.;

- за счет средств местного бюджета 98, 15 млн. руб.

По итогам первого квартала 2025 года освоены средства в размере 13,86 млн. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета 6,39 млн. руб.;

- за счет средств местного бюджета 7,47 млн. руб..

Ряд природоохранных мероприятий на территории округа осуществляется за счет денежных средств, поступающих от организаций (предприятий), осуществляющих свою деятельность на территории округа и оказывающих негативное воздействие на окружающую среду - «экологических платежей».

В рамках благоустройства и озеленения округа в первом квартале 2025 года проведено обследование деревьев, подлежащих сносу и санитарной обрезке во всех районах города.

Заключен контракт с подрядной организацией на проведение работ по обрезке 200 деревьев.

Выполнение мероприятий в первом квартале не проводились - исполнение запланировано на 2 и 3 кварталы 2025 года.

В летний период запланированы мероприятия:

- выкашивание растительности - 500 тыс. м2;

- поддержание текущего состояния пяти кладбищ округа, в том числе вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) с территории кладбищ и мест захоронения.

В целях осуществления погрузки, транспортировки  и вывоза мусора и древесно-кустарниковой растительности с территории округа в первом квартале заключен договор, исполнение которого запланировано на май 2025 года.

Округ принимает ежегодное участие в реализации  регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО».

Мероприятие направлено на повышение уровня обеспечения контейнерным сбором, образующихся в жилом фонде ТКО.

В отчетном периоде, за счет средств  областного бюджета запланировано приобретение 320 пластиковых передвижных контейнеров для накопления ТКО.

За счет софинансирования из средств областного бюджета для устройства и содержание мест (площадок) накопления ТКО, в том числе ремонт контейнеров в отчетном периоде заключено два договора.

Средства будут направлены на подбор мусора вокруг контейнерных площадок и прилегающей к ним территории, вывоз древесно-кустарниковой растительности с площадок,  помывку (мойку) и транспортировку контейнеров для сбора ТКО, а также на оказание услуг по брендированию контейнерных площадок.

Запланировано проведение обустройства 20 площадок накопления ТКО,

В текущем году, в ходе ликвидации несанкционированных свалок, запланирован вывоз 2 тыс. тон мусора.

В отчетном периоде мероприятие не выполнялось.

На территории округа продолжается работа над решением вопроса по повышению эффективности очистки сточных вод и повышение энергоэффективности работы очистных сооружений.

В настоящее время продолжается разработка проекта по реконструкции очистных сооружений 6-ого жилучастка.

К выполнению работ подрядная организация приступила в 2023 году.

Проектом предусмотрено:

1)увеличение мощности очистных сооружений с 40 до 55 тысяч кубометров в сутки,

2) реконструкция чугунного водовода и подъездных путей;

3)строительство технологической линии очистных сооружений канализации и резервного коллектора;

- ликвидация выпуска в реку  Ай;

- разбор выведенных из эксплуатации зданий, оборудования и линий.

Реконструкция очистных сооружений снизит антропогенную нагрузку на реку Ай, приведет к созданию условий экологического оздоровления реки, и как следствие, скажется на улучшение качества жизни жителей города.

Немаловажным фактором уровня состояния окружающей среды является состояние водных объектов, расположенных на территории округа и их водный режим.

В рамках исполнения регионального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений», за счет субсидии областного бюджета, выделенной на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод Администрацией округа в марте 2025 года заключен контракт на разработку проектной документации по расчистке русла и проведения дноуглубительных работ реки Б.Тесьма.

Срок выполнения работ - первый квартал 2026 года.

В рамках реализации МП проводятся мероприятия по обеспечению экологической безопасности и комфортности среды проживания населения округа.

В летний период 2025 года запланировано проведение обустройства пяти родников и колодцев, с организацией контроля качества питьевой воды.

В отчетном периоде 2025 года  проведена актуализация разработанных ранее сметных расчетов. Подготовлено техническое задание на выполнение работ.

В феврале 2025 года с ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» заключен договор на предоставление информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе Златоусте.

Доведение показателей качества воздуха до жителей города осуществляется в ежемесячном режиме.

Информация размещается в сети «Интернет» и является общедоступной.

В  отчетном периоде размещено 3 информации. Мероприятия выполняются в соответствии с графиком.

В отчетном периоде поступило 20 обращений граждан и организаций различных форм собственности.

Обращения касались вопросов выбросов в атмосферный воздух и несанкционированного размещения отходов.

В целях установления фактов нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в течение 1  квартала проведено 8 обследований территорий.

В надзорные органы по выявленным нарушениям направлено 4 материала.

2.10. Развитие туризма

За январь - март  2025 года округ был представлен на следующих мероприятиях:

1) приезд делегации Нязепетровского муниципального округа в наш округ 18.01.2025.

2) проведение Кубка России по биатлону – 2025 - 07-09.03.2025года.

3) проведение 31-ой Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2025 г. Москва  - 24.03.2025.

За 1 квартал 2025 года было распространено 1480 печатных материалов:

- о приезде 18.01.2025 г. делегации Нязепетровского муниципального округа в округ - 20 ед.;

- о поездке 25.02.2025 г. в Миасс с представителями турбизнеса для посещения туристических объектов Миасского муниципального округа - 160 ед.;

- о проведении 07-09.03.2025 г. Кубка России по биатлону - 500 ед.;

- о прибытии 08.03.2025 г. Тематического поезда из Самары «Яркие выходные» - 200 ед.;

- о проведении 31 Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2025 г. - 400 ед.;

- информация об офисе МАУ «Центр развития туризма округа» (далее – МАУ ЦРТ ЗГО»), расположенного по адресу ул. им. П.П. Аносова, д.202. - 200 ед.

В 2025 году организация информационных туров, пресс-конференций и презентаций для средств массовой информации запланированы на 3 квартал.

За отчётный период количество посетителей официального сайта и официальной группы в соц.сетях, согласно данным сервиса «Яндекс Метрика» и статистическим данным основной социальной сети составило 15 038 человек.

За январь – март 2025 года сотрудники МАУ «ЦРТ ЗГО» предоставили туристско - информационные услуги 118 посетителям.

За январь- март 2025 года МАУ «ЦРТ ЗГО» было заключено 2 соглашения о сотрудничестве:

- 17.01.2025 г. с МАДОУ «Детский сад №73»;

- 18.01.2025 г. с  Администрацией Нязепетровского муниципального округа.

## III. Финансово-бюджетная политика

3.1. Доходы.

Исполнение бюджета Златоустовского городского округа за 1 квартал 2025 года составило 1 млрд. 330,9 млн. руб., или 16,8% от утверждённых годовых бюджетных назначений (7 млрд. 909,0 млн. руб.), что ниже соответствующего периода 2024 года (1 млрд. 580,0 млн. руб.) на 249,1 млн. рублей, или на 15,8 % - рис.2

Рис.2

3.2 Налоговые и неналоговые поступления

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общем объёме доходов местного бюджета составил 31,3 % и снизился по сравнению с 1 кварталом 2024 года на 0,4 процентных пункта.

Объём налоговых и неналоговых доходов за первый квартал 2025 года составил 462,1 млн. руб. и снизился к уровню соответствующего периода 2024 года на 7,8 %, или на 39,2 млн. руб., а в сопоставимых условиях на 17,1%, или 66,2 млн. руб.

Снижение налоговых доходов в текущем году по сравнению с прошлым годом в основном связано:

- с уменьшением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа по налогу на доходы физических лиц на 18,0 млн. руб.;

- с проведением зачетов при подаче декларации за 2024 год, уточняющей итоги прошлого года по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения на 3,9 млн. руб.;

- с проведением зачетов в счет уплаты налога по расчету за 2025 год по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 1,9 млн. руб.;

- с переплатой из-за снижения кадастровой стоимости земельного участка у одного из бюджетных учреждений по земельному налогу на 0,7 млн. руб.

Однако, необходимо отметить и рост налоговых платежей от государственной пошлины на 16,3 млн. руб., что связано с увеличением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и мировыми судьями и с внесением изменений в ст. 333.19 НК РФ (Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ).

Снижение неналоговых доходов в текущем году по сравнению с прошлым годом на 32,3 млн. руб. связано с реализацией в 2024 году крупных земельных участков с высокой стоимостью, а также из-за увеличения количества проданных земельных участков – рис.3.

Рис.3

В структуре налоговых и неналоговых доходов свыше 95 % поступлений в местный бюджет обеспечивают:

- налог на доходы физических лиц в объеме 327,8 млн. руб., доля налога в общем объёме налоговых и неналоговых поступлений составила 65,4%;

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 55,3 млн. руб., доля – 11,0 %;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 10,7 млн. руб., доля – 2,1 %;

- земельный налог – 13,2 млн. руб., доля – 2,6 %;

- доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в объеме 69,3 млн. руб., доля – 13,8 %.

Объём безвозмездных поступлений за первый квартал 2025 года составил                       1 млрд. 078,7 млн. руб., в том числе:

- из вышестоящего бюджета получено 1 млрд. 073,7 млн. руб., из них:

- субвенция – 667,4 млн. руб.;

- дотация – 294,4 млн. руб.;

- субсидия – 90,8 млн. руб.;

- иные межбюджетные трансферты – 21,1 млн. руб.;

- доходы бюджета городского округа от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет за первый квартал текущего года составили 5,2 млн. руб.;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа составил (-) 0,3 млн. руб.

К соответствующему периоду прошлого года (808,1 млн. руб.) безвозмездные поступления выросли на 33,5 %, или на 270,6 млн. руб., в основном за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

3.2.Расходы

Использование средств бюджета организовано в соответствии с решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 19.12.2024 г. № 60-ЗГО «О бюджете Златоустовского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 05.06.2023 г. № 233-П/АДМ (с изменениями) «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Златоустовского городского округа» в пределах бюджетных назначений, утвержденных предельных объемов финансирования и кассового плана.

Рис.4

Расходы бюджета городского округа за 1 квартал 2025 года исполнены в сумме 1 млрд. 609,5 млн. руб. или 19,1 % от бюджетных назначений (8 млрд. 412,4 млн. руб.) с ростом по сравнению с 1 кварталом 2024 года на 1,9 % или на 29,5 млн. руб.- рис.4.

Социальная составляющая расходов составила 80,7 % общего объема бюджетных ассигнований, или 1 млрд. 298,4 млн. руб.

Против прошлого года расходы выросли на 0,9 % в связи с:

- выплатой с начала года повышенного минимального размера оплаты труда, индексацией заработной платы работникам бюджетной сферы,

- выполнением показателей средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы по указам Президента Российской Федерации от 2012 года,

- оплатой расходов, связанных с участием в организации и проведении финала Кубка России по биатлону,

- проведением ремонтных работ и укреплением материально-технической базы учреждений образования и культуры, в том числе приобретение основных средств в целях создания модельной муниципальной библиотеки,

- осуществлением единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации,

6)  иных выплат в пределах начисленных мер социальной поддержки граждан.

По другим сферам расходы составили 311,1 млн. руб. или 19,3 % от бюджетных назначений (1 млрд. 609,5 млн. руб.) с превышением аналогичных расходов прошлого года на 6,1 %, или на 18,0 млн. руб.

Рост расходов, в основном, связан с увеличением количества объектов образования, обеспеченных физической охраной, с приобретением объектов недвижимого имущества - помещений многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания.

Приоритетные расходы оплачены в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность по заработной плате учреждений по данным главных распорядителей бюджетных средств на 01.04.2025 года отсутствует.

IV. Совершенствование муниципального управления

4.1 Организация госзакупок

Организация и проведение торгов - таблица 19.

таблица  19

| Вид торгов | Открытый конкурс в электронной форме |  | Электронный аукцион |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
| Объявлено торгов в 2025 г. | - | - | 57 | 629 974,017 | 57 | 629 974,017 |
| Отменено торгов по решению муниципальных заказчиков | - | - | 1 | 73,363 | 1 | 73,363 |
| Проведено торгов | - | - | 51 | 588 585,003 | 51 | 588 585,003 |
| в т.ч. торги, объявленные в 2024 г. | - | - | 1 | 6 213,968 | 1 | 6 213,968 |

Электронные аукционы (открытые конкурсы в электронной форме) (проведенные)

в разрезе главных распорядителей бюджетных средств - таблица 20.

таблица 20

| Наименование главных распорядителей бюджетных средств | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Администрация | 19 | 27 108,251 |
| Комитет по управлению имуществом | 12 | 27 000,000 |
| Собрание депутатов | - | - |
| Управление жилищно-коммунальным хозяйством | 15 | 470 248,906 |
| Управление культуры и молодежной политики | 3 | 44 185,491 |
| Управление образования и молодежной политики | - | - |
| Управление социальной защиты населения | 1 | 19 992,600 |
| Управление по физической культуре, спорту и туризму | - | - |
| Финансовое управление | 1 | 49,755 |
| Контрольно-счетная палата | - | - |
| всего | 51 | 588 585,003 |

Электронные аукционы (открытые конкурсы в электронной форме) – таблица 21.

таблица 21

| Электронный аукцион/ открытый конкурс в электронной форме | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) | За счет бюджетных средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
| Проведено, из них: | 51 | 588 585,003 | 51 | 588 585,003 |
| Состоявшиеся | 35 | 153 706,859 | 35 | 153 706,859 |
| Несостоявшиеся, в т.ч.: | 16 | 434 878,144 | 16 | 434 878,144 |
| Единственный заявившийся | 13 | 393 282,644 | 13 | 393 282,644 |
| Нет заявок | 3 | 41 595,500 | 3 | 41 595,500 |
| Никто не сделал предложение | - | - | - | - |

Экономия по состоявшимся торгам за счет средств бюджета – таблица 22.

таблица 22

| Вид торгов | Сумма экономии (тыс. руб.) | Процент экономии (%) |
| --- | --- | --- |
| открытый конкурс в электронной форме | - | - |
| электронный аукцион | 28 474,370 | 18,53 |
| всего | 28 474,370 | 18,53 |

Проверка извещений о проведении запроса котировок:

проверено всего извещений – 77 шт. (на сумму 60 487,555  тыс. руб.),

в том числе:

- для СМиСП и СОНКО – 47 шт. (на сумму 54 735,955 тыс. руб.)

- для уголовно- исполнительной системы и организаций инвалидов  – 25 шт. (на сумму 3 358,269 тыс. руб.)

4.2 Управление муниципальным имуществом

Основные направления в области имущественных отношений – это эффективное расходование бюджетных средств на управление муниципальным имуществом, выполнение планов по неналоговым доходам от управления муниципальным имуществом и создание благоприятных условий для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

4.2.1 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Исполнение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 1 квартал 2025г. составило 24,8 % доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2025г.

За отчетный период ОМС КУИ обеспечено выполнение следующих программных мероприятий в разрезе подпрограмм:

1.подпрограмма «Муниципальная собственность округа» - исполнение 24,8 % (исполнено на сумму 28,37 млн. руб.), в том числе:

1) обеспечена охрана временно неиспользуемых муниципальных помещений на период организации торгов на право аренды и торгов по продаже муниципального имущества на сумму 0,12 млн. руб.;

2) оплачены расходы на рыночную оценку: муниципального имущества в целях организации торгов по преимущественному праву, определение рыночной стоимости месячной арендной платы на общую сумму 0,04 млн. руб.;

3) оплачены нотариальные услуги на сумму 8,3 тыс. руб.;

4)оплачены услуги теплоснабжения, водоснабжения пустующих жилых и нежилых муниципальных помещений, коммунальные услуги на СОИ (отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия для производства ГВС, повышающий коэффициент) – на сумму 1,95 млн. руб.;

5) осуществлена плата за содержание и текущий ремонт на СОИ по пустующим жилым и нежилым муниципальным помещениям в МКД (содержание и текущий ремонт, ХВС при СОИ, электроэнергия при СОИ, отведение сточных вод при СОИ, сод./тек.рем.лифта, обслуживание ВДГО) – на сумму 0,8 млн. руб.;

6) оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части, приходящейся на муниципальные жилые и нежилые помещения муниципальной казны округа – на сумму 1,28 млн. руб.;

7) осуществлена выплата собственникам аварийного жилья выкупной стоимости за 9 жилых помещений на сумму 11,51 млн. руб.;

8) оплата судебных издержек по исполнительным листам на сумму 3,7 тыс. руб.;

9) расходы на содержание ОМС КУИ – 12,66 млн. руб.

2.Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными участками округа».

Решением о бюджете на 2025г. на подпрограмму предусмотрены средства в размере 0,68 млн. руб.

В 1 квартале 2025г. заключено контрактов на сумму 0,37 млн. руб. (54% от выделенных ассигнований).

В январе 2025 году заключен контракт на проведение комплексных кадастровых работ в отношении 3 кадастровых кварталов на сумму 0,25 млн. руб.

Срок оказания услуг до 01 октября 2025г.

Кроме того, в 1 квартале заключены контракты:

1) на оказание услуг по определению рыночной стоимости 10 объектов (определение рыночной стоимости ежегодной арендной платы за земельные участки, определение рыночной стоимости объектов незавершенного строительства, определение рыночной стоимости земельных участков) на сумму 0,06 млн. руб.;

2) на оказание услуг по проведению кадастровых работ, включающие в себя подготовку межевых планов и обеспечение государственного кадастрового учета-  в отношении 14 земельных участков на сумму 0,06 млн. руб.

4.2.2 Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»

В 2025 году в рамках реализации подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» (далее – подпрограмма) государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» ОМС КУИ заключено дополнительное Соглашение к Соглашению с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области от «19» января 2024 г. № 75712000-1-2024-009 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в рамках подпрограммы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020г. №700-П.

Соглашением предусмотрено выдача Свидетельств о праве на получение социальной выплаты 4 семьям.

Все семьи получили Свидетельства, заявки из банков на перечисление поступили от трех семей.

Финансирование подпрограммы осуществлялось из средств областного, федерального и местного бюджетов.

Объемы финансирования в 2025 году по подпрограмме в разрезе уровней бюджетов - таблица 23:

таблица 23

| № пп | Бюджет | Объем финансирования на 2025 год, млн. руб. | Сумма социальных выплат, млн. руб. | Остаток средств, млн. руб. | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Федеральный | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 100,0 |
| 22 | Областной | 2,52 | 2,52 | 0,00 | 100,0 |
| 23 | Местный | 2,5 | 2,08 | 0,42 | 83,1 |
|  | ИТОГО: | 5,74 | 5,32 | 0,42 | 92,6 |

4.2.3 Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты населения округа» муниципальной программы «Социальная защита округа»

В 2025 году ОМС КУИ участвует в реализации подпрограммы «Развитие системы социальной защиты населения округа» муниципальной программы «Социальная защита округа».

В рамках реализации подпрограммы ОМС КУИ предусмотрены средства в размере 27,08 млн. руб. для приобретения 12 благоустроенных квартир с целью обеспечения предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета.

В 1 квартале 2025 года ОМС КУИ заключено 12 муниципальных контрактов по результатам проведенных аукционов на покупку квартир на общую сумму 24,07 млн. руб.

Оплата контрактов будет произведена в апреле 2025г.

Экономия средств по результатам   конкурсных процедур составила 3,01 млн. руб.

4.2.4  Администрирование неналоговых доходов местного бюджета

Годовой план (смета доходов) по администрируемым ОМС КУИ неналоговым доходам местного бюджета на 2025 год утвержден решением Собрания депутатов округа № 60-ЗГО от 19.12.2024г. «О бюджете округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», в объеме 105,22 млн. руб. (без учета межбюджетных трансфертов).

Выполнение годового плана 2025 года по администрируемым ОМС КУИ неналоговым доходам местного бюджета за 1 квартал 2025г. составило 36,7 млн. руб. или 34,8 %.

Исполнение по видам доходов - таблица 24:

таблица 24

| Наименование неналоговых доходов | План на 2025 год (годовой) млн. руб. | Исполнено за 1 кв.2025г, млн. руб. | Исполнение от годового плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: | 70,11 | 22,82 | 32,5 |
| Доходы в виде арендной платы за земельные участки | 31,59 | 9,57 | 30,3 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, в том числе имущества составляющего казну городского округа | 17,95 | 5,87 | 32,7 |
| Доходы от перечисления части прибыли МУП, дивиденды ООО | 0,11 | - | - |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление прав на размещение рекламных конструкций | 3,85 | 1,37 | 35,7 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление прав на размещение нестационарного торгового объекта | 1,31 | 0,41 | 31,1 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городского округа (%% по 44-ФЗ) | 0,77 | 0,37 | 48,3 |
| плата за пользование жилым помещением (плата за наем) | 14,53 | 5,23 | 36,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе: | 35,11 | 13,66 | 38,9 |
| Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа | 0,4 | 0,1 | 24,6 |
| Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов |  | 0,16 | - |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского округа (159-ФЗ) | 9,25 | 2,15 | 23,2 |
| Доходы от продажи земельных участков | 12,28 | 9,5 | 77,3 |
| Плата за увеличение площади земельных участков | 5,98 | 1,58 | 26,5 |
| Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (178-ФЗ) | 7,2 | 0,17 | 9 |
| Денежные взыскания (штрафы) |  | 0,002 |  |
| Прочие доходы от компенсации затрат |  | 0,16 |  |
| Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа |  | 0,04 |  |
| Невыясненные поступления |  | 0,002 |  |
| ИТОГО: | 105,22 | 36,69 | 34,8 |

За 1 квартал 2025г. проведена работа по уточнению невыясненных поступлений от арендаторов (оформлены заявления и заключения по платежам) в количестве - 91 платеж на общую сумму 0,52 млн. руб.

Арендаторы неверно формируют платежные поручения для оплаты (либо ошибка банка).

После уточнения, арендатору направляется уведомление о недопущении ошибок в следующих периодах.

4.2.5 Проведение  торгов за 1 квартал 2025 года

В течение 1 квартала  2025 года проведены торги по имуществу:

1) по продаже 8 нежилых зданий (помещений);

2) по продаже права на заключение договоров аренды проведены аукционы в отношении 25 объектов недвижимого имущества;

3) по продаже права на заключение договора безвозмездного пользования в отношении 9 объектов недвижимого имущества;

4) по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций торги не проводились.

В течение 1 квартала  2025 года проведены торги по земельным участкам:

1) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков проведены аукционы в отношении 49 земельных участков;

2) по продаже в собственность земельных участков проведены аукционы в отношении 20 земельных участков;

3) заключено договоров аренды земли в отношении 38 земельных участков, по результатам проведения торгов;

4) заключено договоров купли-продажи в отношении 9 земельных участков, по результатам проведения торгов.

4.2.6 Предоставление земельных участков

За отчётный период предоставлены земельные участки:

1) бесплатно в собственность граждан земельных участков площадью 3,54 га;

2) под строительство земельных участков площадью 4,564 га, в том числе:

- под индивидуальное жилищное строительство площадью 2,1 га;

- для строительства многоквартирного дома – 0,841га.

4.2.7 Улучшение жилищных условий граждан

Количество семей, состоящих на учете на 01.01.2025 г. (всего) – 1243,

плановое количество семей на получение жилых помещений и улучшение жилищных условий к общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях на 2025 год – 42 семьи – 3,4%,

расчет: 42/1243*100%=3,4%.

Фактическое  количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за 1 квартал 2025 г. – 9 семей.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за 1 квартал 2025 г. к общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – 0,7%,

расчет: 9/1243*100%=0,7%.

Исполнение годового плана за 1 квартал 2025 г. составило 21,4%,

расчет: 9/42*100%=21,4%.

Обеспечение жильем населения по категориям – таблица 25:

таблица 25

| № п/п | Категории | План годовой, кол-во семей | Факт за 1 квартал 2025 г., количество семей | % испол- нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  | На 01.01.2025 г. на учете нуждающихся в жилых помещениях для участия в подпрограмме и участников подпрограммы состоит 21 молодая семья |  |
| 2 | Количество предоставленных по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся (в т.ч. внеочередники) и предоставление жилых помещений в коммунальной квартире (ст. 59 ЖК) | 7 | 0 | 0% |
|  |  |  | На 01.01.2025 г. на учете нуждающихся в жилых помещениях (в общем списке и в списке внеочередников) состоит 1001 семья |  |
| 3 | Предоставление служебных жилых помещений | 4 | 0 | 0% |
|  |  |  | На 01.01.2025 г. на учете состоит 1 специалист, имеющий право на получение служебного жилого помещения |  |
| 4 | Предоставление жилых помещений маневренного фонда | 11 | 3 | 27,3% |
|  |  |  | На 31.03.2025 г. на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях маневренного фонда никто не состоит |  |
| 5 | Граждане, имеющие право на получение жилищной субсидии на приобретение жилья, по категориям: - участвующие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, - подвергнувшиеся загрязнению вследствие аварии на п/о «Маяк», - ветераны боевых действий, - инвалиды | 1 | 0 | 0% |
|  |  |  | На 01.01.2025 г. на учете нуждающихся в жилых помещениях состоят: участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 1; ПО «Маяк» - 0 ветеранов боевых действий - 0 инвалидов – 2 |  |
| 7 | Предоставление по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 15 | 2 | 13,3% |
|  |  |  | На 01.01.2025 г. на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 219 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |

По договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования за 1 квартал 2025 г. гражданам предоставлено 14 жилых помещений в виде квартир и комнат.

За 1 квартал 2025 г. оформлено 25 договоров о безвозмездной передаче квартир в собственность граждан (договоры приватизации).

В рамках переселения граждан из ветхо-аварийного жилья, на основании решения суда, за январь-март 2025г договора социального найма на жилое помещение взамен аварийного не заключались.

4.2.8 Муниципальный земельный контроль

В целях исполнения муниципального земельного контроля производятся выезды для составления актов осмотра земельных участков для решения вопроса в судебном порядке, выезды с территориальными отделами Управления муниципальной милиции Администрации округа.

Ведутся работы по демонтажу самовольных построек, металлических гаражей, установленных без правоустанавливающих документов.

Отменены проверки по части:

1)плановых по соблюдению земельного законодательства юридическими лицами в рамках муниципального земельного контроля (плановые проверки отменены на территории округа на основании Решения Собрания депутатов округа №44 от 08.11.2021 г);

2)внеплановых проверок в отношении физических лиц (внеплановые проверки отменены на основании постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2023 г. № 2140 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 г. №336»).

4.2.9 Разграничение собственности

За январь - март 2025 года:

- в муниципальную собственность округа из иной собственности  имущество не приобреталось;

-  в государственную собственность Челябинской области из муниципальной собственности имущество не передавалось.

4.2.10 Дебиторская задолженность по неналоговым доходам

ОМС КУИ ежемесячно проводится мониторинг (анализ) дебиторской задолженности по договорам аренды, а именно:

-формируются таблицы «Динамика дебиторской задолженности по неналоговым доходам»,

- формируются таблицы «Процент собираемости по договорам аренды земельных участков и имущества», графики.

-формируются служебные записки с выявленными должниками для проведения претензионно - исковой работы.

По состоянию на 01.04.2025г. общая дебиторская задолженность по договорам аренды и найма составляет  42,01 млн. руб. – таблица 26.

таблица 26

| Задолженность по договорам аренды муниципального имущества, земельных участков, млн. руб. | Задолженность по договорам найма жилых помещений млн. руб. | ВСЕГО, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 13,52, в том числе: | 28,49 | 42,01 |
| по договорам аренды имущества – 4,26 |  |  |
| по договорам аренды земельных участков – 9, 13 |  |  |
| по процентам по 159-ФЗ – 0,13 |  |  |

За 1 квартал 2025 года в сравнении с показателями на 01.01.2025г. (на 01.01.2025г. 40,76 млн. руб.) произошло  увеличение дебиторской задолженности на 1,25 млн. руб., из них:

-увеличение по договорам аренды земли, НТО  -  плюс 1,69 млн. руб.;

-уменьшение по договорам имущества  -  минус 0,1 млн. руб.;

-уменьшение по договорам найма  –  минус 0,34 млн. руб.

Основные причины роста задолженности – таблица 27.

таблица 27

| Договоры | Изменение показателя задолженности | Основные причины роста |
| --- | --- | --- |
| По договорам аренды земельных участков | Увеличение на 1,69 млн. руб. | В отчетном периоде наблюдается динамика увеличения дебиторской задолженности в связи с: 1) годовыми начислениями по договорам аренды ЛПХ, оплата по которым от физических лиц поступает в течение финансового года; 2) имеются арендаторы, которые оплачивают арендную плату не в полном объеме, либо оплачивают не в установленные сроки по причине финансового кризиса. По вновь образовавшимся должникам ведется претензионно-исковая работа. Ежемесячно информация о начислениях (платежах) размещается с ГИС ГМП, с целью возможности оплаты онлайн через портал "Госуслуги". |

4.2.11 Результат претензионно - исковой работы

В целях снижения дебиторской задолженности ОМС КУИ принимаются меры для взыскания дебиторской задолженности по договорам аренды (найма), а именно:

- ведется претензионно-исковая работа;

- еженедельно проводится комиссия с приглашением должников;

- заключаются соглашения о реструктуризации задолженности;

- направляются в суд заявления на выдачу судебного приказа;

- направляются исполнительные листы в адрес службы судебных приставов;

- ежемесячно информация о начислениях (платежах) размещается с ГИС ГМП, с целью возможности оплаты онлайн через портал "Госуслуги".

Результат претензионно-исковой работы за 1 квартал 2025 года – таблица 28.

таблица 28

| Принимаемые меры | Результат претензионно-исковой работы за 1 квартал 2025 г. |
| --- | --- |
| 1.Проводятся еженедельные комиссии с приглашением должников | Проведены еженедельные рабочие совещания у руководителя ОМС КУИ с рассмотрением должников по вопросу обсуждения вопроса о возможности досудебного урегулирования спора. С 01.01.2025 г. по 31.03.2025 г. проведено 19 заседаний с рассмотрением 93 должников с общей суммой задолженности 4, 93 млн. руб. В результате поступило 2,2 млн. руб. (в том числе штраф на общую сумму 12 тыс. руб.). |
| 2.Заключаются соглашения о реструктуризации задолженности с нанимателями жилых помещений | Заключено 5 соглашений с нанимателями на сумму 0,66 млн. руб. (коммунальный наём, социальный наём). Оплата от должников по результатам мероприятий поступила в размере 0,11 млн. руб. |
| 3.Направляются в суд заявления на выдачу судебного приказа в отношении должников по найму | Направлены в суд: 123 заявления на выдачу судебного приказа на сумму 4,87 млн. руб. (коммунальный наём, социальный наём, служебный наём); Поступило от судебных приставов 2,29 млн. руб. |
| 4.Направляются претензии в адрес должников по договорам аренды (купли-продажи) муниципального имущества и земельных участков | Направлено 5 претензий на общую сумму 0,73 млн. руб., поступило 14,29 тыс. руб. |
| 5. Направляются исковые заявления в суды разных инстанций на взыскание задолженности по договорам аренды (купли-продажи) муниципального имущества и земельных участков | Направлено 33 исковых заявления в суды разных инстанций на общую 3,42 млн. руб. Вынесено 27 решений на общую сумму 1,0 млн. руб. Погашено в досудебном порядке 0,39 млн. руб. Поступила оплата от должников 0,2 млн. руб. (в том числе по результатам телефонных переговоров). |
| 7.Направляются исполнительные листы (далее - ИЛ) в адрес службы судебных приставов (ССП) | Направлено 85 ИЛ в ССП на общую сумму 3,06 млн. руб. (в т.ч. штраф на общую сумму 0,21 млн. руб.). Поступило по ИЛ, предъявленным в ССП – 0,6 млн. руб. |
| 8. Проводятся заседания комиссии по принятию решений о признании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности | В отчетном периоде проведено 2 заседания комиссии по принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам, подлежащим зачислению в бюджет округа. Списана с баланса дебиторская задолженность на общую сумму 0,11 млн. руб., из них по найму 0,11 млн. руб. (основания: банкротство физических лиц). |
| 9. В постоянном режиме производится сверка с арендаторами (покупателями) обязательств по договорам | В течение отчетного периода, в адрес арендаторов направляются акты сверки, квитанции для оплаты задолженности для физических лиц. За период январь-март 2025г. направлены акты сверки - 195 ед., квитанций - 95 ед. Ежемесячно информация о начислениях (платежах) размещается на ГИС ГМП, с целью возможности оплаты онлайн через портал "Госуслуги". |
| 10. Своевременно уточняются невыясненные платежные документы с целью снижения задолженности | Уточнен 91 платеж на общую сумму 0,52 млн.руб. |
| 11. В постоянном режиме проводится разъяснительная работа (консультации) при приеме граждан и юридических лиц, а также в телефонном режиме. Физические лица имеют возможность распечатать бланк квитанции на сайте zlat.go.ru, раздел ОМС КУИ, а также оплатить по найму через систему город. |  |

За 1 квартал 2025г. поступила сумма на погашение дебиторской задолженности прошлых периодов по договорам аренды (найма) на сумму 6,66 млн. руб., в т.ч.:

-аренда земли – 2,31 млн. тыс. руб.,

-аренда имущества – 1,26 млн. руб.,

-наём жилых помещений – 3,09 млн. руб.

Кроме взыскания задолженности, проводится юридическая работа специалистов по следующим направлениям:

-признание права муниципальной собственности,

-снятие земельных участков с кадастрового учета;

- расторжение договоров аренды и изъятие земельных участков;

-признание утратившими права пользования жилыми помещениями, выселение;

-расторжение договоров аренды муниципального имущества;

- изъятие объектов незавершенного строительства;

-исковые заявления об освобождении земельных участков путем демонтажа объектов;

-понуждение регионального оператора капитального ремонта устранить недостатки проведенного ремонта;

-изменение условий договора муниципального имущества в судебном порядке;

- признание отсутствующим зарегистрированного права граждан на объекты недвижимости.

4.2.12  Ведение Реестров муниципального имущества

Одной из функций ОМС КУИ является ведение Реестров муниципального имущества, муниципальных предприятий, учреждений, а также осуществление учёта имущества, составляющего казну округа.

По состоянию на 01.04.2025г. общая балансовая стоимость муниципального имущества округа составляет 11млрд. 705,2 млн. руб., в том числе:

1) объектов казны – 4 млрд. 020,6 млн. руб.;

2)объектов, закрепленных за учреждениями (предприятиями) на праве оперативного управления, хозяйственного ведения - 6 млрд. 956,0 млн. руб.;

3)земельные участки, переданные в постоянное бессрочное пользование (за муниципальными учреждениями) - 728,6 млн. руб.

Общее количество муниципальных объектов (недвижимое, движимое, непроизведенные активы казны) округа составляет 14 407 единиц, из них:

1. объекты казны –5042 ед., в том числе:

- нежилой фонд, сооружения - автомобильные дороги, инженерные сети, на которые зарегистрировано право собственности округа - 999 ед;

2. жилфонд - 1914 ед.;

3.движимое имущество - 1698 ед.;

4.земельные участки - 429 ед.;

5.материальные запасы - 2 ед.;

6.объекы, закрепленные за учреждениями на праве оперативного управления, хозяйственного ведения – 9263 ед., в том числе:

- нежилой фонд 1263 ед.;

- движимое имущество - 8000 ед.;

7.земельные участки, переданные в постоянное бессрочное пользование (за муниципальными учреждениями) - 102 ед.

4.2.13 Движение имущества муниципальной казны

За январь – март  2025г.:

в муниципальную казну принято недвижимое, движимое имущество и земельные участки в количестве 75 ед. на общую стоимость 121,6 млн. руб.,

в том числе:

1) недвижимое имущество (сооружения инженерной инфраструктуры) –32 ед. на сумму 107,2 млн. руб. (из них жилфонд 18 ед. на сумму13,3 млн. руб.);

2) движимое имущество - 24 ед. – на сумму 1,4 млн. руб.;

3)земельные участки – 19 ед. на сумму 13,0 млн. руб.

Из муниципальной казны выбыло недвижимое, движимое имущество и земельные участки в количестве 109 ед. на общую стоимость – 140,1 млн. руб.,

в том числе:

1)недвижимое имущество (сооружение) –57 ед. на сумму 128,0 млн. руб. (из них жилфонд 52 ед. 30,5 млн. руб.);

2)движимое имущество - 45 ед. – на сумму 3,7 млн. руб.;

3)земельные участки – 7 ед. на сумму 8,4 млн.  руб.

Забалансовый счет 02:

Отражено имущество, которое не отвечает понятию актив, для дальнейшего списания - объекты недвижимости в многоквартирных домах (далее – МКД) признанные аварийными и подлежащие сносу.

По состоянию на 01.04.2025 учитывается 965 ед., из них:

1)нежилые помещения в МКД, признанные аварийными и подлежащими сносу – 15 ед.;

2) жилые помещения в МКД, признанные аварийными и подлежащими сносу -950 ед.

За 1 квартал 2025г на забалансовый счет принято 16 ед.

Списание  в результате сноса и снятия домов с кадастрового учета не осуществлялось.

4.2.14 Организация работы комиссий.

За 1 квартал 2025 г. проведены:

1) еженедельные рабочие совещания у руководителя ОМС КУИ с рассмотрением должников по вопросу обсуждения вопроса о возможности досудебного урегулирования спора;

2) с 01.01.2025 г. по 31.03.2025 г. проведено 19 заседаний с рассмотрением 93 должников с общей суммой задолженности 4,93 млн. руб.

В результате поступило 2,2 млн. руб. (в том числе: штраф на общую сумму 11,59 тыс. руб.).

Заключено 5 соглашений с нанимателями на сумму 0,66 млн. руб.  (коммунальный наём, социальный наём).

Оплата от должников по результатам мероприятий поступила в размере 0,11 млн. руб.;

3) проведено 2 заседания комиссии по принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам, подлежащим зачислению в бюджет округа.

Списана с баланса дебиторская задолженность на общую сумму 0,11 млн. руб., из них: по найму 0,11 млн. руб. (основания: банкротство физических лиц);

4) комиссии по списанию муниципального имущества округа являются постоянно действующими.

Заседания комиссий проводятся по мере поступления обращений пользователей муниципального имущества либо выявления ветхого и изношенного  имущества.

За отчетный период проведено 8 совещаний. Основная причина списания - износ имущества;

5) принято участие в 4 комиссиях по выявлению бесхозяйных  объектов инженерной инфраструктуры на территории округа;

6) проведено 6 заседаний комиссии по землеотводам, на которых было рассмотрено 415 заявлений.

Организовано и проведено 10 заседаний по публичным слушаниям о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельных участков.

В рамках решений комиссии подготовлено 97 распоряжений о предварительном согласовании/ перераспределении/ утверждении схемы для торгов/ организации торгов/ предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков;

7) проведено 8 заседаний комиссии Собрания Депутатов округа по передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества, на которых принято 8 положительных решений.

4.2.15 Поддержка СМиСП.

За 1 квартал 2025 год в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008г  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» договоров купли-продажи не заключено.

В рамках предусмотренного законодательством права на продление договоров аренды, продлено без проведения торгов за указанный период 1 договор аренды.

За отчётный период Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления  его во владение и (или) в пользование СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП и неподлежащего отчуждению в частную собственность не пополнялся объектами и составляет 133 объекта, в том числе нежилых помещений, зданий и земельных участков.

В целях оказания информационной поддержки СМиСП ОМС КУИ:

- на официальном сайте округа создан раздел «Имущественная поддержка СМиСП), в котором:

1)отражена вся информация для СМиСП;

2) размещён перечень свободных помещений, подлежащих передаче в аренду, а также Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование СМиСП, не подлежащего отчуждению в частную собственность;

3) размещаются объявления о торгах на право аренды помещений, о продаже муниципального имущества, на право аренды земельных участков;

4) размещены регламенты работы ОМС КУИ.

4.2.16 Инвентаризация и Государственная регистрация права

В рамках реализации основных полномочий ОМС КУИ:

1.обеспечена государственная регистрация прав в отношении 28 единиц, в том числе:

- объектов жилищного фонда – 10 ед.;

- объектов нежилого фонда -  2 ед.;

- сооружений – 16 ед.;

2.поставлено на учет как бесхозяйное имущество объектов недвижимости – 26 ед.;

3.обеспечена государственная регистрация договоров:

- аренды и дополнительных соглашений к ним  - 7 объектов недвижимости;

- договоров купли-продажи - 3 объекта недвижимости;

-  снятие обременения - 2 объекта;

- права оперативного управления муниципальных учреждений - 9 объектов недвижимости;

- право хозяйственного ведения муниципальных  предприятий - 2 объекта недвижимости;

4.в целях дальнейшего распоряжения земельными участками сняты с кадастрового учета 9 МКД, признанных аварийными и подлежащих сносу;

5.обеспечена государственная регистрация договоров, в том числе:

- безвозмездной передачи квартиры (комнаты) в собственность граждан – 31 ед.;

- о выкупе жилого помещения в связи с признанием жилого помещения аварийным – 9 ед.;

6. запланирована инвентаризация:

- объектов, сданных в аренду – 20 ед. в 3 квартале;

- рекламных конструкций – 20 ед.  в 3 квартале;

- муниципальных учреждений и предприятий – 10 ед. (2 и 3 кварталы);

8. обеспечена государственная регистрация:

- договоров аренды земли – 64 ед.;

- дополнительных соглашений к договорам аренды – 37 ед.;

- соглашений о расторжении договоров аренды земли – 49 ед.;

- договоров купли-продажи земельных участков – 57 ед.;

- соглашений о перераспределении земельных участков – 98 ед.

Ведется регистрация земельных участков и объектов капитального строительства – гараж в рамках Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Поступило 145 заявлений о предварительном согласовании предоставления земельных участков в рамках «гаражной амнистии».

Проводится инвентаризация договоров аренды земли на предмет истечения срока действия договора.

По договорам аренды, срок действия которых истек, направляются уведомления об отказе от исполнения условий договора в одностороннем порядке и сдаче земельного участка по акту приема-передачи.

На основании распоряжений ОМС «Комитет по управлению имуществом ЗГО» от 03 мая 2024г № 427-р «О проведении инвентаризации земельных участков ЗГО, переданных в аренду», от 03 мая 2024г № 428-р «О проведении инвентаризации мест размещения нестационарных торговых объектов за 1 квартал 2025 год осуществлена проверка земельных участков.

В отношении земельных участков, переданных в аренду по договорам:

- количество проверенных земельных участков – 9 ед.;

- выявлено нарушений - 2 земельных участка не используется;

- в отношении нарушителей приняты следующие меры:

направлены уведомления о расторжение договора аренды земли и документы переданы в юридический отдел.

В отношении земельных участков (земель), на которые ранее выданы разрешения на их использование:

- обследовано 54 земельных участков (в том числе повторно – 16), из них:

- направлены уведомления об устранении замечаний -9 заявителям;

- прекращены разрешения в связи с выявленными нарушениями - 54 ед.;

- внесены изменения в разрешения -  2 ед.;

- прекращены разрешения  - 5 заявителей, в том числе:

1)по 2 земельным участкам материалы направлены в Управление муниципальной милиции Администрации округа для проведения проверки соблюдения Правил благоустройства округа;

2)по 2 земельным участкам будут направлены иски в суд об освобождении земель.

В отношении 180 разрешений мероприятия завершены, нарушений (замечаний) не выявлено.

4.2.17 Мероприятия, направленные на выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 №518-ФЗ

В рамках работы по подготовке к реализации Федерального закона от 30.12.2020 года № 518-ФЗ Златоустовским отделом Управления Росреестра по Челябинской области направлены в адрес ОМС КУИ перечни, выявленных ранее учтенных объектов недвижимости не имеющих сведений о правообладателях.

В перечнях содержится информация о земельных участках, объектах незавершенного строительства, квартирах, комнатах, помещениях, гаражах, складах, ГРП, цехах, магазинах и иных объектах.

Всего по округу таких объектов 39 954 ед.

По состоянию на 09.04.2025 года, согласно Плану-графику количество объектов, требующих выявления, составило 20 542 объекта.

Целью реализации данного закона является упорядочивание Единого государственного реестра недвижимости, а также пополнение налоговой базы.

ОМС КУИ за I квартал 2025г.:

- зарегистрированы права - в отношении 394 объектов недвижимости;

- внесены сведения в ЕГРН о выявленном правообладателе по 85 объектам недвижимости;

- снято с кадастрового учета -528 объектов;

- снято с кадастрового учета - 382 дубля.

По информации Управления Росреестра по Челябинской области по результатам проведенной работы ОМС КУИ по состоянию на 09.04.2025г. из направленного перечня подлежит выявлению 681 объектов недвижимости, процент выполнения 97%.

4.3 0рганизация информационного обеспечения деятельности Главы округа и

Администрации округа

Работа пресс-службы Администрации округа выполнялась в соответствии с планом работы Администрации округа на 1 квартал 2025 года и поставленными перед подразделением задачами.

Приоритетными направлениями в отчетный период являлись:

1. Организация информационного обеспечения мероприятий с участием Главы округа и Администрации округа.

2. Информирование населения о работе Главы округа и Администрации округа через средства массовой информации:

- в рамках муниципального заказа в ООО «Златоустовское телевидение» (телеканал-партнер 360°) в том числе:

1)в ежедневной информационной программе «Вестник»;

2) в информационно-социальной программе «Итоги недели»;

3)в информационно-аналитической программе «День за днем»;

4)в информационных программах «Открытый диалог» и «Разговор с Главой»;

- размещение текстовых информационных материалов, поздравлений посредством «бегущей строки» в ООО «Златоустовское телевидение» с зоной вещания - округ;

- публикация официальных документов, правовых актов местных органов власти, объявлений, извещений, информационных материалов.

Количество опубликованных нормативно - правовых актов за 1 квартал 2025 года составило:

- 119 шт. – постановлений Администрации округа;

- 1 086 шт. – распоряжений Администрации округа,

- 17 шт. – решений Собрания депутатов округа.

3. Предоставление средствам массовой информации заявлений, сообщений, официальных комментариев, пресс-релизов и других информационных материалов о деятельности Главы округа и Администрации округа.

4. Оказание организационной и методической помощи местным, региональным и общероссийским средствам массовой информации в создании материалов о деятельности Главы округа и Администрации округа.

5. Предоставление оперативной информации главе округа о позиции средств массовой информации, об откликах в прессе, на телевидении на выступления, решения Главы округа и Администрации округа – мониторинг средств массовой информации и социальных сетей.

6. Разработка медиапланов по информационному сопровождению наиболее актуальных тем и по злободневным вопросам.

7. Работа с негативом в социальных сетях, направленная на погашение либо снижение недовольства граждан:

- мониторинг социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники») с помощью системы «Инцидент-менеджмент» (Медиалогия);

- выявление негативной повестки (соответствующих обращений, сообщений, вопросов, жалоб жителей округа);

- обеспечение обратной связи – реакция на инциденты от имени администрации округа;

- подготовка аргументированного ответа на сообщение совместно со структурным подразделением, в чью компетенцию входит объект, повергшийся критике.

Основные темы обращений – ЖКХ, ремонт дорог, работы по замене теплосетей, общественный транспорт, уборка тротуаров от снега и наледи.

8. Формирование новостной ленты в разделе «Новости» на официальном сайте округа zlat-go.ru.

В отчетном периоде в разделе «Новости» размещено 140 пресс-релизов.

Параллельно все новостные материалы публикуются в официальных сообществах администрации округа в социальных сетях:

- «ВКонтакте» (https://vk.com/zgo_official, 16 180 подписчиков);

- «Одноклассники» (https://ok.ru/group/55799073341655, 1 800);

- на официальном канале администрации округа «Златоуст_NEWS» в мессенджере «Telegram» (https://t.me/zlat_news, 828 подписчиков);

- на официальных сайтах и группах в социальных сетях структурных подразделений, подведомственных организаций и учреждений Администрации округа.

9. Готовятся и публикуются посты в официальных аккаунтах Главы округа в социальных сетях - размещено по 17 постов.

Для оперативности подготовки ответов на вопросы жителями, задаваемые в данных сообществах, функционирует специальный чат «Златоуст. Денно и нощно» в мессенджере «Telegram».

10. Пресс-служба Администрации округа активно взаимодействует с Управлением пресс-службы и информации Правительства Челябинской области, пресс-релизы регулярно публикуются на официальном сайте Правительства Челябинской области (pravmin74.ru).

За отчетный период на сайте Правительства Челябинской области размещено 47 информаций с упоминанием округа.

11. Подготовка и организация выхода в печать баннеров с поздравлением Главы округа с Днем защитника Отечества, Международным женским днем 8 Марта.

12. Оказание содействия в размещении наружной рекламы на территории округа в рамках финала Альфа-Банк Кубка России по биатлону.

13. Формирование Планов информационных поводов в рамках поручения Управления по внутренней политике Правительства Челябинской области.

14. Подготовка текстов приветственных адресов от имени Главы округа для направления адресатам, поздравлений Главы округа через средства массовой информации по случаю официальных государственных и профессиональных праздников.

4.4 Административная реформа

В соответствии с «Планом мероприятий по противодействию коррупции

в округе  на 2020-2025 годы»:

1) по мероприятию «Направление в органы прокуратуры информации о фактах коррупции, содержащихся в обращениях граждан, поступающих в органы местного самоуправления»  информации о фактах коррупции, содержащихся в

обращениях граждан, поступающих в органы местного самоуправления округа, не поступало;

2)по мероприятию «Обеспечить участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе, их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» - обучение планируется в течение 2025 года;

3)по мероприятию «Обеспечить участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции»  - обучение планируется в течение года;

4) по мероприятию «Проведение плановых проверок с мероприятиями по проверке обоснованности фактических затрат на оказание услуг регулируемых видов деятельности, правильности применения муниципальных регулируемых цен (тарифов)» в части, касающейся Экономического управления Администрации округа, проведение проверок в 2025 году не планируется.

4.5 Развитие информационных технологий и меры по созданию электронного Правительства

В рамках реализации подпрограммы «Развитие информационного общества в округе»     муниципальной     программы     «Совершенствование     муниципального управления» за январь - март 2025 года были проведены следующие мероприятия:

1) по сопровождению официального сайта округа обеспечена его бесперебойная работа:

-   заключены  договора  на хостинг  и техническое  сопровождение  сайта с  ООО «Симай);

-  продлены лицензии на 1С-Битрикс (это CRM-система, на которой разработан и работает наш сайт) и доменное имя zlat-go.ru   на 1 год;

- выпущен сертификат безопасности;

2) по развитию   и сопровождению системы электронного документооборота «Docsvision» (далее - СЭД):

- обеспечили    бесперебойную    работу     автоматизированных    рабочих    мест, структурированной кабельной сети,

-  сопровождали работу с государственными и региональными информационными системами, которыми пользуются сотрудники администрации округа:

- ГИС ГМП (начисление и уплата налогов);

- ПОС (платформа обратной связи);

- ГИС ОГД (градостроительная деятельность);

- ПГС (платформа государственных сервисов).

4.6    Организация гуманитарной помощи

29 марта 2025 г. была организована отправка гуманитарной помощи в подшефную территорию Челябинской области г. Ясиноватая ДНР (Детский сад «Золотой ключик») и военнослужащим – златоустовцам, принимающим участие в СВО.

Было направлено 10 тонн гуманитарной помощи в т.ч. 2 автомобиля, 2 мотоцикла, 4 дизель - генератора, индикаторы наличия БПЛА, средства связи, средства усиления сигнала, газовые баллоны, портативные газовые печи, средства личной гигиены, маскировочные сети и шанцевый инструмент.